# Formular za identifikaciju projekta (FIP): Transportni sektor

Prvi deo

- OPŠTE INFORMACIJE

| Naziv projekta: | Izgradnja nove železničke pruge Uroševac (Kosovo) – Gnjilane (Kosovo) – granica sa Srbijom – Bujanovac (Srbija), 59 km |
| --- | --- |
| Sektor | Transport |
| Podsektor* (vidi spisak na poslednjoj strani) | Železnica |
| Vodeći korisnik projekta/predlagač: | Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture (MŽSPPI) i Ministarstvo ekonomije (ME) Železnička infrastuktura Kosova A.D.– INFRAKOS |
| Institucija autor predloga projekta | Železnička infrastuktura Kosova A.D.– INFRAKOS MŽSPPI |
| Lokacija/mapa |  |
| Ukupna procenjena investicija: - Pripremne aktivnosti (planska dokumentacija, tehnička dokumentacija, kupovima zemljišta, itd.) - Građevinski radovi - Nadzor | Ukupna procenjena investicija: 188.215.000 EUR Od čega: - Pripremne aktivnosti: 6.000.000 EUR - Građevinski radovi: 172.815.000 EUR - Nadzor: 9.400.000 EUR |
| Odgovorno ili ovlašćeno lice za kontakt: | Naser Krasnići |
| Naziv - radno mesto: | Izvršni direktor Železničke infrastukture Kosova A.D. INFRAKOS |
| E-mail adresa - telefon: | naser.krasniqi@kosovorailway.com; Tel: +383 38 550 550 lok.505 |

- OPIS PROJEKTA

| Svrha infrastrukturnog projekta | Opšti cilj projekta je podrška razvoju transportne infrastrukture kao i reformskim procesima u sektoru transporta na Kosovu i regionu u skladu sa relevantnim direktivama i uredbama EU. Projekat će omogućiti bolju multimodalnost, bolju povezanost sa drugim vidovima transporta i ekološki prihvatljiva transportna rešenja koja će kombinovati drumski i železnički transport. Specifični cilj ovog projekta je stvaranje nove železničke linije između železničke stanice Uroševac na Kosovu i Železničke stanice Bujanovac u Srbiji, kako bi se povezao železnički put 10 i pristup privrede jugoistočnog Kosova sa Koridorom X. Sprovođenjem ovog projekta, Kosovo će razviti dobru vezu sa regionalnim železnicama i panevropskim koridorima; intermodalni i multimodalni transport; povećaće broj ljudi sa poboljšanim pristupom uslugama; i otvoriće železničko tržište za domaće, regionalne i međunarodne železničke operatere. |
| --- | --- |
| Rezultati infrastrukturnog projekta | Izgradnjom ove nove pruge povezaće se dva grada dve susedne zemlje i omogućiti interoperabilna železnička infrastruktura koja će podržati bezbedan železnički saobraćaj i železničko tržište za domaće, regionalne i međunarodne železničke operatere. Glavni akteri na koje utiče ovaj projekat državni železničko preduzeće Kosova (TRAINKOS) i sva druga železnička preduzeća (lokalna, regionalna i EU) koji će koristiti ovu infrastrukturu u budućnosti. Generalna sanacija železničke trase 10 je preduslov za razvoj železničkog sektora na Kosovu, a sprovođenje ovog projekta će za posledicu imati: - Povećane uslove bezbednosti i brzine na ovoj pruzi; - Interoperabilna železnička infrastruktura kao veza između susednih zemalja i šireg regiona; - Bolji uslovi za razvoj putničkog i teretnog saobraćaja; - Povećani ekonomski rast i društveni razvoj; - Olakšane trgovinske i ekonomske veze sa susednim zemljama i državama članicama EU; - Poboljšanje transportnih kapaciteta; - Razvoj multimodalnog i intermodalnog transporta na Kosovu i šire. |
| Opšti opis | Izgradnjom ove pruge biće omogućeno kraće povezivanje železničke trase 10 sa železničkim koridorom X. Ovaj projekat je od velikog značaja za budući socio-ekonomski razvoj regiona, posebno za Kosovo. Takođe, doprinosi regionalnoj koheziji i pomoći će u razvoju besprekornih veza za putnike i teret na zapadnom Balkanu. Nova železnička linija u dužini od približno 59 km unutar Kosova stvoriće železničku vezu između železničke stanice u Uroševcu na Kosovu i Bujanovca u Srbiji. |

- PODOBNOST

| Usklađenost sa važećim politikama i strategijama EU | Železnička linija ima očiglednu stratešku dimenziju sa regionalnog aspekta za razvoj železničkog saobraćaja i u skladu je sa politikama i strategijama EU. U Ekonomskom i investicionom planu za zapadni Balkan, Brisel, 6.10.2020, navodi se da su „brze i efikasne transportne veze, kako unutar regiona, tako i sa susednim državama članicama EU, i održivi transport sa daljim ulaganjem u železnicu i unutrašnje plovne puteve od ključne važnosti. Ovo promoviše „dalju regionalnu saradnju i integraciju, povezujući prestonice u regionu i sa EU“ i promoviše „multimodalna transportna rešenja i modalnu promenu, kao i smanjenje zagađenja u vezi sa transportom“. Evropski zeleni dogovor, Brisel 11.12.2019, navodi da „znatan deo od 75 odsto unutrašnjeg tereta koji se danas prevozi drumom, treba da bude prebačen na železnicu i unutrašnje plovne puteve. Strategija održive i pametne mobilnosti, Brisel, 9.12.2020, navodi da „mobilnost u Evropi treba da se zasniva na efikasnom i međusobno povezanom multimodalnom transportnom sistemu, kako za putnike tako i za teret, poboljšan pristupačnom brzom železničkom mrežom, obilnim punjenjem i Infrastrukturama za dopunu goriva za vozila sa nultom emisijom i snabdevanje obnovljivim i niskougljeničnim gorivima, čistijom i aktivnijom mobilnošću u zelenijim gradovima koji doprinose dobrom zdravlju i blagostanju svojih građana.” Ista strategija predviđa da će se do 2030. godine brzi železnički saobraćaj udvostručiti, a do 2050. godine udvostručiti se teretni, a utrostručiti brzi železnički saobraćaj. Strategija za održivu i pametnu mobilnost na zapadnom Balkanu, jul 2021, glasi: „Potrebne su intervencije da bi se povećao kapacitet železnice i omogućile konkurentnije železničke usluge. Takođe, prema strategiji: - Do 2030. godine, železnički teretni saobraćaj povećati za 20 procenata; ovo će se udvostručiti do 2050. - Do 2035. godine, železnički i vodeni intermodalni transport će se ravnopravno takmičiti sa drumskim transportom na Zapadnom Balkanu. Jedan od ciljeva EBRD-a navedenih u Strategiji transportnog sektora (2019-2024), oktobar 2019, jeste „ulaganje u rehabilitaciju i proširenje nacionalne, regionalne i prigradske železničke infrastrukture i signalizacije, kako bi se poboljšao pristup tržištima i uslugama, i stvorile veze sa ključnim transportnim mrežama i koridorima, uključujući TEN-T, VBCN, CAREC, TRACECA i BRI u ekonomijama u koje Banka investira.” Integracija Kosova u regionalne železničke transportne mreže biće olakšana preko Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i relevantnih regionalnih programa. Takođe, razmatra se za ulaganje Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). |
| --- | --- |
| Doprinos važećim nacionalnim razvojnim ciljevima | Projekat je u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), između Kosova i Evropske unije kao što je navedeno u članu 113 ovog sporazuma: „Saradnja između Strana će se fokusirati na prioritetne oblasti koje se odnose na pravne tekovine EU u oblasti saobraćaja. Saradnja bi mogla posebno da ima za cilj restrukturiranje i modernizaciju transportnih sistema Kosova i poboljšanje povezane infrastrukture (uključujući i regionalne veze koje je identifikovala Transportna opservatorija jugoistočne Evrope), poboljšanje slobodnog kretanja putnika i robe, postizanje standarda koji su interoperabilni i uporedivi sa onima koji preovlađuju u EU i usklađivanje transportnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, ukoliko objektivne okolnosti to dozvoljavaju. Saradnja će imati za cilj da doprinese progresivnom međusobnom pristupu transportnim tržištima i objektima EU i Kosova kako je predviđeno ovim sporazumom, razvoj transportnog sistema na Kosovu kompatibilnog, interoperabilnog i povezanog sa sistemom EU, i poboljšanje zaštite životne sredine u oblasti transporta.” U Programu vlade Republike Kosovo 2021 – 2025, vlada naglašava svoju posvećenost stvaranju integrisanog sistema drumskog, železničkog i vazdušnog saobraćaja, u cilju ekonomskog razvoja, i modernizacije i razvoja železničke infrastrukture, u kako bi se pružile održivije usluge. Izveštaj EU za Kosovo navodi: „Kosovo treba da sprovede tekuće projekte povezivanja i da ojača institucionalne i administrativne kapacitete za sprovođenje strateških infrastrukturnih projekata. Program ekonomskih reformi 2024-2026 predviđa da bi dalje povezivanje sa susednim zemljama ojačalo integraciju zemlje u regionalno tržište. Nacionalni program za evropske integracije 2023-2027 promoviše modernu i bolju regionalnu železničku infrastrukturu, u cilju povezivanja na panevropske koridore. Srednjoročni okvir rashoda 2022-2024, april 2021. kaže da će „Infrastruktura nastaviti sa ulaganjima u putnu i železničku infrastrukturu od nacionalnog i međunarodnog značaja, takođe će raditi na izgradnji infrastrukture od nacionalnog značaja koja povezuje regione Kosova i one koja obezbeđuju ekonomski rast.” Vlada namerava da preko razvojnih banaka finansira sanaciju ove železničke pruge. |
| Usklađenost sa nacionalnim strateškim okvirom sektora saobraćaja | Strategija multimodalnog transporta 2030 ima za cilj da donese održiv i integrisan transportni sistem jačanjem različitih vidova (drumski, železnički i vazdušni), kao što su pogodnost, brzina, cena, pouzdanost, predvidljivost, itd., i u kombinaciji, može ponuditi efikasnija transportna rešenja za ljude i robu što će pomoći da se smanji pritisak na našim zakrčenim putevima i da ceo sektor učini ekološki prihvatljivijim, bezbednijim i isplativijim. Takođe, navodi se da je „transportna politika EU prirodno usklađena sa gore navedenim globalnim trendovima. Međutim, može se naglasiti da se posebna pažnja poklanja uvođenju vozila sa nultom emisijom, razvoju železničkog saobraćaja i jačanju jedinstvenog tržišta koje se zasniva na principu korisnik plaća. Takođe navodi da „Pored niskog kvaliteta infrastrukture, kosovskoj železnici takođe nedostaje ERTMS. Ovo je ključna komponenta za konkurentnost i bezbednost železničkog saobraćaja i stoga bi svi projekti modernizacije trebalo da uključuju uvođenje ERTMS-a. Kako se većina nesreća na železnici dešava na putno-železničkim prelazima, postavljanje ERTMS-a će takođe pomoći da se smanji broj poginulih u železničkom saobraćaju. |

- STRATEŠKA RELEVANTNOST

| Objasnite karakteristike projekta u smislu: |  |
| --- | --- |
| Poboljšanje intermodalnosti | Implementacijom izgradnje ove linije, Kosovo će poboljšati i razviti intermodalni transport najvišeg nivoa na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Ovo će olakšati transport „od vrata do vrata“ korišćenjem železničkih i drumskih vozila. |
| Povećanje međunarodnog saobraćaja (teret, lica) | Da. |
| Uključen u najnoviji višegodišnji plan (MAP) SEETO-a | Ne, ovaj projekat nije uključen u SEETO MAP 2018. |
| Obezbeđivanje veze sa TEN-T koridorima | Linija će se povezati sa železničkom rutom 10 i TEN-T koridorom X. |
| Njegov doprinos poboljšanju uslova bezbednosti | Rehabilitacija ove pruge biće urađena u skladu sa savremenim standardima bezbednosti u železničkom saobraćaju. Imajući u vidu trenutno stanje dotične železničke pruge, ovaj projekat će značajno poboljšati bezbednosne uslove. |
| Nova, nadograđena ili sanirana infrastruktura | Sanirana infrastruktura. |
| Zadovoljavanje godišnjeg rasta tražnje saobraćaja | Projekat ispunjava tražene kriterijume za rast saobraćaja. |
| Smanjenje vremena putovanja | Izgradnja ove pruge obezbediće kraće i bezbednije putovanje između Kosova i Srbije i između tržišta za više od dva sata. |
| Njen efekat na smanjenje emisije CO2 i buke | Realizacija ovog projekta će dovesti do toga da se veći deo drumskog teretnog transporta prebaci na železnicu, što bi značajno uticalo na smanjenje emisije CO2 i buke. Ovaj projekat ima održivost u odnosu na ekološke aspekte, jer je poznato da vozovi imaju veoma nisku emisiju C02 u poređenju sa drumskim vozilima. Na taj način ćemo imati čist ekološki ambijent duž železničke pruge. Ovaj projekat će uzeti u obzir implikacije na životnu sredinu, tako da će svaki negativni uticaj na životnu sredinu biti ili izbegnut ili ublažen tokom trajanja projekta. |
| Njegov doprinos ukupnom ekonomskom rastu | Unapređenje saobraćajne infrastrukture širom Zapadnog Balkana je ključni element za osiguranje povezanosti, održivog ekonomskog rasta i kohezije između regionalnih strana i Evropske unije. Projekat će omogućiti značajan međuregionalni ekonomski rast i doprineti regionalnoj koheziji i pomoći u razvoju besprekornih veza za putnike i teret na Zapadnom Balkanu, pre svega povezivanjem Kosova i susednih zemalja. Jačanje povezanosti unutar Zapadnog Balkana predstavlja strateški interes za obe strane. Povećanje saobraćajnih veza omogućiće veću konkurentnost, ekonomski rast i sigurnost snabdevanja, a istovremeno je važan preduslov za ekonomsku integraciju u okviru Zapadnog Balkana. Zapadni Balkan je geografski okružen državama članicama EU i politički je prioritet povezati infrastrukturu između EU i Zapadnog Balkana i ubrzati razvoj međusobno povezanih transevropskih mreža u transportu. |
| Njegova integracija sa drugim projektima | Ovaj projekat je usko povezan sa investicijama na železničkoj trasi 10 na Kosovu i investicijama u železničkom Koridoru X u Srbiji. |
| Postojanje alternativa | Alternativne opcije biće analizirane u toku izrade tehničke dokumentacije za izgradnju nove železničke veze. |

Drugi deo

- ZRELOST

| Dostupne studije i dokumenti | Spremno i odobreno | Radi se na njima | Još nije počelo |
| --- | --- | --- | --- |
| Konceptualna ideja |  |  | X |
| Prethodna studija izvodljivosti |  |  | X |
| Konceptualni dizajna |  |  | X |
| Studija izvodljivosti + CBA |  |  | X |
| Studija EIU (ako je neophodna) |  |  | X |
| Važeći dokumenti za prostorno planiranje |  |  | X |
| Imovinska pitanja rešena |  |  | X |
| Preliminarni dizajn |  |  | X |
| Glavni dizajn/detaljni dizajn |  |  | X |
| Tenderska dokumentacija |  |  | X |
| Građevinska i ostale dozvole |  |  | X |
| Ugovor o gradnji potpisan |  |  | X |

- ODREĐIVANJE IZVORA FINANSIRANJA

|  | Da | Obrazloženje | Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| Da li projekat poboljšava povezanost? | X | Realizacija projekta će imati direktan uticaj na poboljšanje železničke veze unutar Kosova, sa zemljama regiona i Integrisanom mrežom EU. |  |
| Da li projekat ima prekogranični uticaj ili uticaj na druge zemlje u regionu? | X | Ova železnička linija ima prekogranični uticaj sa Srbijom, a imaće uticaj i na druge susednih zemlje. |  |
| Da li se projekat na bilo koji drugi način može označiti kao regionalni projekat? | X | Imajući u vidu regionalni razvoj, vezu sa Bujanovcem i pristup Koridoru X, ovaj projekat se može smatrati i regionalnim projektom. |  |

- RASPORED POTROŠNJE

|  | 2015-2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena (u milionima EUR) od čega: |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 91,60 | 90,615 |
| Priprema projekta (TA) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 4,7 | 4,7 |
| Ulaganje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,90 | 85,915 |

- OSTALI ASPEKTI

| Da li su u projekat uključene MFI ili drugi donatori? Kada? Koje je bilo njihovo mišljenje? | Konsultativni sastanak sa donatorima održan je 10. maja 2023. godine, gde su međunarodne finansijske institucije i drugi donatori pozvani da učestvuju u opštoj diskusiji o projektima u saobraćajnom sektoru pre njihovog potvrđivanja i odobrenja. |
| --- | --- |
| Postojeća podrška EU ili WBIF (TA): iznos, svrha | Br. |
| Da li je Ministarstvo finansija konsultovano u vezi sa projektom? Opišite povratne informacije. | Ministarstvo finansija, rada i transfera je obavešteno o ovom projektu i podržaće ovaj projekat. |
| Da li projekat ostvaruje prihode od krajnjih korisnika? | Ovaj projekat je preduslov za budući razvoj i ostvariće prihode od železničkih operatera. |
| Opis projektnog tima za realizaciju | INFRAKOS će uspostaviti JRP za realizaciju ovog projekta. |