# Formular za identifikaciju projekta (FIP): Sektor životne sredine

# Prvi deo

# Prvi deo

- OPŠTE INFORMACIJE

| Naziv projekta: | Uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja otpadom i izgradnja infrastrukture za upravljanje otpadom u zoni upravljanja otpadom u Gnjilanu (Gnjilane, Kamenica, Vitina, Ranilug, Parteš, Novo Brdo, Štimlje, Uroševac, Klokot, Elez Hani, Kačanik, Štrpce) |
| --- | --- |
| Sektor | Životna sredina |
| Podsektor* (vidi spisak na poslednjoj strani) | Preradni pogoni za sortiranje i recikliranje otpada |
| Vodeći korisnik projekta/predlagač: | Vodeći korisnik projekta/predlagač: Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture (MŽSPPI) Ostali korisnici: Gnjilanski okrug Ministarstvo ekonomije (ME) |
| Institucija autor predloga projekta | MŽSPPI |
| Lokacija/mapa | Gnjilanski okrug |
| Ukupna procenjana investicija: - Pripremne aktivnosti (planska dokumentacija, tehnička dokumentacija, kupovima zemljišta, itd.) - Građevinski radovi - Nadzor | Ukupni procenjeni troškov investicije: 76.063.450 EUR Od čega: Pripremne aktivnosti: 6.085.076 EUR Građevinski radovi: 68.457.105 EUR Nadzor: 1.521.269 EUR |
| Odgovorno ili ovlašćeno lice za kontakt: | Abdulah Pirče, Florije Tahiri |
| Naziv - radno mesto: | Abdulah Pirče, zamenik direktora Odeljenja za životnu sredinu i zaštitu voda, Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture Florije Tahiri, zamenica šefa Odeljenja za otpad i hemikalije u Odeljenju za životnu sredinu i zaštitu voda, Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture |
| E-mail adresa - telefon: | abdullah.pirce@rks-gov.net +383(0) 38 200 74 078 florije.tahiri@rks-gov.net+383(0) 38 200 74 072 |

- OPIS PROJEKTA

| Svrha infrastrukturnog projekta | Svrha projekta je smanjenje odlaganja otpada uspostavljanjem adekvatnog sistema sortiranja na izvoru i izgradnjom predstavlja veliku centara za tretman, kompostiranje, sortiranje i reciklažu organskog otpada i drugih različitih frakcija otpada, kao i naknadni tretman nereciklabilnog otpada za približno 335.518 osoba, čime se smanjuju povezani rizici po životnu sredinu i zdravlje. |
| --- | --- |
| Rezultati infrastrukturnog projekta | - Funkcionalna primena zakona o otpadu i uspostavljena kontrola toka organskog otpada i drugih frakcija otpada. - Doprinos sprovođenju Strategije za integrisano upravljanje otpadom. - Uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja otpadom koji obuhvata sakupljanje i transport otpada i izgradnju integrisanih objekata za upravljanje otpadom za sortiranje i tretman. - Promovisanje cirkularne ekonomije i pristupa integrisanog upravljanja otpadom kroz ponovnu upotrebu komposta u poljoprivrednim sektorima, kao i kroz sortiranje i reciklažu/preradu različitih frakcija otpada. - Uspostavljanje novih radnih mogućnosti i povećanje stope zaposlenosti u vezi sa razvojem usluga upravljanja otpadom za organski otpad i druge različite frakcije otpada. - Povećana svest o razdvajanju na izvoru i reciklaži otpada za plastiku, papir, staklo, rezidualni otpad i zeleni i organski otpad. - Značajno smanjenje površine deponija naknadnim tretmanom otpada koji ne može da se reciklira ili putem oporavka energije, ili bilo kojom drugom metodom koja se smatra odgovarajućom za kontekst Kosova. |
| Opšti opis (najviše 2 stranice) | Porast stanovništva, brza urbanizacija i porast životnog standarda su u velikoj meri ubrzali stopu, količinu i kvalitet stvaranja komunalnog čvrstog otpada na Kosovu. Odlaganje otpada je ozbiljan i rasprostranjen problem kako u urbanim tako i u ruralnim područjima. Nedostatak odgovarajućeg sakupljanja, odvajanja, kompostiranja i reciklaže, kao i pomoćne infrastrukture za otpad, predstavlja ozbiljan izazov za životnu sredinu i zdravlje za Kosovo. Poslednji godišnji izveštaj KEPA-e o stanju životne sredine (2021) navodi da stanje u sektoru otpada nije zadovoljavajuće i da je upravljanje otpadom neadekvatno. Stanje sanitarnih deponija za odlaganje komunalnog otpada nastavlja da se pogoršava iz godine u godinu kao rezultat mnogih faktora, kao što su: nedostatak investicija, neadekvatno upravljanje, itd. Još nije analiziran sastav otpada u zemlji, što bi obezbedilo statistiku o količinama proizvedenog otpada u opštinama, sa posebnim podacima za ruralnim i urbanim područjima Procenjena količina komunalnog otpada koju generišu regioni Gnjilana i Uroševca u 2021. godini je: Gnjilanski region: 268,59 kg po glavi stanovnika godišnje (0,74 kg po glavi stanovnika/dan) Uroševački region: 255,42 kg po glavi stanovnika godišnje (0,70 kg po glavi stanovnika/dan) Ukupan broj divljih deponija 2021. godine je: 82 u Gnjilanskom regionu i 99 u Uroševačkom. U 2021. godini došlo je do povećanja odlaganja otpada u iznosu od 43.000 tona ili 8,9% više u odnosu na prethodnu 2020. godinu. Na sanitarnim deponijama kojima upravlja KKUO npr. Velekince (Gnjilane) povećano je odlaganje otpada u 2021. godini. Neke opštine su sprovele pilot mere za odvojeno sakupljanje frakcija otpada kao i za smanjenje organskog otpada. Pokrivenost komunalnim uslugama prikupljanja otpada u 2021. godini bila je: Gnjilanski region: 81,60% za domaćinstva. Uroševački region: 76,10% za domaćinstva. Anketa o tretmanu otpada, koju je sprovela Agencija za statistiku Kosova, koja uključuje preduzeća koja se bave tretmanom otpada, navodi da se 54% njih bavi metalima, nakon čega sledi plastika (22%). Izveštaj o lancu vrednosti reciklaže na Kosovu navodi da je od 2019. godine bilo 175 aktivnih firmi koje se bave: veleprodajom otpada i starog metala (22%), prikupljanjem neopasnog otpada (19%), prikupljanjem opasnog otpada (18%), proizvodnjom plastike u primarnom obliku (15%), tretmanom i odlaganjem neopasnog otpada (11%), popravkom i drugim uslugama upravljanja otpadom (7%), demontažom starog metala (6%) i tretmanom i odlaganjem opasnog otpada (1%). Vidovi tretmana obuhvatali su odlaganje, sterilizaciju, reciklažu i njihovo odvajanje i klasifikaciju. U okviru projekta koji podržava EU/KfW, završena je Studija izvodljivosti (FS 2022) o rehabilitaciji svih sredstava deponija Kompanije za upravljanje deponijama Kosova (KUDK). U okviru projekta koji podržava EU/KfW takođe je pripremljena studija o RKV Pastrimi. KUDK je javno preduzeće na centralnom nivou, čija je glavna odgovornost da obezbedi da deponije rade bezbedno i efikasno, u skladu sa standardima zaštite životne sredine. Odgovornosti kompanije obuhvataju i zatvaranje i zbrinjavanje deponija na kraju njihovog projektovanog kapaciteta i izgradnju novih objekata za odlaganje otpada. To takođe uključuje proširenje i zatvaranje deponija i nadogradnju transfer stanice u Uroševcu. IPA 2020 podržava poboljšanu infrastrukturu za upravljanje otpadom (tri deponije su sanirane i njihov životni vek produžen) i institucionalni razvoj za modernizaciju upravljanja otpadom na Kosovu. To je, između ostalog, obuhvatalo izgradnju dve ćelije u Gnjilanu i Prizrenu i studije izvodljivosti i EIA studije za postrojenja za transfer, sortiranje, prethodno skladištenje i predtretman komunalnog otpada i drugih specifičnih tokova otpada (sproveo KfW). IPA 2021 podržava pravilno funkcionisanje finansijskog i institucionalnog upravljanja i operacije i održavanje KUDK-a (sa realizacijom KfW-a pod indirektnim upravljanjem). Evidentan je nedostatak sistema za prikupljanje, sortiranje, tretman reciklaže i odgovarajuće infrastrukture za frakcije koje se mogu reciklirati, pa i dalje postoji određeni broj divljih deponija. Gore pomenuto pitanje predstavlja ozbiljne rizike i uticaje po zdravlje i životnu sredinu, posebno od divljih deponija (npr. u blizini reka) ili kada se spaljuju. Razvoj usklađenog sistema upravljanja otpadom, koji uključuje postrojenja za sakupljanje, sortiranje i reciklažu je od velikog značaja za poboljšanje ekološkog statusa: Opštine u regionu Gnjilana. Lokaciju za objekte određuju odgovarajuće opštine, uključujući i urađenu analizu uticaja na životnu sredinu. U okviru IPA 2020, međuopštinski plan integrisanog upravljanja otpadom je razvijen za zonu upravljanja otpadom u Gnjilanu. Plan uključuje opremu i razvoj neophodne infrastrukture za integrisani sistem upravljanja otpadom za opštine regiona Gnjilana i Uroševca. Predviđena su dva objekta za oporavak materijala – MRF (po jedan za svaki region), dve fabrike za kompostiranje (po jedna za svaki region), šest centara za civilno blagostanje – CAC (3 u svakom regionu), nadogradnja TS u Uroševcu i nadogradnja deponije Velekince prema standardima EU . Investicije su projektovane u dve faze, prva faza koja počinje 2024. predviđa 34,8 miliona evra, dok druga faza koja počinje 2031. predviđa opcije tretmana, anaerobnu digestiju (AD). Iznosi dobijeni u ovom PIF-u proizilaze iz Nacionalne strategije i Integrisanog međuopštinskog plana upravljanja otpadom za region Gnjilane/Uroševac, kao što je predviđeno njegovim budžetom i akcionim planom. |

- PODOBNOST

| Usklađenost sa važećim politikama i strategijama EU | Programski okvir Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) za period 2021-2027. Prozor 3: Zelena agenda i održiva povezanost Tematski prioritet 1: Životna sredina i klimatske promene Ekonomski i investicioni plan za zapadni Balkan 2021-2027 Životna sredina i klima; FLAGSHIP 7 – Upravljanje otpadom i otpadnim vodama Zelena agenda za Zapadni Balkan, drugi stub: (2) cirkularna ekonomija, koja se posebno bavi otpadom, reciklažom, održivom proizvodnjom i efikasnom upotrebom resursa. Direktiva o deponijama otpada br-1999/31/EC ima za cilj da spreči ili u najvećoj mogućoj meri smanji negativne uticaje na životnu sredinu, posebno zagađenje površinskih voda, podzemnih voda, zemljišta i vazduha, i na globalnu životnu sredinu, uključujući i efekat staklene bašte, kao i svaki rizik po zdravlje ljudi koji proizilazi iz odlaganja otpada, tokom celog životnog ciklusa deponije. Okvirna direktiva o otpadu 2008/98/EC postavlja principe za upravljanje otpadom, ekološke ciljeve, procese planiranja. |
| --- | --- |
| Doprinos važećim nacionalnim razvojnim ciljevima | Nacionalni program za evropske integracije 2023-2027, kao glavni nacionalni dokument politika za pristupanje EU, uspostavlja sveobuhvatan srednjoročni okvir svih reformi potrebnih za ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Takođe uključuje aktivnosti koje se odnose na sprovođenje srednjoročnih mera koje se odnose na zahteve zasnovane na poglavlju 27 (Životna sredina) pravne tekovine EU. Poglavlje 27 pravne tekovine EU obuhvata politiku zaštite životne sredine EU koja ima za cilj promovisanje održivog razvoja i zaštitu životne sredine za sadašnje i buduće generacije. Zasniva se na preventivnom delovanju, odnosno principu „zagađivač plaća“, borbi protiv štete po životnu sredinu na izvoru, zajedničkoj odgovornosti i integraciji zaštite životne sredine u druge politike EU. Evropska reformska agenda (ERA) II druga faza političkih prioriteta EU – Kosovo: 2.3. Rešiti prioritetne ekološke izazove: Odraziti ciljeve Zelene agende Zapadnog Balkana u sprovođenju politika u oblasti životne sredine. Izveštaj EU o Kosovu (2023), navodi da bi Kosovo u narednoj godini trebalo posebno da poveća pokrivenost sakupljanja otpada, da primeni široko smanjenje, odvajanje reciklaže i ponovnu upotrebu otpada, da se efikasno pozabavi pitanjem divljih deponija i uvede mere cirkularne ekonomije za smanjenje otpada, izradi i odobri međuopštinske planove integrisanog upravljanja otpadom i uspostavi sistem proširene odgovornosti proizvođača. Program ekonomskih reformi (PER) 2024– 2026 navodi da je sektoru otpada potrebna reforma i podrška. Cirkularna ekonomija bi stvorila mogućnosti za investicije i nova radna mesta, obezbeđujući izvore sirovina za proizvodnju Reformska mera br. 9: Smanjenje zagađenja životne sredine i očuvanje biodiverziteta. Ova mera se odnosi na preporuke Izveštaja EU za Kosovo za 2023. godinu – Životna sredina i klimatske promene, Poglavlje 27, odnosno povećanje obuhvata prikupljanja otpada, sprovođenje obimnog smanjenja, odvajanje reciklaže i ponovne upotrebe otpada, efikasno rešavanje pitanja nelegalnog odlaganja i uvođenje mera cirkularne ekonomije za smanjenje otpada. Nacionalna razvojna strategija (NDS) 2030 Stub 1: Održivi ekonomski razvoj - Inovativna, cirkularna i konkurentna ekonomija - Visokokvalitetna, održiva i integrisana infrastruktura - Čista životna sredina i održivo korišćenje prirodnih resursa Ovaj razvojni cilj će se postići kroz ove strateške ciljeve: Integrisano upravljanje otpadom i povećana cirkulacija resursa, poboljšan pristup vodi i kanalizaciji i smanjeno zagađenje vode, povećan udeo obnovljivih izvora u energetskom spletu, poboljšana energetska efikasnost, poboljšana dostupnost i efikasnost vode, promocija održive digitalne mobilnosti, održivo upravljanje i korišćenje šumskih resursa i zaštita biodiverziteta, odgovorno planiranje i integrisani teritorijalni razvoj. Program vlade Republike Kosovo 2021-2025 ima za cilj poboljšanje integrisanog upravljanja otpadom. Između ostalog, vlada će raditi na poboljšanju fizičke infrastrukture za sakupljanje otpada, izgradnji transfernih i reciklažnih centara. |
| Da li je projekat obuhvaćen relevantnom sektorskom strategijom, sektorskim akcionim planom ili sektorskim master planom? | Strategija za integrisano upravljanje otpadom 2021-2030 i akcioni plan 2021-2023 fokusiraju se na smanjenje otpada, reciklažu, kompletiranje zakonodavstva o otpadu, uključujući i regulativu i kontrolu u sektoru upravljanja otpadom, razvoj infrastrukture, smanjenje rizika, povećanje zaposlenosti, izgradnju kapaciteta, poboljšanje usluga otpada i podizanja svesti/obuke. Sa ciljem prelaska ka cirkularnoj ekonomiji promovisanjem njenih vrednosti i praksi, Strategija za integrisano upravljanje otpadom je u skladu sa opštim ciljevima pomoći EU u okviru tematskog prioriteta 1 prozora 3. Postavljeni su jasni ciljevi za sprovođenje Strategije. Ovi ciljevi se mogu posmatrati kao privremeni ciljevi za Kosovo na njegovom putu ka članstvu u EU, kao priprema za usvajanje specifičnih ciljeva evropske pravne tekovine za upravljanje otpadom. Strategija uključuje sledeći strateški cilj i prioritet: razvoj nove generacije integrisanih usluga i infrastrukture za upravljanje otpadom. Potrebna su stalna javna ulaganja u usluge i infrastrukturu za upravljanje komunalnim i drugim otpadom. Osnovnu infrastrukturu čini integrisana regionalna mreža transfer stanica i sanitarnih deponija. Očekuje se da će ulaganje putem grantova teći ka onim objektima i uslugama koje rade na regionalnoj/međuopštinskoj osnovi, pošto će one pružiti najveći uticaj i održivost. Specifični cilj 1.1 Obezbediti redovne i pouzdane usluge sakupljanja čvrstog komunalnog otpada celom stanovništvu. Svrha ovog cilja je da 100% ukupnog stanovništva ima pristup adekvatnim i redovnim uslugama sakupljanja komunalnog otpada do 2026. godine. Specifični cilj 1.2 Razviti mrežu integrisanih objekata za upravljanje otpadom. Svrha ovog cilja je da se 60% ukupnog generisanog komunalnog otpada upravlja u kontrolisanim objektima (npr. uključujući sanitarne deponije i/ili termičke i/ili biološke i objekte za oporavak/recikliranje materijala do 2023. godine i 80% do 2027. godine. Akcioni plan obuhvata sledeće mere koje se odnose na: regione Prizrena, Đakovice, Uroševca, Gnjilana i Peći: (1) FS i izgradnja transfer stanice i postrojenja za oporavak materijala (MRF) u Uroševcu (2,50 miliona evra); (2) FS i projekat za MRF i postrojenje za kompostiranje u Prizrenu (0,23 miliona evra); (3) FS i projekat za MRF u Peći (0,15 miliona evra) i izgradnja MRF u Peći (1,5 miliona evra sufinansira EU/GIZ – IPA III, a 1,5 miliona evra sufinansira MŽSPPI). |

- STRATEŠKA RELEVANTNOST

| Objasnite karakteristike projekta u smislu: |  |
| --- | --- |
| Neposredne koristi projekta za životnu sredinu | Sav otpad prikupljen iz domaćinstava i drugih ustanova biće tretiran i recikliran društveno i ekološki prihvatljivom praksom, sprečavajući opasnosti po javno zdravlje. Najvažnija ekološka korist od projekta je smanjenje eksploatacije prirodnih resursa, smanjenje zagađenja životne sredine usled odlaganja otpada i, samim tim, lošeg korišćenja zemljišta, praćeno smanjenjem gasova sa efektom staklene bašte. Projekat poboljšava životnu sredinu u ovim gradovima i obližnjim selima i pejzažima, čineći ovo područje privlačnijim za život i posetu. Opšte poboljšanje uslova života građana kao rezultat poboljšane povezanosti sa sanitarnim uslugama uz značajno poboljšanje uslova životne sredine usled rada savremenih postrojenja za upravljanje otpadom. |
| Njegov doprinos smanjenju emisije CO2 i/ili buke i/ili drugih štetnih emisija | Glavni doprinos projekta je smanjenje metana i CO2, kao i tretman procednih voda. Smanjenje količine otpada na izvorištu i smanjenje količine odloženog otpada, zaštita zemljišta, vazduha i vode od zagađenja. |
| Broj ljudi koji će imati koristi od projekta | Otprilike 335.518 |
| Mera u kojoj doprinosi smanjenju zagađenja u širem regionu oko svoje lokacije | Emisije CO2 i metana će se smanjiti, s obzirom na to da će se organski otpad sakupljati, sortirati, reciklirati i ponovo koristiti kao sekundarna sirovina. |
| Pristupačnost usluga za krajnje korisnike | Analiza pristupačnosti još nije sprovedena. |
| Rizici povezani sa projektom | Glavni rizici su: - Poteškoće sa obezbeđivanjem odgovarajuće lokacije za postrojenja. U Peći postoji lokacija koja je operedeljena blizu lokacije postojeće deponije. Postignut je dogovor da zajednička lokacija bude u regionu Prištine. - Velika udaljenost za neke od opština da prenesu otpad u centar - Protivljenje uvođenju odredbi o povećanju naknada može ugroziti rad centra. - Potrebno je pojašnjenje o šemama finansiranja opština (operacije) - Zajedničko finansiranje – investicije koje treba razjasniti. |
| Partnerstvo uključenih organizacija i institucija | Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja treba da budu uključeni da podrže operatere otpada posebno na početku njihove aktivnosti, dok ne stvore mogućnosti za samoorganizovanje preduzeća, opština, zajednice. |

# Drugi deo

- ZRELOST

| Dostupne studije i dokumenti | Spremno i odobreno | Radi se na njima | Još nije počelo |
| --- | --- | --- | --- |
| Konceptualna ideja |  | X (za neke lokacije) | X |
| Prethodna studija izvodljivosti |  |  | X |
| Konceptualni dizajna |  |  | X |
| Studija izvodljivosti + CBA |  |  | X |
| Studija EIU (ako je neophodna) |  |  | X |
| Važeći dokumenti za prostorno planiranje |  |  | X |
| Imovinska pitanja rešena |  |  | X |
| Preliminarni dizajn |  |  | X |
| Glavni dizajn/detaljni dizajn |  |  | X |
| Tenderska dokumentacija |  |  | X |
| Građevinska i ostale dozvole |  |  | X |
| Ugovor o gradnji potpisan |  |  | X |

- ODREĐIVANJE IZVORA FINANSIRANJA

|  | Da | Obrazloženje | Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| Da li projekat poboljšava povezanost? |  |  | X |
| Da li projekat ima prekogranični uticaj ili uticaj na druge zemlje u regionu? | X | Projekat značajno doprinosi smanjenju plastičnog i drugog otpada koji završava u prekograničnim vodnim telima kao što je sliv Drima. Projekat omogućava prekograničnu razmenu materijala koji se može reciklirati među operaterima u regionu. |  |
| Da li se projekat na bilo koji drugi način može označiti kao regionalni projekat? |  |  | X |

- RASPORED POTROŠNJE

|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena (u EUR): | - | 3.115.000 | 21.620.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 892.730 |
| Priprema projekta (TA) | - | 249.200 | 1.729.600 | 288.000 | 288.000 | 71.418 |
| Ulaganje | - | 2.803.500 | 19.458.000 | 3.240.000 | 3.240.000 | 803.457 |

|  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena (u EUR): | 12.080.805 | 16.551.495 | 2.519.884 | 1.948.030 | 7.116.333 | 3.019.173 |
| Priprema projekta (TA) | 966.464 | 1.324.120 | 201.591 | 155.842 | 569.307 | 241.534 |
| Ulaganje | 10.872.725 | 14.896.346 | 2.267.896 | 1.753.227 | 6.404.700 | 2.717.256 |

- OSTALI ASPEKTI

| Da li su u projekat uključene MFI ili drugi donatori? Kada? Koje je bilo njihovo mišljenje? | Konsultativni sastanak sa donatorima održan je 23. januara 2024. godine, gde su međunarodne finansijske institucije i drugi donatori pozvani da učestvuju u opštoj diskusiji o projektima u sektoru životne sredine SPP pre njihovog potvrđivanja i odobrenja. Grant od 3,8 miliona evra od EU/Švedske vlade je pozitivno ocenjen, ali zavisi od ukidanja postojećih mera. |
| --- | --- |
| Postojeća podrška EU ili WBIF (TA): iznos, svrha | Br. |
| Da li je Ministarstvo finansija konsultovano u vezi sa projektom? Opišite povratne informacije. | Br. |
| Da li projekat ostvaruje prihode od krajnjih korisnika? | Br. |
| Opis tima za realizaciju projekta | Biće određen u kasnijoj fazi. |

Godišnji izveštaj o stanju životne sredine za 2021. (avgust 2022)

Na osnovu izveštaja o upravljanju komunalnim otpadom na Kosova za 2019. (2021)

ASK, Anketa o tretmanu otpada (2019)

Analiza lanca vrednosti reciklaže na Kosovu, 2022 (EU, GIZ, Privredna komora Kosova)