# Formulari i identifikimit të projektit (FIP): Sektori i Mjedisit

# Pjesa e parë

- INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

| Titulli i projektit | Krijimi i sistemit të integruar të menaxhimit të mbeturinave dhe ndërtimi i infrastrukturës për menaxhimin e mbeturinave në Zonën e Menaxhimit të Mbeturinave të Pejës (Pejë, Istog, Deçan, Klinë, Junik) |
| --- | --- |
| Sektori | Mjedisi |
| Nënsektori | Objektet e përpunimit për klasifikimin dhe riciklimin e mbeturinave |
| Përfituesi/propozuesi kryesor i projektit: | Përfituesi/propozuesi kryesor i projektit: Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI) Përfitues të tjerë: Rrethi i Pejës Ministria e Ekonomisë |
| Institucioni që është autor i propozimit të projektit | MMPHI |
| Vendndodhja/Harta | Rrethi i Pejës |
| Investimi total i parashikuar: - Aktivitetet përgatitore (dokumentacioni planifikues, dokumentacioni teknik, marrja e tokës etj.) - Punimet ndërtimore - Mbikëqyrja | Kosto totale e parashikur për investim: 69,258,753 EUR Nga të cilat: Aktivitetet përgatitore: 5,540,700 EUR Punimet ndërtimore: 62,332,878 EUR Mbikëqyrja: 1,385,175 EUR |
| Personi përgjegjës ose i autorizuar për kontakt: | Abdullah Pirçe, Florije Tahiri |
| Emri – Pozita: | Abdullah Pirçe, Zëvendës Drejtor i Departamentit për Mjedisin dhe Mbrojtjen e Ujërave, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Florije Tahiri, Zëvendës Udhëheqëse e Divizionit për Mbeturina dhe Kimikate në Departamentin për Mjedis dhe Mbrojtjen e Ujërave, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës |
| Adresa e emailit - Telefoni: | abdullah.pirce@rks-gov.net +383(0) 38 200 74 078 florije.tahiri@rks-gov.net +383(0) 38 200 74 072 |

- PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

| Qëllimi i projektit infrastrukturor | Qëllimi i projektit është të zvogëlojë asgjësimin e mbetjeve duke krijuar një sistem adekuat klasifikimi në burim dhe duke ndërtuar gjashtë qendra kryesore për kompostimin, klasifikimin dhe riciklimin e mbetjeve organike dhe fraksioneve të tjera të ndryshme të mbetjeve, dhe pas trajtimit të mbetjeve të pa riciklueshme për afërsisht 178,011 njerëz, duke reduktuar kështu rreziqet mjedisore dhe shëndetësore të lidhura. |
| --- | --- |
| Rezultatet e projektit infrastrukturor | - Zbatimi funksional i ligjit për mbeturinat dhe kontrolli i vendosur i fluksit të mbeturinave organike dhe fraksioneve të tjera të mbeturinave. - Kontributi në zbatimin e Strategjisë së Menaxhimit të Integruar të Mbeturinave. - Krijimi i një sistemi të integruar të menaxhimit të mbeturinave që përfshin grumbullimin dhe transportin e mbeturinave dhe ndërtimin e objekteve të menaxhimit të integruar të mbeturinave për klasifikim dhe trajtim. - Promovimi i qasjeve të ekonomisë qarkore dhe menaxhimit të integruar të mbeturinave nëpërmjet ripërdorimit të përzierjes në sektorët e bujqësisë dhe nëpërmjet klasifikimit dhe riciklimit të fraksioneve të ndryshme të mbeturinave. - Krijimi i mundësive të reja për punë dhe rritja e shkallës së punësimit lidhur me zhvillimin e shërbimeve të menaxhimit të mbeturinave për mbeturinat organike dhe fraksione të tjera të ndryshme të mbeturinave. - Rritja e ndërgjegjësimit për ndarjen e mbeturinave në burim dhe riciklimin e plastikës, letrës, qelqit, mbeturinave të mbetura dhe mbeturinave të gjelbra dhe ushqimore. - Zvogëlim i ndjeshëm i sipërfaqes së deponisë nga pas-trajtimi i mbeturinave të pa riciklueshme qoftë përmes rikuperimit të energjisë, apo ndonjë metode tjetër që konsiderohet adekuate për kontekstin e Kosovës. |
| Përshkrimi i përgjithshëm | Rritja e popullsisë, urbanizimi i shpejtë dhe rritja e standardit të jetesës kanë përshpejtuar në masë të madhe shkallën, sasinë dhe cilësinë e prodhimit të mbeturinave të ngurta komunale në Kosovë. Hedhja e mbeturinave është një problem thumbues dhe i përhapur si në zonat urbane ashtu edhe në ato rurale. Mungesa e objekteve të duhura të grumbullimit, ndarjes, kompostimit dhe riciklimit, si dhe infrastrukturës mbështetëse për mbeturinat, paraqet një sfidë serioze mjedisore dhe shëndetësore për Kosovën. Raporti i fundit Vjetor i AMM-së në Kosovë për Gjendjen e Mjedisit (2021) thekson se gjendja në sektorin e mbeturinave nuk është e kënaqshme dhe menaxhimi i mbeturinave është joadekuat. Gjendja e deponive sanitare të mbeturinave komunale vazhdon të jetë e rëndë çdo vit, ndër të tjera, për shkak të menaxhimit të dobët të deponive dhe mungesës së investimeve. Nuk disponohen analiza për përbërjen e mbeturinave, qoftë në nivel lokal apo qendror, të cilat do të jepnin të dhëna për nivelin e mbeturinave të krijuara në komuna të ndryshme, me të dhëna të diferencuara midis zonave rurale dhe urbane. Sasia e vlerësuar e mbeturinave komunale të krijuara nga rajone në vitin 2021 është: Rajoni i Pejës: 376.13 kg/banor/vit (1.03 kg/banor/ditë) Numri i përgjithshëm i deponive ilegale në vitin 2021 ishte 68 në rajonin e Pejës. Në vitin 2021 ka pasur një rritje të hedhjes së mbeturinave në masën 43,000 tonë, ose 8.9% më shumë krahasuar me një vit më parë 2020.Në deponinë sanitare në Pejë në vitin 2020 janë deponuar 52,496 ton. Në kuadër të Programit IPA për Bashkëpunim Ndërkufitar, Mali i Zi-Kosovë 2014-2020, një iniciativë e përbashkët ndërkufitare për menaxhim më të mirë të mbeturinave u zbatua nga KRU Çabrati në Gjakovë. Ai përfshinte krijimin e një sistemi të grumbullimit dhe trajtimit selektiv të mbeturinave komunale në zonat urbane të Gjakovës, duke krijuar parakushte teknike për menaxhimin e integruar të mbeturinave të ngurta dhe edukimin e palëve të interesit për menaxhimin e integruar të mbeturinave komunale. Mbulimi i shërbimit të grumbullimit të mbeturinave komunale në vitin 2021 ishte: Rajoni i Pejës: 94.70 % për amvisëri. Anketa e trajtimit të mbeturinave, e realizuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës e cila përfshin bizneset që merren me trajtimin e mbeturinave, vëren se 54% e tyre merren me metale, pasuar nga plastika (22%). Raporti i Zinxhirit të Vlerës së Riciklimit në Kosovë, thekson se deri në vitin 2019, 175 firma aktive që merren me: tregtimin me shumicë të mbeturinave dhe hekurishteve (22%), grumbullimin e mbeturinave jo të rrezikshme (19%), grumbullimin e mbeturinave të rrezikshme (18%), prodhimi i plastikës në formë primare (15%), trajtimi dhe asgjësimi i mbeturinave jo të rrezikshme (11%), aktivitetet e riparimit dhe shërbimet e tjera të menaxhimit të mbeturinave (7%), çmontimi i mbeturinave metalike (6%), dhe trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve të rrezikshme (1%). Format e trajtimit përfshinin asgjësimin, sterilizimin, riciklimin dhe ndarjen dhe klasifikimin e tyre. Në kuadër të projektit të mbështetur nga BE/KfW u bë Studimi i Fizibilitetit (SF 2022) për rehabilitimin e të gjitha aseteve të deponive të Kompanisë për Menaxhimin e Deponive në Kosovë (KMDK). Në kuadër të projektit të mbështetur nga BE/KfW është përgatitur edhe një studim për KRU Pastrimi. KMDK është një ndërmarrje publike e nivelit qendror, përgjegjësia kryesore e së cilës është të sigurojë që deponitë të operohen në mënyrë të sigurt dhe efikase, në përputhje me standardet e mbrojtjes së mjedisit. Përgjegjësitë e kompanisë shtrihen gjithashtu në mbylljen dhe kujdesin pasues të deponive në fund të kapacitetit të tyre të projektuar dhe në ndërtimin e objekteve të reja të deponimit të mbeturinave. IPA 2018 për mbështetjen e BE-së për menaxhimin e mbeturinave në Kosovë ka për qëllim mbylljen dhe rehabilitimin e qelive të vjetra dhe ndërtimin e qelive të reja në rajonin e Pejës dhe mbështetjen e përmirësimit të grumbullimit dhe transportit të mbeturinave komunale përmes ofrimit të pajisjeve adekuate për grumbullimin dhe transportin, zbatimin e sistemeve të ndara të grumbullimit dhe zvogëlimin e numrit të deponive ilegale në Kosovë. Është planifikuar të zbatohet në vitin 2023. IPA 2021 mbështet funksionimin e duhur të menaxhimit financiar dhe institucional dhe funksionimin dhe mirëmbajtjen e KMDK (me zbatimin e KfW nën menaxhim indirekt). Mungesa e sistemit të grumbullimit, klasifikimit, trajtimit të riciklimit dhe infrastrukturës së duhur për fraksionet e riciklueshme është evidente, prandaj ende ekzistojnë një numër i caktuar deponish ilegale. Çështja e sipërpërmendur paraqet rreziqe dhe ndikime serioze për shëndetin dhe mjedisin, veçanërisht nga deponitë ilegale (p.sh. pranë lumenjve) ose digjet. Zhvillimi i një sistemi të përputhshëm të menaxhimit të mbeturinave, i cili përfshin objektet e grumbullimit, klasifikimit dhe riciklimit, ka një rëndësi të madhe për përmirësimin e statusit mjedisor të: Komunat Rajoni i Pejës. Vendndodhja për objektet duhet të caktohet nga komunat përkatëse dhe të përfshihet analiza e vlerësimit të ndikimit në mjedis. Ekziston një lokacion i caktuar në komunën e Pejës (nën IPA III). Sipas një projekti të ri për përmirësimin e kapaciteteve organizative për menaxhimin e mbeturinave, planet janë për zhvillimin e një Bashkëpunimi të Integruar Ndërkomunal, do të ketë tri komuna të rajonit, Pejë, Deçan, Junik, Klinë, Istog, me financim nga IPA. Në të ardhmen e afërt parashihet zhvillimi i një deponie të re me qasje të integruar, përmirësimi, përditësimi i deponisë ekzistuese, me qasje të integruar, si dhe është paraparë një stacion transferimi në Istog dhe një ORM. Me financimin e BE-së është ndërtuar një impiant për trajtimin e ujërave të zeza në rajon, në periferi të qytetit të Pejës. Parashikohen gjithashtu qendra të amenitetit qytetar dhe impiante kompostimi. |

- KUALIFIKUESHMËRIA

| Koherenca me politikat dhe strategjitë e vlefshme të BE-së | Instrumenti për Asistencën e Para-Anëtarësimit (IPA III) Korniza Programuese për periudhën 2021-2027 Dritarja 3: Agjenda e gjelbër dhe lidhshmëria e qëndrueshme Prioriteti tematik 1: Mjedisi dhe ndryshimi klimatik Plani ekonomik dhe investues për Ballkanin Perëndimor 2021-2027 Mjedisi dhe Klima; FLAGSHIP 7 – Menaxhimi i mbetjeve dhe ujërave të zeza Agjenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, shtylla e dytë: (2) ekonomi qarkore, duke trajtuar në veçanti mbetjet, riciklimin, prodhimin e qëndrueshëm dhe përdorimin efikas të burimeve Agjenda e Reformës Evropiane (ARE) II Faza e Dytë e Prioriteteve Politike BE-Kosovë: 2.3. Trajtojnë sfidat prioritare mjedisore: Reflektojnë objektivat e Agjendës së Gjelbër të Ballkanit Perëndimor në zbatimin e politikave në fushën e mjedisit. Direktiva për Deponitë e Mbeturinave Nr-1999/31/EC synon të parandalojë ose zvogëlojë sa më shumë që të jetë e mundur efektet negative në mjedis, në veçanti ndotjen e ujërave sipërfaqësore, ujërave nëntokësore, tokës dhe ajrit, dhe në mjedisin global, duke përfshirë efektin serë, si dhe çdo rrezik që rezulton për shëndetin e njeriut, nga deponimi i mbetjeve, gjatë gjithë ciklit jetësor të deponisë. Direktiva Kuadër për Mbeturina 2008/98/EC përcakton parimet për menaxhimin e mbeturinave, objektivat mjedisore, proceset e planifikimit. |
| --- | --- |
| Kontributi në objektivat e vlefshme të zhvillimit kombëtar | Programi Kombëtar për Integrimin në BE 2023-2027, si dokumenti kryesor kombëtar i politikave për anëtarësimin në BE, vendos një kuadër gjithëpërfshirës afatmesëm të të gjitha reformave të nevojshme për të përmbushur detyrimet që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit. Ai përfshin gjithashtu veprime në lidhje me zbatimin e masave afatmesme që adresojnë kërkesat bazuar në kapitullin 27 (Mjedisi) të acquis të BE-së. Kapitulli 27 i acquis të BE-së mbulon politikën mjedisore të BE-së që synon të promovojë zhvillimin e qëndrueshëm dhe të mbrojë mjedisin për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm. Ai bazohet në veprimet parandaluese, përkatësisht parimin “ndotësi paguan”, luftimi i dëmit mjedisor në burim, përgjegjësia e përbashkët dhe integrimi i mbrojtjes së mjedisit në politika të tjera të BE-së. Raporti i BE-së për Kosovën (2023), thekson se në vitin e ardhshëm Kosova në veçanti duhet të rrisë mbulimin e grumbullimit të mbeturinave, të aplikojë reduktimin e gjerë, riciklimin e ndarjes dhe ripërdorimin e mbeturinave, të trajtojë në mënyrë efektive çështjen e deponive ilegale dhe të prezantojë masat e ekonomisë rrethore për reduktimin e mbeturinave, zhvillimin dhe miratimin e planeve të menaxhimit të integruar ndërkomunal të mbetjeve dhe vendosja e sistemit të zgjeruar të përgjegjësisë së prodhuesve. Programi i Reformës Ekonomike (PRE) 2024 – 2026 thekson se sektori i mbeturinave ka nevojë për reforma dhe mbështetje. Ekonomia qarkore do të krijonte mundësi për investime dhe vende të reja pune, duke siguruar burime të lëndëve të para për prodhim Masa e reformës #9: Reduktimi i ndotjes së mjedisit dhe ruajtja e biodiversitetit. Kjo masë adreson rekomandimet e Raportit të BE-së për Kosovën 2023 - Mjedisi dhe ndryshimet klimatike, kapitulli 27, përkatësisht rritja e mbulimit të grumbullimit të mbeturinave, zbatimi i reduktimit të gjerë, ndarjes së riciklimit dhe ripërdorimit të mbeturinave, adresimi efektiv i çështjes së hedhjes së paligjshme dhe futja e masave të ekonomisë qarkore për reduktimin e mbeturinave. Strategjia Kombëtare për Zhvillim (SKZh) 2030 Shtylla 1: Zhvillimi i Qëndrueshëm Ekonomik - Ekonomi inovative, qarkore dhe konkurruese - Infrastrukturë me cilësi të lartë, të qëndrueshme dhe të integruar - Mjedis i pastër dhe shfrytëzim i qëndrueshëm i burimeve natyrore Ky synim zhvillimor do të arrihet përmes këtyre objektivave strategjikë: Menaxhimi i integruar i mbeturinave dhe rritja e qarkullimit të burimeve, qasja e përmirësuar në ujë dhe kanalizime dhe reduktimi i ndotjes së ujit, rritja e pjesës së burimeve të rinovueshme në përzierjen e energjisë, përmirësimi i efiçiencës së energjisë, disponueshmëria dhe efikasiteti i përmirësuar i ujit, promovimi i lëvizshmërisë së qëndrueshme digjitale, menaxhimi dhe përdorimi i qëndrueshëm i burimeve pyjore dhe i mbrojtjes së biodiversitetit, planifikimi përgjegjës dhe zhvillimi i integruar territorial. Programi i Qeverisë së Republikës së Kosovës 2021-2025 synon përmirësimin e menaxhimit të integruar të mbeturinave. Ndër të tjera, Qeveria do të punojë në përmirësimin e infrastrukturës fizike për grumbullimin e mbetjeve, ndërtimin e qendrave të transferimit dhe riciklimit. |
| A mbulohet projekti nga strategjia sektoriale përkatëse, nga një plan veprimi sektorial apo nga një masterplan sektori? | Strategjia për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave 2021-2030 dhe plani i veprimit 2021-2023 fokusohet në reduktimin e mbetjeve, riciklimin, kompletimin e legjislacionit të mbeturinave duke përfshirë rregullimin dhe kontrollin në sektorin e menaxhimit të mbeturinave, zhvillimin e infrastrukturës, reduktimin e rreziqeve, rritjen e punësimit, ngritjen e kapaciteteve, përmirësimin e shërbimit të mbeturinave dhe ndërgjegjësimin/trajnimin. Duke synuar kalimin drejt një ekonomie qarkore përmes promovimit të vlerave dhe praktikave të saj, Strategjia e Menaxhimit të Integruar të Mbeturinave është në përputhje me objektivat e përgjithshme të asistencës së BE-së sipas prioritetit tematik 1 të dritares 3. Janë përcaktuar objektiva të qarta për zbatimin e Strategjisë. Këto objektiva mund të shihen si synime të përkohshme për Kosovën në rrugën e saj drejt anëtarësimit në BE, si përgatitje për miratimin e caqeve specifike të acquis të BE-së për menaxhimin e mbeturinave. Strategjia përfshin objektivin dhe prioritetin strategjik të mëposhtëm: zhvillimin e një gjenerate të re shërbimesh dhe infrastrukturës të integruar të menaxhimit të mbeturinave. Investimet publike të vazhdueshme në shërbime dhe infrastrukturë nevojiten për të menaxhuar mbeturinat komunale dhe disa mbeturina të tjera. Infrastruktura e shtyllës kurrizore përbëhet nga një rrjet rajonal i integruar stacionesh transferimi dhe deponi sanitare. Pritet që investimet e granteve të rrjedhin drejt atyre objekteve dhe shërbimeve që funksionojnë në bazë rajonale/ndërkomunale, pasi këto do të japin ndikimin dhe qëndrueshmërinë më të madhe. Objektivi specifik 1.1 Ofrimi i shërbimeve të rregullta dhe të besueshme të grumbullimit të mbeturinave të ngurta komunale për të gjithë popullatën. Ai synon që 100% e popullsisë së përgjithshme të ketë qasje në shërbimet adekuate dhe të rregullta të grumbullimit të mbeturinave komunale deri në vitin 2026. Objektivi specifik 1.2 Zhvillimi i rrjetit të objekteve të menaxhimit të integruar të mbeturinave. Ai synon që 60% e totalit të mbeturinave komunale të krijuara të menaxhohen në objekte të kontrolluara (p.sh. duke përfshirë deponitë sanitare, dhe/ose objektet termike dhe/ose biologjike dhe të rikuperimit/riciklimit të materialeve deri në vitin 2023 dhe 80% deri në vitin 2027. Plani i Veprimit përfshin masat e mëposhtme që lidhen me: Rajonet e Prizrenit, Gjakovës, Ferizajt, Gjilanit dhe Pejës: (1) SF dhe ndërtimi i stacionit të transferimit dhe objektit të rikuperimit të materialeve (ORM) në Ferizaj (2.50 mil. EUR); (2) SF dhe projektimi për ORM dhe objektin e kompostimit në Prizren (0.23 mil. EUR); (3) SF dhe projektimi për ORM në Pejë (0.15 mil. EUR) dhe ndërtimi i ORM në Pejë (1.5 mil. EUR i bashkëfinancuar nga BE/GIZ – IPA III, dhe 1.5 mil. EUR do të bashkëfinancohet nga MMPHI). |

- RELEVANCA STRATEGJIKE

| Shpjegoni veçoritë e projektit në lidhje me: |  |
| --- | --- |
| Përfitimet e drejtpërdrejta për mjedisin | Të gjitha mbeturinat e mbledhura nga amvisëritë dhe objektet e tjera do të trajtohen dhe riciklohen nëpërmjet një praktike të pranueshme nga pikëpamja sociale dhe mjedisore, duke parandaluar rreziqet për shëndetin publik. Përfitimi më i rëndësishëm mjedisor nga projekti është ulja e shfrytëzimit të burimeve natyrore, ulja e ndotjes së mjedisit për shkak të deponimit të mbeturinave dhe, rrjedhimisht, keqpërdorimit të tokës, i ndjekur nga ulja e gazeve serrë. Projekti përmirëson mjedisin në këto qytete dhe fshatrat dhe peizazhet e afërta, duke e bërë zonën më tërheqëse për të jetuar dhe vizituar. Përmirësimi i përgjithshëm i kushteve të jetesës së qytetarëve si rezultat i përmirësimit të lidhjes me shërbimet sanitare krahas përmirësimit të ndjeshëm të kushteve mjedisore për shkak të funksionimit të objekteve moderne të menaxhimit të mbeturinave. |
| Kontributin në reduktimin e CO2 dhe/ose zhurmave dhe/ose emetimeve të tjera të dëmshme | Kontributi kryesor i projektit është reduktimi i metanit dhe CO2, si dhe trajtimi i kullimit. Reduktimi i mbeturinave në burim dhe zvogëlimi i sasisë së mbeturinave të deponuara, mbrojtja e tokës, ajrit dhe ujit nga ndotja. |
| Numrin e personave që do të përfitojnë nga projekti | Përafërsisht 178,011 |
| Shkallën në të cilën kontribuon në uljen e ndotjes në një rajon më të gjerë rreth vendndodhjes së tij | CO2 dhe emetimet e metanit do të reduktohen, duke pasur parasysh që mbeturinat organike do të mblidhen, klasifikohen, riciklohen dhe ripërdoren si lëndë e parë dytësore. |
| Përballueshmërinë e shërbimeve për përdoruesit fundorë | Analiza e përballueshmërisë ende nuk është kryer. |
| Rreziqet që lidhen me projektin | Rreziqet kryesore përfshijnë: - Vështirësitë me sigurimin e vendndodhjes së përshtatshme për objektet. Në Pejë ekziston një lokacion i caktuar afër deponisë ekzistuese. Ekziston një marrëveshje që të ketë një lokacion të përbashkët në rajonin e Prishtinës. - Distanca e madhe për disa nga komunat për të transferuar mbeturinat në qendër - Kundërshtimi i vendosjes së dispozitave për rritjen e tarifave mund të kërcënojë funksionimin e qendrës. - Duhet sqarim për skemat e financimit të komunave (operacionet) - Financimi i përbashkët – investimet për t’u sqaruar. |
| Partneritetin e organizatave dhe institucioneve të përfshira | Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Ministria e Ekonomisë, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural duhet të përfshihen për të mbështetur operatorët e mbeturinave veçanërisht në fillim të aktivitetit të tyre, derisa të krijojnë mundësi për vetëorganizimin e biznesit, komunave, komunitetit. |

# Pjesa e dytë

- MATURITETI

| Studimet dhe dokumentet në dispozicion | Gati dhe të miratuara | Duke u punuar | Nuk ka filluar ende |
| --- | --- | --- | --- |
| Idea konceptuale |  | X (për disa lokacione) | X |
| Studimi paraprak i fizibilitetit |  |  | X |
| Projektimi konceptual |  |  | X |
| Studimi i fizibilitetit + AKP |  |  | X |
| Studimi i VNM (nëse nevojitet) |  |  | X |
| Dokumentet e vlefshme të planifikimit hapësinor |  |  | X |
| Prona tokë e zgjidhur |  |  | X |
| Projektimi paraprak |  |  | X |
| Projektimi kryesor/projektimi i detajuar |  |  | X |
| Dokumentacioni i tenderit |  |  | X |
| Lejet e ndërtimit dhe të tjera |  |  | X |
| Kontrata e ndërtimit është nënshkruar |  |  | X |

- PËRCAKTIMI I BURIMIT TË FINANCIMIT

|  | Po | Arsyetimi | Jo |
| --- | --- | --- | --- |
| A e përmirëson projekti lidhjen? |  |  | X |
| A ka projekti ndikim ndërkufitar apo në vendet e tjera të rajonit? | X | Projekti kontribuon në mënyrë të konsiderueshme në reduktimin e mbetjeve plastike dhe të tjera që përfundojnë në trupat ujorë ndërkufitarë si pellgu i Drinit. Projekti mundëson shkëmbimin ndërkufitar të materialit të riciklueshëm ndërmjet operatorëve në rajon. |  |
| A mundet projekti në ndonjë mënyrë tjetër të caktohet si projekt rajonal? |  |  | X |

- PLANIFIKIMI I SHPENZIMEVE

|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kostot (në euro) të: | 2,386,320 | 11,794,775 | 9,902,088 | 610,585 | 658,213 | 566,364 |
| Përgatitja e projektit (TA) | 190,906 | 943,582 | 792,167 | 48,847 | 52,657 | 45,309 |
| Investimi | 2,147,688 | 10,615,298 | 8,911,879 | 549,527 | 592,392 | 509,728 |

|  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kostot (në euro) të: | 17,531,663 | 19,361,997 | 1,161,079 | 4,470,187 | 815,482 | 4,586,576 |
| Përgatitja e projektit (TA) | 1,402,533 | 1,548,960 | 92,886 | 357,615 | 65,239 | 366,926 |
| Investimi | 15,778,497 | 17,425,797 | 1,044,971 | 4,023,168 | 733,934 | 4,127,918 |

- ASPEKTE TË TJERA

| A janë konsultuar IFN-të ose donatorë të tjerë për projektin? Kur? Cili ishte gjykimi i tyre? | Një takim konsultimi me donatorët u zhvillua më 23 janar 2024, ku IFN-të dhe donatorët e tjerë u ftuan të merrnin pjesë në një diskutim të përgjithshëm mbi projektet në sektorin e Mjedisit SPP përpara validimit dhe miratimit të tij. Një grant prej 9.95 milionë euro nga BE-ja është vlerësuar pozitivisht, por varet nga heqja e masave ekzistuese. |
| --- | --- |
| Mbështetja ekzistuese e BE-së ose WBIF (TA): shuma, qëllimi | Jo |
| A është konsultuar Ministria e Financave për projektin? Përshkruani reagimet. | Jo |
| A gjeneron projekti të ardhura nga përdoruesit fundorë? | Jo |
| Përshkrimi i ekipit të projektit për zbatim | Për t'u përcaktuar në një fazë të mëvonshme. |

Raporti vjetor mbi gjendjen e mjedisit për vitin 2021 (gusht 2022)

Bazuar në raportin e menaxhimit të mbeturinave komunale të Kosovës për vitin 2019 (2021)

Bazuar në raportin e menaxhimit të mbeturinave komunale të Kosovës për vitin 2019 (2021)

ASK, Anketa e Trajtimit të Mbeturinave (2019)

Analiza e Zinxhirit të Vlerës së Riciklimit në Kosovë, 2022 (BE, GIZ, Oda Ekonomike e Kosovës)