# Formular za identifikaciju projekta (FIP): Transportni sektor

Prvi deo

- OPŠTE INFORMACIJE

| Naziv projekta: | Izgradnja nove železničke pruge (Kramovik– Đakovica ), 20 km |
| --- | --- |
| Sektor | Transport |
| Podsektor* (vidi spisak na poslednjoj strani) | Železnica |
| Vodeći korisnik projekta/predlagač: | Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture (MŽSPPI) i Ministarstvo ekonomije (ME); Železnička infrastuktura Kosova A.D.– INFRAKOS |
| Institucija autor predloga projekta | Železnička infrastuktura Kosova A.D.– INFRAKOS MŽSPPI |
| Lokacija/mapa |  |
| Ukupna procenjena investicija: - Pripremne aktivnosti (planska dokumentacija, tehnička dokumentacija, kupovima zemljišta, itd.) - Građevinski radovi - Nadzor | Ukupna procenjena investicija: 63.802.000 EUR Od čega: Pripremne aktivnosti: 3.500.000 EUR Građevinski radovi: 57.302.000 EUR Nadzor: 3.000.000 EUR |
| Odgovorno ili ovlašćeno lice za kontakt: | Naser Krasnići |
| Naziv - radno mesto: | Izvršni direktor Železničke infrastukture Kosova A.D. - INFRAKOS |
| E-mail adresa - telefon: | naser.krasniqi@kosovorailway.com Tel: +383 38 550 550 lok.505 |

- OPIS PROJEKTA

| Svrha infrastrukturnog projekta | Opšti cilj projekta je podrška razvoju transportne infrastrukture kao i reformskim procesima u sektoru transporta na Kosovu i regionu u skladu sa relevantnim direktivama i uredbama EU. Projekat će omogućiti bolju multimodalnost, bolju povezanost sa drugim vidovima transporta i ekološki prihvatljiva transportna rešenja koja će kombinovati drumski i železnički transport. Specifični cilj ovog projekta je izgradnja nove železničke pruge između Kramovika i Đakovice u cilju stvaranja novih mogućnosti za razvoj intermodalnog i multimodalnog transporta, povećanja broja ljudi sa poboljšanim pristupom uslugama, povećanja brzine i bezbednosti transporta i ispunjenja traženih kriterijuma za interoperabilnost. Sprovođenje ovog projekta će doprineti povećanju kapaciteta i razvoju železničkog tržišta na Kosova i šire. Ova železnička linija je od velikog interesa za Kosovo, jer nudi ekonomske, socijalne i ekološke koristi. Kroz ovaj projekat, preduzeća i industrija Kosova će imati potencijalni rast i bolje veze sa susednim zemljama i širim regionalnim preduzećima preko železničke trase 10 i veze sa lukom Drač u Albaniji. |
| --- | --- |
| Rezultati infrastrukturnog projekta | Izgradnjom ove nove pruge povezaće se dva velika grada dve susedne zemlje je omogućilo interoperabilna železnička infrastruktura koja će podržati bezbedan železnički saobraćaj i biće podržano otvaranje železničkog tržišta za domaće, regionalne i međunarodne železničke operatere. Glavni akteri na koje utiče ovaj projekat državni železničko preduzeće Kosova (TRAINKOS) i sva druga železnička preduzeća (lokalna, regionalna i EU) koji će koristiti ovu infrastrukturu u budućnosti. Izgradnja železničke pruge Kramovik – Đakovica će za posledicu imati: - bolje uslove bezbednosti i brzine ove linije; - interoperabilna železnička infrastruktura kao veza između susednih zemalja i šireg regiona; - bolji uslovi za razvoj putničkog i teretnog saobraćaja; - povećan ekonomski rast i društveni razvoj; - olakšane trgovinske i ekonomske veze sa susednim zemljama i državama članicama EU; - poboljšanje transportnih kapaciteta; - razvoj multimodalnog i intermodalnog transporta na Kosovu i šire. Takođe, ovaj projekat će uspostaviti železnički saobraćaj između centralnog železničkog čvora u Kosovu Polju i južnog/zapadnog dela Kosova. |
| Opšti opis | Ovaj projekat je od velikog značaja za budući razvoj železnice u ovom regionu, posebno za Kosovo. Železnička linija Jug/Zapad (Kramovik – Đakovica) je veoma važna za buduće povezivanje Koridora X – železničke trase 10 i Koridora VIII. Ovo je regionalni projekat koji prethodi povezivanju Kosova i susedne zemlje (Albanije) u budućnosti. Doprinosi regionalnoj koheziji i pomoći će u razvoju besprekornih veza za putnike i teret na zapadnom Balkanu. Osim veze za jug/zapad Kosova, ova linija će doprineti skraćenju železničke veze između Kosova i morske luke Drač u Albaniji u budućnosti. Geografski položaj ove železničke pruge u dužini od oko 20 km je prikazan u nastavku: |

- PODOBNOST

| Usklađenost sa važećim politikama i strategijama EU | Jugozapadna železnička linija (Kramovik – Đakovica) je regionalni projekat jer će služiti kao preduslov železničke veze između morske luke Drač u Albaniji i Kosova. U Ekonomskom i investicionom planu za zapadni Balkan, Brisel, 6.10.2020, navodi se: „Infrastrukturne veze između luka na moru/unutrašnjim plovnim putevima i železničke mreže su trenutno slabe ili ne postoje. Dakle, Plan predviđa da će se „preduzeti radnje na ubrzanju izgradnje nove saobraćajne infrastrukture i nadogradnje postojeće infrastrukture, u cilju dovođenja osnovne saobraćajne mreže do standarda EU“. U skladu sa Evropskim zelenim dogovorom, Brisel 11.12.2019, „znatan deo od 75 odsto unutrašnjeg tereta koji se danas prevozi drumom, treba da bude prebačen na železnicu i unutrašnje plovne puteve. Smernice za sprovođenje Zelene agende, Brisel 6.10.2020 za Zapadni Balkan smatraju revitalizaciju železničke mreže kao glavni prioritet i promociju multimodalnih transportnih rešenja i modalne promene, kroz ciljane politike, uključujući i ulaganja u unutrašnje plovne puteve. Strategija održive i pametne mobilnosti, Brisel, 9.12.2020, navodi „Mobilnost u Evropi treba da se zasniva na efikasnom i međusobno povezanom multimodalnom transportnom sistemu, kako za putnike tako i za teret, poboljšanom pristupačnom brzom železničkom mrežom, obilnim infrastrukturamaza punjenje i dopunu goriva za vozila sa nultom emisijom i snabdevanje obnovljivim i niskougljeničnim gorivima, čistijom i aktivnijom mobilnošću u zelenijim gradovima koji doprinose dobrom zdravlju i blagostanju svojih građana.” Ista strategija predviđa da će se do 2030. godine brzi železnički saobraćaj udvostručiti, a da se do 2050. godine udvostruči teretni, a utrostruči brzi železnički saobraćaj. Strategija za održivu i pametnu mobilnost na zapadnom Balkanu, jul 2021. kaže: „Potrebne su intervencije da bi se povećao kapacitet železnice i omogućile konkurentnije železničke. Takođe, u Strategiji se navodi da: - Do 2030. godine, železnički teretni saobraćaj će porasti za 20 odsto. Ovo treba da se udvostruči do 2050. godine. - Do 2035. železnički i vodeni intermodalni transport će se ravnopravno takmičiti sa drumskim transportom na zapadnom Balkanu. Jedan od ciljeva EBRD-a navedenih u Strategiji transportnog sektora (2019-2024), oktobar jeste „ulaganje u sanaciju i proširenje nacionalne, regionalne i prigradske železničke infrastrukture i signalizacije, kako bi se poboljšao pristup tržištima i uslugama, i stvorile veze sa ključnim transportnim mrežama i koridorima, uključujući TEN-T, VBCN, CAREC, TRACECA i BRI u ekonomijama u koje Banka investira.” |
| --- | --- |
| Doprinos važećim nacionalnim razvojnim ciljevima | Poboljšanje povezanosti unutar našeg regiona kao i sa EU je ključni faktor za rast i zapošljavanje na ZB. U međuvremenu, razvijajući ovaj projekat, INFRAKOS i MŽSPPI će ispuniti deo svojih razvojnih strategija. Modernizacija železničke infrastrukture smatra se jednim od vladinih ciljeva Strategije za evropske integracije. Vlada namerava da preko razvojnih banaka finansira rehabilitaciju železničke pruge Istok-Zapad Kosova, koja omogućava železničku vezu sa Albanijom i Crnom Gorom; odnosno vezu sa morskim lukama na Jadranu. Projekat je u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), između Kosova i Evropske unije kao što je navedeno u članu 113 ovog sporazuma: „Saradnja između Strana će se fokusirati na prioritetne oblasti koje se odnose na pravnu tekovinu EU u oblasti saobraćaja. Saradnja bi mogla posebno da ima za cilj restrukturiranje i modernizaciju transportnih sistema Kosova i poboljšanje povezane infrastrukture (uključujući i regionalne veze koje je identifikovala Transportna opservatorija jugoistočne Evrope), poboljšanje slobodnog kretanja putnika i robe, postizanje standarda koji su interoperabilni i uporedivi sa onima koji preovlađuju u EU i usklađivanje transportnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, ukoliko objektivne okolnosti to dozvoljavaju. Saradnja će imati za cilj da doprinese progresivnom međusobnom pristupu transportnim tržištima i objektima EU i Kosova kako je predviđeno ovim sporazumom, razvoj transportnog sistema na Kosovu kompatibilnog, interoperabilnog i povezanog sa sistemom EU, i poboljšanje zaštite životne sredine u oblasti transporta.” U Programu Vlade Republike Kosova 2021 – 2025, Vlada naglašava svoju posvećenost stvaranju integrisanog sistema drumskog, železničkog i vazdušnog saobraćaja, u cilju ekonomskog razvoja, i modernizacije i razvoja železničke infrastrukture, kako bi se pružile održivije usluge. Program ekonomskih reformi 2024-2026 predviđa da bi dalje povezivanje sa susednim zemljama ojačalo integraciju zemlje u regionalno tržište. Nacionalni program za evropske integracije 2023-2027 promoviše modernu i bolju regionalnu železničku infrastrukturu, u cilju povezivanja na panevropske koridore. Izveštaj EU za Kosovo (2023) kaže: „Kosovo treba da sprovede tekuće projekte povezivanja i da ojača institucionalne i administrativne kapacitete za sprovođenje strateških infrastrukturnih projekata. Srednjoročni okvir rashoda 2022-2024 kaže da će „Infrastruktura nastaviti sa ulaganjima u putnu i železničku infrastrukturu od nacionalnog i međunarodnog značaja, takođe će raditi na izgradnji infrastrukture od nacionalnog značaja koja povezuje regione Kosova one koja obezbeđuje ekonomski rast“. |
| Usklađenost sa nacionalnim strateškim okvirom sektora saobraćaja | Strategija multimodalnog transporta 2030 ima za cilj da donese održiv i integrisan transportni sistem jačanjem različitih vidova (drumski, železnički i vazdušni), kao što su pogodnost, brzina, cena, pouzdanost, predvidljivost, itd., i u kombinaciji, može ponuditi efikasnija transportna rešenja za ljude i robu što će pomoći da se smanji pritisak na našim zakrčenim putevima i da ceo sektor učini ekološki prihvatljivijim, bezbednijim i isplativijim. Takođe navodi se da je „transportna politika EU prirodno usklađena sa gore navedenim globalnim trendovima. Međutim, može se naglasiti da se posebna pažnja poklanja uvođenju vozila sa nultom emisijom, razvoju železničkog saobraćaja i jačanju jedinstvenog tržišta koje se zasniva na principu korisnik plaća. |

- STRATEŠKA RELEVANTNOST

| Objasnite karakteristike projekta u smislu: |  |
| --- | --- |
| Poboljšanje intermodalnosti | Izgradnjom ove linije, Kosovo će poboljšati i razviti intermodalni transport najvišeg nivoa na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. |
| Povećanje međunarodnog saobraćaja (teret, lica) | Kroz sprovođenje ovog projekta, Kosovo će povećati putnički i teretni saobraćaj i istovremeno poboljšati uslove za transport. |
| Uključen u najnoviji višegodišnji plan (MAP) SEETO-a | Ne, ovaj projekat nije uključen u SEETO MAP 2018. |
| Obezbeđivanje veze sa TEN-T koridorima | Linija će služiti kao veza u budućnosti Jugozapadne železničke linije sa železničkom trasom 10 i TEN-T koridorom X. |
| Njegov doprinos poboljšanju uslova bezbednosti | Sanacija ove pruge biće urađena u skladu sa savremenim standardima bezbednosti na železnici i imala bi značajan uticaj na bezbednosni aspekt. |
| Nova, nadograđena ili rehabilitovana infrastruktura | Izgradnja nove infrastrukture. |
| Zadovoljavanje godišnjeg rasta potražnje saobraćaja | Projekat ispunjava tražene kriterijume za rast saobraćaja. |
| Smanjenje vremena putovanja | Plan razvoja mreže INFRAKOS-a (2018) predviđa da će izgradnjom ove nove linije putovanje od Kramovika do Đakovice trajati 15 minuta, a u poređenju sa drumskim saobraćajem, vreme putovanja će biti skraćeno. |
| Njegov efekat na smanjenje emisije CO2 i buke | Sprovođenje ovog projekta će dovesti do toga da se veći deo drumskog teretnog saobraćaja prebaci na železnicu, što bi značajno uticalo na smanjenje emisije CO2 i buke. Ovaj projekat ima održivost u odnosu na ekološke aspekte, jer je poznato da vozovi imaju veoma nisku emisiju C02 u poređenju sa drumskim vozilima. Na taj način ćemo imati čistu životnu sredinu duž železničke pruge. Ovaj projekat će uzeti u obzir implikacije na životnu sredinu, tako da će svaki negativni uticaj na životnu sredinu biti ili izbegnut ili ublažen tokom trajanja projekta. |
| Njegov doprinos ukupnom ekonomskom rastu | Unapređenje saobraćajne infrastrukture širom zapadnog Balkana je ključni element za osiguranje povezanosti, održivog ekonomskog rasta i kohezije između regionalnih strana i Evropske unije. U budućnosti bi projekat omogućio značajan međuregionalni ekonomski rast jer povezuje Kosovo i susednu zemlju (Albaniju) i doprinosi regionalnoj koheziji kroz razvoj neometenih veza za putnike i teret na zapadnom Balkanu. Jačanje povezanosti unutar zapadnog Balkana predstavlja strateški interes za obe strane. Povećanje saobraćajnih veza omogućiće veću konkurentnost, ekonomski rast i sigurnost snabdevanja, a istovremeno je važan preduslov za ekonomsku integraciju u okviru zapadnog Balkana. Zapadni Balkan je geografski okružen državama članicama EU i politički je prioritet povezati infrastrukturu između EU i zapadnog Balkana i ubrzati razvoj međusobno povezanih transevropskih mreža u transportu. |
| Njegova integracija sa drugim projektima | Ovaj projekat je u vezi sa investicijama u železničku infrastrukturu na Kosovu, kao i sa investicijama u železničku infrastrukturu u Albaniji. |
| Postojanje alternativa | Da, alternativne opcije se analiziraju i dalje će se razvijati u toku pripreme projekta. |

Drugi deo

- ZRELOST

| Dostupne studije i dokumenti | Spremno i odobreno | Radi se na njima | Još nije počelo |
| --- | --- | --- | --- |
| Konceptualna ideja | X |  |  |
| Prethodna studija izvodljivosti |  |  | X |
| Konceptualni dizajna |  |  | X |
| Studija izvodljivosti + CBA |  |  | X |
| Studija EIU (ako je neophodna) |  |  | X |
| Važeći dokumenti za prostorno planiranje |  |  | X |
| Imovinska pitanja rešena |  |  | X |
| Preliminarni dizajn |  |  | X |
| Glavni dizajn/detaljni dizajn |  |  | X |
| Tenderska dokumentacija |  |  | X |
| Građevinska i ostale dozvole |  |  | X |
| Ugovor o gradnji potpisan |  |  | X |

- ODREĐIVANJE IZVORA FINANSIRANJA

|  | Da | Obrazloženje | Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| Da li projekat poboljšava povezanost? | X | Realizacija projekta će imati direktan uticaj na poboljšanje železničke veze unutar Kosova, sa zemljama regiona i Integrisanom mrežom EU. |  |
| Da li projekat ima prekogranični uticaj ili uticaj na druge zemlje u regionu? |  | Da, sa Albanijom i drugim susednim zemljama. | X |
| Da li se projekat na bilo koji drugi način može označiti kao regionalni projekat? |  | Uzimajući u obzir SEETO sveobuhvatnu železničku mrežu, povezivanje sa TEN-T i buduće povezivanje sa Albanijom, ovaj projekat se takođe može smatrati regionalnim projektom. | X |

- RASPORED POTROŠNJE

|  | 2015-2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena (u milionima EUR) od čega: |  |  |  |  | 1,00 | 2,00 | 20,50 | 20,00 | 20,302 |  |  |
| Priprema projekta (TA) |  |  |  |  | 1,00 | 2,00 | 1,5 | 1,00 | 1,00 |  |  |
| Ulaganje |  |  |  |  |  |  | 19,00 | 19,00 | 19,302 |  |  |

- OSTALI ASPEKTI

| Da li su u projekat uključene MFI ili drugi donatori? Kada? Koje je bilo njihovo mišljenje? | Konsultativni sastanak sa donatorima održan je 10. maja 2023. godine, gde su međunarodne finansijske institucije i drugi donatori pozvani da učestvuju u opštoj diskusiji o projektima u saobraćajnom sektoru pre njihovog potvrđivanja i odobrenja. |
| --- | --- |
| Postojeća podrška EU ili WBIF (TA): iznos, svrha | Br. |
| Da li je Ministarstvo finansija konsultovano u vezi sa projektom? Opišite povratne informacije. | Ministarstvo finansija, rada i transfera je obavešteno o ovom projektu i podržava ovaj projekat. |
| Da li projekat ostvaruje prihode od krajnjih korisnika? | Ovaj projekat je preduslov za budući razvoj i ostvariće prihode od železničkih operatera. |
| Opis projektnog tima za realizaciju | INFRAKOS će uspostaviti JRP za ovaj projekat. |