# Formulari i identifikimit të projektit (FIP): Sektori i Mjedisit

# Pjesa e parë

- INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

| Titulli i projektit: | Impianti për trajtimin e ujërave të zeza në Podujevë |
| --- | --- |
| Sektori | Mjedisi |
| Nënsektori* (shih listën në faqen e fundit) | Sistemi i kanalizimit se bashku me trajtimin |
| Përfituesi/propozuesi kryesor i projektit: | KRU Prishtina sh.a. |
| Institucioni që është autor i propozimit të projektit | KRU Prishtina sh.a. |
| Vendndodhja/Harta |  |
| Investimi total i parashikuar: - Aktivitetet përgatitore (dokumentacioni planifikues, dokumentacioni teknik, marrja e tokës etj.) - Punimet ndërtimore - Mbikëqyrja | Investimi total i parashikuar: 42,041,000 EUR Bashkëpunimi Teknik: 2,100,000.00 - Mbështetja e prokurimit, inxhinierisë dhe zbatimit: 1.800.000,00 - Programi i Zhvillimit të Korporatës: 300,000.00 Investimi kapital: 39,941,000.00 - Ndërtimi i ITUZ Podujevë 13,530,000.00 - Ndërtimi i kolektorëve të kanalizimeve: 20,680,000.00 - Pajisjet e mirëmbajtjes: 1,100,000.00 - Ndërtimi i ITUZ-së Fshati: 1,000,000.00 - Kontigjencat 10%: 3,631,000.00 |
| Personi përgjegjës ose i autorizuar për kontakt: | Arsim Fetahu Anita Hajredini |
| Emri – Pozita: | Arsim Fetahu – KShE i KRU “Prishtina” sh.a. Anita Hajredini - Koordinatore për Projekte Kapitale, KRU Prishtina sh.a. |
| Adresa e emailit - Telefoni: | arsim.fetahu@kru-prishtina.com anita.hajredini@kru-prishtina.com |

- PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

| Qëllimi i projektit infrastrukturor | Projekti synon të: - Sigurojë ndikim të konsiderueshëm pozitiv në shëndetin publik përmes përmirësimit të grumbullimit dhe trajtimit të ujërave të zeza në Komunën e Podujevës, - Kontribuojë në plotësimin e nevojave të ardhshme të Kosovës për pajtueshmëri me legjislacionin mjedisor të KE-së, në veçanti Direktivën e KE-së për trajtimin e ujërave të zeza urbane dhe procesin e para-anëtarësimit të Kosovës, dhe, - Largojë ndotjen serioze nga lumenjtë urban dhe në rrjedhën e poshtme dhe të ruajë burimet e ujit të pijshëm dhe cilësisë mjedisore të rrjedhave të lumenjve. |
| --- | --- |
| Rezultatet e projektit infrastrukturor | Ndërtimi i Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Zeza dhe përmirësimi i infrastrukturës më pastaj do të sjellë përfitim dhe përmirësim të kushteve të jetesës për 81,500 qytetarët e zonës së projektit, me qasje në shërbimet e largimit të ujërave të zeza duke reduktuar rrezikun nga përmbytjet, ndotjen e burimeve ujore që përdoren për pije dhe parandalimin e shkarkimit të drejtpërdrejtë të ujërave të zeza në lumin Llap, në drejtim të lumit Sitnica, i cili bashkohet me Ibrin në Mitrovicë dhe rrjedhimisht rrjedh në veri në Moravë dhe eventualisht në Danub në Serbi, me ndikim ndërkufitar. Projekti pritet të çojë në mbrojtjen e burimeve ujore sipërfaqësore dhe nëntokësore dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike, duke reduktuar ndikimin negativ të shkarkimeve të ujërave të zeza dhe si i tillë nuk pritet të ketë ndonjë ndikim të rëndësishëm negativ. Projekti pritet të përmirësojë cilësinë e jetës për rreth 81,500 banorë në zonën e shërbimit, duke kontribuar në një reduktim të rrezikut shëndetësor dhe duke ofruar kështu një ndikim të rëndësishëm pozitiv në shëndetin publik. Ai gjithashtu do të adresojë problemet e kontaminimit të ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore, si dhe kanalizimet e dobëta, duke përmirësuar kështu cilësinë e ujit të pijes. |
| Përshkrimi i përgjithshëm | Komuna e Podujevës ka 81,500 banorë të ndarë në 74 vendbanime, zona urbane 16,468 rurale 65,046. Furnizohet me ujë të pijes nga Rezervuari i Albanikut nëpërmjet liqenit të Batllavës dhe nga pusi i tij, shërbimet i ofron Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a. Komuna e Podujevës nuk ka trajtim të ujërave të zeza, dhe ujërat e zeza derdhen direkt në rrjedhat e ujit, duke ndikuar jo vetëm në shëndetin e banorëve të zonës, por edhe të atyre përgjatë rrjedhave ujore. Siç qëndron, të gjitha ujërat e zeza të patrajtuara nga Komuna e Podujevës derdhen në lumin Sitnica, i cili bashkohet me Ibrin në Mitrovicë dhe rrjedhimisht rrjedh në veri në Moravë dhe përfundimisht në Danub në Serbi, duke shkaktuar ndikim të madh negativ në shëndetin publik si dhe në flora dhe fauna e përrenjve të lumit. Duke marrë parasysh gjendjen ekzistuese dhe implikimet e vazhdueshme të ndryshimeve klimatike, ekziston një nevojë e madhe që KRU dhe Komuna e Podujevës, e cila është zona e dytë më e madhe e funksionimit të KRU, për të trajtuar këtë rrezik të madh shëndetësor dhe mjedisor. Përveç kësaj, kjo është një kërkesë e rëndësishme për procesin e para-anëtarësimit të Kosovës dhe përputhshmërinë me legjislacionin e BE-së për shëndetin dhe mjedisin. Infrastruktura ekzistuese e kanalizimit të qytetit të Podujevës është rreth 40 km në gjatësi të përgjithshme dhe me vjetërsi deri në 30 vjet. Është projektuar si sistem i veçantë, pjesa qendrore funksionon si e ndarë, por në mungesë të sistemit të ujërave të stuhisë, pjesa tjetër e qytetit funksionon si sistem i kombinuar. Zona rurale përmban 73 vendbanime/fshatra të vendosura brenda kësaj zone shërbimi, vetëm 47 vendbanime (65%) me sistem kanalizimi me tubacione me mbulim shërbimi mesatarisht 85%. 26 vendbanimet e mbetura, të vendosura përgjithësisht në periferi të vendbanimit, mbështeten në objektet sanitare në vend, ose i hedhin ujërat e zeza direkt në përrenj. Duke qenë se gropat e tilla septike prodhohen privatisht, nuk plotësojnë asnjë kërkesë dhe zbrazja bëhet nga fermerët me iniciativë private. Sistemi funksionon si sistem i kombinuar me dalje të ndryshme në lumenj/përrenj. Në kuadër të Komunës së Podujevës nuk ekziston asnjë ITUZ komunale. Komponentët e projektit janë: - Bashkëpunimi Teknik (prokurim, inxhinieri dhe zbatim) - Investimi kapital: - Ndërtimi i ITUZ Podujevë - Ndërtimi i kolektorëve të kanalizimeve - Pajisjet e mirëmbajtjes: - Ndërtimi i ITUZ-së Fshati |

- KUALIFIKUESHMËRIA

| Koherenca me politikat dhe strategjitë e vlefshme të BE-së | Direktiva për trajtimin e ujërave të zeza urbane 2019/904 – Qëllimi i direktivës është të mbrojë mjedisin dhe shëndetin publik duke siguruar që ujërat e zeza urbane të trajtohen siç duhet përpara se të derdhen në lumenj, liqene dhe ujëra bregdetare. Direktiva kërkon që shtetet anëtare të BE-së të krijojnë një sistem lejesh për shkarkimin e ujërave të zeza dhe të sigurojnë që të gjitha ujërat e zeza të grumbullohen dhe trajtohen në përputhje me standarde të caktuara. Sipas direktivës, të gjitha zonat urbane me një popullsi ekuivalente prej më shumë se 2,000 banorë duhet të kenë një impiant për trajtimin e ujërave të zeza që plotëson disa kërkesa teknike. Direktiva përcakton gjithashtu standarde për cilësinë e ujërave të zeza të trajtuara dhe monitorimin e shkarkimeve. Instrumenti për Asistencën e Para-Aderimit (IPA III) Korniza e Programit për periudhën 2021-2027 Dritarja 3: Agjenda e gjelbër dhe lidhshmëria e qëndrueshme Prioriteti tematik 1: Mjedisi dhe ndryshimi klimatik Plan ekonomik dhe investues për Ballkanin Perëndimor 2021-2027 Mjedisi dhe Klima; FLAGSHIP 7 – Menaxhimi i mbetjeve dhe ujërave të zeza Agjenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor Shtylla e katërt: Pastërtia: e ajrit, ujit dhe tokës; Uji Ballkani Perëndimor është shtëpia e disa prej lumenjve të fundit të pacenuar të kontinentit, por mbrojtja e tyre mbetet një sfidë. |
| --- | --- |
| Kontributi në objektivat e vlefshme të zhvillimit kombëtar | Programi i Reformave Ekonomike (PRE) 2024 – 2026 Masa e reformës #9: Reduktimi i ndotjes së mjedisit dhe ruajtja e biodiversitetit. Sasia e vogël e ujërave në rrjedhat ujore lokale, ku sasia vjetore mesatare është më e vogël se 100 m3/s, nënkupton nevojën për ndërtimin e Impianteve të Trajtimit të Ujërave të Zeza Urbane dhe Industriale (ITUZ). Agjenda e Reformës Evropiane (ARE) II Faza e Dytë e Prioriteteve Politike BE-Kosovë: Shtylla II: Konkurrueshmëria, Investimet dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm 2.3. Trajtojnë sfidat prioritare mjedisore: Reflektojnë objektivat e Agjendës së Gjelbër të Ballkanit Perëndimor në zbatimin e politikave në fushën e mjedisit duke u fokusuar në: Reduktimi i ndotjes së ajrit dhe ujit dhe përmirësimi i menaxhimit të mbeturina. Raporti i BE-së për Kosovën (2023) Uji: Kosova ka arritur progres të kufizuar në përafrimin e legjislacionit për ujerat me acquis të BE-së. Niveli i harmonizimit dhe mekanizmi monitorues i Strategjisë së Ujit 2017-2036 me acquis të BE-së mbetet i pamjaftueshëm, si dhe zbatimi i ligjit për ujërat. Strategjia Kombëtare për Zhvillim (SKZh) 2030 Shtylla 1: Zhvillimi i Qëndrueshëm Ekonomik - Ekonomi inovative, qarkore dhe konkurruese - Infrastrukturë me cilësi të lartë, të qëndrueshme dhe të integruar - Mjedis i pastër dhe shfrytëzim i qëndrueshëm i burimeve natyrore Ky synim zhvillimor do të arrihet përmes këtyre objektivave strategjikë: Menaxhimi i integruar i mbeturinave dhe rritja e qarkullimit të burimeve, qasja e përmirësuar në ujë dhe kanalizime dhe reduktimi i ndotjes së ujit, rritja e pjesës së burimeve të rinovueshme në përzierjen e energjisë, përmirësimi i efiçiencës së energjisë, disponueshmëria dhe efikasiteti i përmirësuar i ujit, promovimi i lëvizshmërisë së qëndrueshme digjitale, menaxhimi dhe përdorimi i qëndrueshëm i burimeve pyjore dhe i mbrojtjes së biodiversitetit, planifikimi përgjegjës dhe zhvillimi i integruar territorial. Programi Kombëtar për Integrimin në BE 2023-2027, si dokumenti kryesor kombëtar i politikave për anëtarësimin në BE, vendos një kuadër gjithëpërfshirës afatmesëm të të gjitha reformave të nevojshme për të përmbushur detyrimet që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit. Ai përfshin gjithashtu veprime në lidhje me zbatimin e masave afatmesme që adresojnë kërkesat bazuar në kapitullin 27 (Mjedisi) të acquis të BE-së. Kapitulli 27 i acquis të BE-së mbulon politikën mjedisore të BE-së që synon të promovojë zhvillimin e qëndrueshëm dhe të mbrojë mjedisin për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm. Ai bazohet në veprimet parandaluese, përkatësisht parimin “ndotësi paguan”, luftimi i dëmit mjedisor në burim, përgjegjësia e përbashkët dhe integrimi i mbrojtjes së mjedisit në politika të tjera të BE-së. Programi i Qeverisë së Republikës së Kosovës 2021/2025 2.12.3 Menaxhimi i ujërave dhe zhvillimi i infrastrukturës Menaxhimi efektiv i burimeve ujore është parakusht për sigurimin e ujit në sasi të mjaftueshme, në cilësinë e duhur dhe në kohën dhe vendin e duhur, për nevojat e popullatës dhe zhvillimin ekonomik. Për rrjedhojë, menaxhimi efektiv i burimeve ujore është i një rëndësie themelore për mirëqenien sociale dhe zhvillimin e qëndrueshëm të çdo vendi. Për të arritur objektivat bazë lidhur me menaxhimin e burimeve ujore, që janë mbrojtja e ujit, 36 mbrojtje nga veprimet e dëmshme ujore dhe përdorimi efikas i ujit, ne do të përmirësojmë kornizën ligjore të ujit, i cili përfshin rishikimin e ligjit për ujërat ose hartimin e një ligji të ri, plotësimin e akteve nënligjore që kërkohen për zbatimin e ligjit, veçanërisht për koncesionet dhe hartimin e ligjit për financimin e burimeve ujore. |
| A mbulohet projekti nga strategjia sektoriale përkatëse, nga një plan veprimi sektorial apo nga një masterplan sektori? | Shqyrtimi i Strategjisë Shtetërore për Ujëra 2023 – 2027 dhe Planit të Veprimit 2023 - 2025 Rishikimi i Strategjisë Shtetërore për Ujëra 2023-2027 synon menaxhimin sa më efektiv të burimeve ujore për të siguruar sasinë e ujit dhe cilësinë e duhur të tij, për nevojat e popullsisë dhe zhvillimin ekonomik. Ai përcakton objektivat specifike të burimeve ujore, duke filluar nga gjendja ekzistuese e sektorit të ujit, duke detajuar kërkesat, strukturat menaxhuese, kërkesat për mbrojtjen dhe përmirësimin e gjendjes së cilësisë së ujit dhe mbrojtjen nga uji. Objektivat strategjikë janë riformuluar në kuadër të periudhës 5-vjeçare: Objektivi 1 - Përmirësimi i menaxhimit të ujit dhe konsolidimi i kornizës institucionale; Objektivi 2 - Siguria afatgjatë e ujit për përdoruesit dhe siguria e digave ekzistuese; Objektivi 3 - Mbrojtja e burimeve ujore dhe mbrojtja nga uji, sigurimi i mbrojtjes së ekosistemit dhe popullsisë; Objektivi 4 - Përmirësimi i besueshmërisë dhe cilësisë së shërbimeve të ujit. Strategjia e Ndryshimeve Klimatike 2019-2028 dhe Plani i Veprimit 2019-2021 Burimet ujore; Cilësia e ujit të lumenjve në Kosovë është e dobët për shkak të mungesës së impianteve për trajtimin e ujërave të zeza, depozitimit të mbeturinave përgjatë/ose afër brigjeve të lumenjve, mirëmbajtjes së dobët ose mungesës së shtretërve të lumenjve. Zakonisht cilësia e lumenjve në rrjedhën e sipërme përbën një habitat ujor të shëndetshëm dhe plotëson standardet mjedisore. Disa nga lumenjtë kryesorë në rrjedhën e poshtme të komunave dhe industrive më të mëdha janë shumë të ndotur dhe uji nuk mund të përdoret për furnizim me ujë ose për qëllime ujitjeje. Lumenjtë kryesorë në Kosovë i përkasin kategorisë së ndotjes 2 dhe 3, ndërsa Lumi Sitnica është kategorizuar si "lum i vdekur". - Masterplani për “Asgjësimin e ujërave të zeza Kosova – faza I” për të gjithë zonën e shërbimit të KRU “Prishtina” lidhur me grumbullimin, trajtimin dhe largimin e ujërave të zeza si dhe menaxhimin e ujërave të stuhisë dhe përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq dhe Graçanicë (dhe Aglomerate të tjera të përcaktuara në Kluster brenda Masterplanit) në lidhje me grumbullimin e ujërave të zeza dhe të shiut. Masterplani përvijon nevojën për ndërtimin e ITUZ në Podujevë, duke qenë zona e dytë më e madhe e mbuluar nga KRU. -Masterplani strategjik i kanalizimeve dhe ujërave të zeza për pellgun e lumit Moravë Perëndimore, 2012 – Ky Masterplan synon të trajtojë përmirësimin e cilësisë së ujit në pellgun e lumit Morava Perëndimore në Serbi. Siç qëndron, të gjitha ujërat e zeza të patrajtuara nga Komuna e Podujevës derdhen në lumin Sitnica, i cili bashkohet me Ibrin në Mitrovicë dhe rrjedhimisht rrjedh në veri në Moravë dhe përfundimisht në Danub në Serbi, studimi thekson nevojën për të trajtuar ujërat e zeza para shkarkimit në rrjedhat e lumenjve. |

- RELEVANCA STRATEGJIKE

| Shpjegoni veçoritë e projektit në lidhje me: |  |
| --- | --- |
| Përfitimet e drejtpërdrejta për mjedisin | Projekti pritet të çojë në mbrojtjen e burimeve ujore sipërfaqësore dhe nëntokësore dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike, duke reduktuar ndikimin negativ të shkarkimeve të ujërave të zeza. |
| Kontributin në reduktimin e CO2 dhe/ose zhurmave dhe/ose emetimeve të tjera të dëmshme | Do të përcaktohet me Studimin e Fizibilitetit që do të zbatohet në kuadër të Projektit. |
| Numrin e personave që do të përfitojnë nga projekti | Projekti pritet të përmirësojë cilësinë e jetës për rreth 81,500 banorë në zonën e shërbimit, duke kontribuar në një reduktim të rrezikut shëndetësor dhe duke ofruar kështu një ndikim të rëndësishëm pozitiv në shëndetin publik. Ai gjithashtu do të adresojë problemet e kontaminimit të ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore, si dhe kanalizimet e dobëta, duke përmirësuar kështu cilësinë e ujit të pijes. |
| Shkallën në të cilën kontribuon në uljen e ndotjes në një rajon më të gjerë rreth vendndodhjes së tij | Projekt që përfundimisht do të përmirësojë grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të zeza në Komunën e Podujevës dhe vendbanimet e saj me 81,500 banorë në zonën e projektit dhe më gjerë, duke pasur parasysh se rrjedhat e ndotura të lumenjve rrjedhin në veri në Morava dhe përfundimisht në Danub në Serbi, duke shkaktuar ndikim negativ në shëndetin publik. |
| Përballueshmërinë e shërbimeve për përdoruesit fundorë | Projekti është në një fazë të hershme të përgatitjes si i tillë, Studimi i Fizibilitetit që do të kryhet nën këtë TA do të përcaktojë më tej në detaje qëndrueshmërinë ekonomike dhe financiare të investimit të pritshëm. |
| Rreziqet që lidhen me projektin | Ndryshimi i qeverisë/ndërhyrjet politike në zgjedhje Rritja e tarifave të kanalizimeve Mungesa e burimeve financiare për realizimin e Projektit Ndodhja e përmbytjeve Mungesa e kapaciteteve njerëzore/stafit të kualifikuar për teknologjinë e re |
| Partneritetin e organizatave dhe institucioneve të përfshira | Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtinë - Si përfitues, përdorues-fundor dhe pronar i infrastrukturës së ujërave të zeza KRU ka një rol kyç për të luajtur. Ata do të kenë përgjegjësinë për shqyrtimin teknik të dizajnit të projektit. Pas pranim-dorëzimit ata do të jenë përgjegjës për financimin e plotë të të gjitha kostove operative dhe të mirëmbajtjes që lidhen me ITUZ. Ministria e Ekonomisë - Ministria e Ekonomisë, përmes Njësisë së saj për Politika dhe Monitorim (NjPM) për Ndërmarrjet Publike mbikëqyr afarizmin e ndërmarrjeve publike (përfshirë kompanitë rajonale të ujësjellësit) në Republikën e Kosovës dhe siguron funksionimin e tyre të përgjegjshëm dhe transparent. MZHE, përmes kësaj Njësie, mbikëqyr të 7 Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit përgjegjës për ofrimin e shërbimeve të ujit (d.m.th., furnizimi me ujë, grumbullimi dhe trajtimi i ujërave të zeza). Prandaj, KRU-të janë përfituesit përfundimtarë të projekteve të tilla dhe janë përgjegjëse para MZHE-së. Ata së bashku janë përgjegjës për financimin e projekteve të infrastrukturës ujore, përfshirë punimet rehabilituese. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës - MMPHI do të ketë një rol jetik në sigurimin e përmbushjes së standardeve mjedisore (vlerat kufitare të shkarkimit, etj.) dhe rrjedhave ujore në zonën e Podujevës të cilat do të kenë një efekt të dobishëm në rajon. MMPHI është gjithashtu përgjegjës për të gjitha lejet e lëshuara të nevojshme (ujë, ndërtim, VNM, etj.) dhe për shpronësimet. Komuna e Podujevës - Investitori kryesor në rrjetin e kanalizimeve. Koordinimi me komunën është jetik për të siguruar që infrastruktura e ujërave të zeza të jetë e koordinuar me infrastrukturën tjetër në zonë. |

# Pjesa e dytë

- MATURITETI

| Studimet dhe dokumentet në dispozicion | Gati dhe të miratuara | Duke u punuar | Nuk ka filluar ende |
| --- | --- | --- | --- |
| Idea konceptuale |  |  |  |
| Studimi paraprak i fizibilitetit |  | X |  |
| Projektimi konceptual |  |  | X |
| Studimi i fizibilitetit + AKP |  |  | X |
| Studimi i VNM (nëse nevojitet) |  |  | X |
| Dokumentet e vlefshme të planifikimit hapësinor |  |  | X |
| Prona tokë e zgjidhur |  |  | X |
| Projektimi paraprak |  |  | X |
| Projektimi kryesor/projektimi i detajuar |  |  | X |
| Dokumentacioni i tenderit |  |  | X |
| Lejet e ndërtimit dhe të tjera |  |  | X |
| Kontrata e ndërtimit është nënshkruar |  |  | X |

- PËRCAKTIMI I BURIMIT TË FINANCIMIT

|  | Po | Arsyetimi | Jo |
| --- | --- | --- | --- |
| A e përmirëson projekti lidhjen? |  |  | X |
| A ka projekti ndikim ndërkufitar apo në vendet e tjera të rajonit? |  | Komuna e Podujevës nuk ka trajtim të ujërave të zeza, dhe ujërat e zeza derdhen direkt në rrjedhat e ujit, duke ndikuar jo vetëm në shëndetin e banorëve të zonës, por edhe të atyre përgjatë rrjedhave ujore. Siç qëndron, të gjitha ujërat e zeza të patrajtuara nga Komuna e Podujevës derdhen në lumin Sitnica, i cili bashkohet me Ibrin në Mitrovicë dhe rrjedhimisht rrjedh në veri në Moravë dhe përfundimisht në Danub në Serbi, duke shkaktuar ndikim të madh negativ në shëndetin publik si dhe në flora dhe fauna e përrenjve të lumit. |  |
| A mundet projekti në ndonjë mënyrë tjetër të caktohet si projekt rajonal? |  |  | X |

- PLANIFIKIMI I SHPENZIMEVE

|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kostot (në euro) të: |  |  |  |  |  |  |  |
| Përgatitja e projektit (TA) |  | 500,000 | 800,000.00 | 800,000.00 |  |  |  |
| Investimi |  | 1,100,000.00 | 13.313,666.7 | 13.313,666.7 | 12,213,666.60 |  |  |

- ASPEKTE TË TJERA

| A janë konsultuar IFN-të ose donatorë të tjerë për projektin? Kur? Cili ishte gjykimi i tyre? | Një takim konsultues me donatorët u zhvillua më 23 janar 2024, ku IFN-të dhe donatorët e tjerë u ftuan të merrnin pjesë në një diskutim të përgjithshëm mbi projektet në LPP nësektorin e Mjedisit përpara validimit dhe miratimit të tij. |
| --- | --- |
| Mbështetja ekzistuese e BE-së ose WBIF (TA): shuma, qëllimi | BERZh tashmë është e angazhuar në avancimin e zhvillimit të këtij Projekti. Aktualisht ata janë duke prokuruar Konsulentin e Fizibilitetit. Studimi, duke përfshirë Koncept Dizajnin dhe VNMS, pritet të finalizohet deri në tremujorin e tretë të këtij viti. Pritet të jetë në gjendje të nënshkruajë marrëveshjen e financimit në fund të vitit 2024 dhe të fillojë zbatimin në vitin 2025. BERZH do të sponsorizojë një aplikim për grant për investime nga KIBP deri në shumën maksimale të pranueshme në dritaren 2025. |
| A është konsultuar Ministria e Financave për projektin? Përshkruani reagimet. | Ministria e Financave ka miratuar projektin themelor dhe gjithashtu është konsultuar tashmë me BERZH, e cila ka treguar mbështetje për financimin e projektit. ITUZ për Podujevë është përfshirë si projekt i rëndësishëm investues në Klauzolën Kombëtare të Investimeve, pjesë e Programit të Reformës Ekonomike për Kosovën. |
| A gjeneron projekti të ardhura nga përdoruesit fundorë? | Konsumatorët do të pajisen me shërbimet e trajtimit të kanalizimeve dhe do të faturohen në përputhje me Autoritetin Rregullativ për Shërbimet e Ujit. |
| Përshkrimi i ekipit të projektit për zbatim | Një Komitet Koordinues (KK) do të krijohet për të shërbyer si ndërlidhës për të gjitha çështjet në lidhje me Projektin dhe kur është e nevojshme, ai mund të krijojë një grup pune për t'u marrë me detyrat e lidhura me një projekt specifik. KK do të përbëhet nga KRU Prishtina, Ministria e Ekonomisë, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT), Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Komuna e Podujevës dhe donatorë ndërkombëtarë të përfshirë në projekt, KK do të monitorojë progresin në përmbushjen e treguesve të performancës, qëndrueshmërinë financiare të KRU, përmbushjen e ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit dhe çdo ndryshim të mëvonshëm. Komiteti Koordinues do të shoqërojë NjZP-në në përmbushjen e detyrës së saj duke shmangur çdo dyfishim dhe mbivendosje të punës së NjZP-së. Komiteti Koordinues nuk mund të marrë asnjë vendim, por do t'i bëjë rekomandime NjZP-së në baza konsensuale. KRU, e përfaqësuar nga NjZP, do të kërkojë në mënyrë proaktive mbështetjen e palëve të interesit të Projektit dhe institucioneve të tjera relevante për zbatimin e suksesshëm të Projektit. |