# Formulari i identifikimit të projektit (FIP): Sektori i Mjedisit

# Pjesa e parë

- INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

| Titulli i projektit: | Rritja e kapaciteteve ujore për Rajonin e Gjilanit përmes ujërave sipërfaqësore |
| --- | --- |
| Sektori | Mjedisi |
| Nënsektori | Projektet e furnizimit me ujë |
| Përfituesi/propozuesi kryesor i projektit: | Kompania Rajonale e Ujësjellësit (KRU) Hidromorava Sh.A. Komuna e Gjilanit, Ministria e Ekonomisë, Autoriteti Rregullativ për Shërbimet e Ujit, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe infrastrukturës |
| Institucioni që është autor i propozimit të projektit | KRU “Hidromorava” sh.a. |
| Vendndodhja/Harta | Harta: Shërbimi dhe komuna |
| Investimi total i parashikuar: - Aktivitetet përgatitore (dokumentacioni planifikues, dokumentacioni teknik, marrja e tokës etj.) - Punimet ndërtimore - Mbikëqyrja | Kosto totale e parashikuar për investim: Deri në 20,000,000 Euro Aktivitetet përgatitore: 1,150,000 EUR Punimet ndërtimore: 18,500,000 EUR Mbikëqyrja: 350,000 EUR |
| Personi përgjegjës ose i autorizuar për kontakt: | Bashkim Halabaku |
| Emri – Pozita: | Bashkim Halabaku; Udhëheqës i GIS – Zyra e Pasurive |
| Adresa e emailit - Telefoni: | bashkimhalabaku@gmail.com; +38344250484 |

- PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

| Qëllimi i projektit infrastrukturor | Rritja e kapacitetit të ujit në 80-100l/s duke përdorur ujërat sipërfaqësore që do të ndihmojnë në lehtësimin e problemeve të furnizimit me ujë gjatë periudhës së thatësirës në rajonin e Gjilanit. |
| --- | --- |
| Rezultatet e projektit infrastrukturor | 1) Rritja e kapacitetit të burimeve aktuale të ujit në masën 80-100 l/s. 2) Furnizimi me ujë të besueshëm dhe cilësor për konsumatorët |
| Përshkrimi i përgjithshëm | Lumi Llapushnica është degë e Moravës së Binçës. Sipërfaqja relativisht e madhe e pellgut ujëmbledhës në një luginë natyrore në thelb pa vendbanime njerëzore duket të jetë ideale për një digë të vogël, e cila mund të rregullojë variacionet sezonale të rrjedhjes. Sistemi i transportit të ujit të papërpunuar përbëhet nga dy seksione: së pari, një tubacion presioni midis digës dhe një dhomë magazinimi në një kodër, me një stacion pompimi afër rrugës kryesore, dhe së dyti një tubacion graviteti për në ITU Përlepnica. Digë e vogël në lumin Llapushnicë Potenciali i vlerësuar i ujit të papërpunuar: 70 l/s Vëllimi i digës: 200’000 m3 Kapaciteti i rezervuarit 1.2 Mm3 Linja e presionit, gjatësia: 5’700 m Linja e presionit, diametri: 300 mm Gypi i gravitetit në ITU Përlepnica, gjatësia: 11’800 m Tubi i gravitetit, diametri: 350 mm Uji i papërpunuar i shfrytëzueshëm nga lumi Llapushnica ndoshta nuk është i mjaftueshëm për të mbuluar të gjithë kërkesën për ujë të papërpunuar të Gjilanit. Prandaj, sasia e ujit të papërpunuar që do të pompohet nuk varet nga kërkesa për ujë, por është e kufizuar nga burimi i lumit Llapushnica. Nuk dihet rrjedhja vjetore e Llapushnicës. Një vlerësim i parë merr në konsideratë një sasi uji të përdorshëm prej 2.1 mil. m3 / vit nëse diga e vogël do të realizohej. Kjo sasi uji korrespondon me një pjesë të rrjedhjes prej 50 mm/vit në të gjithë zonën ujëmbledhëse. Krahasuar me reshjet mesatare prej rreth 670 mm/vit, kjo përfaqëson 7% Sasia e vlerësuar e përdorimit të ujit prej 2.1 mil. m3 / vit korrespondon me një prurje konstante prej 67 l/s. Në fazën e fizibilitetit tubacionet dhe stacioni i pompimit janë projektuar për të transportuar vazhdimisht 70 l/s (vlerësimi i parë). Stacioni i pompimit do të pajiset me 3 pompa (2 + 1 në gjendje gatishmërie). Në këtë alternativë nuk parashikohet asnjë gjenerator sepse kostoja e funksionimit të tij është e lartë dhe nuk kërkohet domosdoshmërisht nga pikëpamja e besueshmërisë. Kjo do të thotë se stacioni i pompimit nuk do të funksiononte gjatë prishjes së furnizimit publik me energji elektrike. Për të shmangur humbjet e ujit dhe energjisë, uji i papërpunuar zakonisht duhet të pompohet direkt në hyrje të WFP dhe vetëm në raste të veçanta ai duhet të ruhet në liqenin e Prilepnicës. Magazinimi i ujit të papërpunuar në liqenin e depozitimit është subjekt i humbjeve nga avullimi dhe mundësisht nga infiltrimi/perkolimi. Duke qenë se niveli i ujit të liqenit është shpesh dukshëm më i ulët se niveli i tij maksimal dhe hyrja e ITU, nevojitet energji shtesë e pompimit nëse uji i papërpunuar duhet të ruhet në liqen. Cilësia e ujit të papërpunuar duket të jetë e pranueshme. Për stacionin e pompimit duhet të instalohet një furnizim i ri me energji elektrike, mundësisht nga linja ajrore ekzistuese e transmetimit të energjisë në luginën e Moravës së Binçës. Për ndërtimin e digës duhet të ndërtohet një rrugë e përshtatshme qasjeje. BERZH, si IFN-ja udhëheqëse, është duke financuar dhe mbështetur zbatimin e TUZ në Gjilan. |

- KUALIFIKUESHMËRIA

| Koherenca me politikat dhe strategjitë e vlefshme të BE-së | Instrumenti për Asistencën e Para-Anëtarësimit (IPA III) Korniza e Programit për periudhën 2021-2027 Dritarja 3: Agjenda e gjelbër dhe lidhshmëria e qëndrueshme Prioriteti tematik 1: Mjedisi dhe ndryshimi klimatik Plan ekonomik dhe investiv për Ballkanin Perëndimor Fusha prioritare VI. Gjelbërimi i Ballkanit Perëndimor – Investimi në mjedis dhe klimë; FLAGSHIP 7 – Menaxhimi i mbeturinave dhe ujërave të zeza Agjenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor Shtylla e katërt: Pastërtia: e ajrit, ujit dhe tokës; Uji Ballkani Perëndimor është shtëpia e disa prej lumenjve të fundit të pacenuar të kontinentit, por mbrojtja e tyre mbetet një sfidë Agjenda e Reformës Evropiane (ARE) II Faza e Dytë e Prioriteteve Politike BE-Kosovë: Shtylla II: Konkurrueshmëria, Investimet dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm 2.3. Trajtojnë sfidat prioritare mjedisore: Reflektojnë objektivat e Agjendës së Gjelbër të Ballkanit Perëndimor në zbatimin e politikave në fushën e mjedisit duke u fokusuar në: Reduktimi i ndotjes së ajrit dhe ujit dhe përmirësimi i menaxhimit të mbeturina Raporti i BE-së për Kosovën” (2023) Uji: Kosova ka arritur ca progres në përafrimin e legjislacionit për ujerat me acquis të BE-së. Niveli i harmonizimit dhe mekanizmi monitorues i Strategjisë së Ujit 2017-2036 me acquis të BE-së mbetet i pamjaftueshëm, si dhe zbatimi i ligjit për ujërat. Direktiva për ujin e pijes 2015/1787 ka të bëjë me cilësinë e ujit të destinuar për konsum njerëzor dhe është pjesë e rregullimit të furnizimit me ujë dhe kanalizime në Bashkimin Evropian. Direktiva e ujit të pijes zbatohet për: - Të gjitha sistemet e shpërndarjes që shërbejnë më shumë se 50 persona ose furnizojnë më shumë se 10 metër kub në ditë, por edhe sistemet e shpërndarjes që shërbejnë më pak se 50 persona/furnizimi më pak se 10 metër kub në ditë nëse uji furnizohet si pjesë e një aktiviteti ekonomik. |
| --- | --- |
| Kontributi në objektivat e vlefshme të zhvillimit kombëtar | Programi i Reformave Ekonomike (PRE) 2023 – 2025 Masa e reformës #9: Reduktimi i ndotjes së mjedisit dhe ruajtja e biodiversitetit. 5.2.2. Tranzicioni i gjelbër: Kosova përballet me çështje të ndryshme mjedisore si ndryshimet klimatike, fatkeqësitë natyrore dhe ndotjet e ndryshme. Këto çështje mjedisore paraqesin sfida të konsiderueshme zhvillimore për institucionet e Kosovës, të cilat ende nuk kanë kapacitete të mjaftueshme për t'i trajtuar ato. Ato synohen të realizohen përmes disa aktiviteteve të planifikuara, për të përmbushur objektivin e masës. Sasia e vogël e ujërave në rrjedhat ujore lokale, me një vëllim mesatar vjetor më të vogël se 100 m3/s, nënkupton nevojën për ndërtimin e Impianteve të Trajtimit të Ujërave të Zeza Urbane dhe Industriale (ITUZ). Strategjia Kombëtare për Zhvillim (SKZh) 2030 Shtylla 1: Zhvillimi i Qëndrueshëm Ekonomik - Ekonomi inovative, qarkore dhe konkurruese - Infrastrukturë me cilësi të lartë, të qëndrueshme dhe të integruar - Mjedis i pastër dhe shfrytëzim i qëndrueshëm i burimeve natyrore Ky synim zhvillimor do të arrihet përmes këtyre objektivave strategjikë: Menaxhimi i integruar i mbeturinave dhe rritja e qarkullimit të burimeve, qasja e përmirësuar në ujë dhe kanalizime dhe reduktimi i ndotjes së ujit, rritja e pjesës së burimeve të rinovueshme në përzierjen e energjisë, përmirësimi i efiçiencës së energjisë, disponueshmëria dhe efikasiteti i përmirësuar i ujit, promovimi i lëvizshmërisë së qëndrueshme digjitale, menaxhimi dhe përdorimi i qëndrueshëm i burimeve pyjore dhe i mbrojtjes së biodiversitetit, planifikimi përgjegjës dhe zhvillimi i integruar territorial. Programi i Qeverisë së Republikës së Kosovës 2021/2025 2.12.3 Menaxhimi i ujërave dhe zhvillimi i infrastrukturës Menaxhimi efektiv i burimeve ujore është parakusht për sigurimin e ujit në sasi të mjaftueshme, në cilësinë e duhur dhe në kohën dhe vendin e duhur, për nevojat e popullatës dhe zhvillimin ekonomik. Për rrjedhojë, menaxhimi efektiv i burimeve ujore është i një rëndësie themelore për mirëqenien sociale dhe zhvillimin e qëndrueshëm të çdo vendi. Për të arritur objektivat bazë lidhur me menaxhimin e burimeve ujore, që janë mbrojtja e ujit, 36 mbrojtje nga veprimet e dëmshme ujore dhe përdorimi efikas i ujit, ne do të përmirësojmë kornizën ligjore të ujit, i cili përfshin rishikimin e ligjit për ujërat ose hartimin e një ligji të ri, plotësimin e akteve nënligjore që kërkohen për zbatimin e ligjit, veçanërisht për koncesionet dhe hartimin e ligjit për financimin e menaxhimit të burimeve ujore. |
| A mbulohet projekti nga strategjia sektoriale përkatëse, nga një plan veprimi sektorial apo nga një masterplan sektori? | Strategjia Kombëtare e Ujit 2017-2036 Strategjia Kombëtare e Ujit është hartuar për të arritur katër qëllime kryesore të nivelit të lartë gjatë një periudhe njëzetvjeçare. E para është Mbrojtja dhe Zhvillimi i Burimeve Ujore: - Ruajtja dhe mbrojtja e gjendjes së mirë të burimeve ujore dhe rrjedhave ujore (ku është e mundur) - Minimizimi i ndotjes së burimeve ujore dhe rrjedhave ujore (SW dhe GW) - Ruajtja dhe mbrojtja e ekosistemeve ujore (Rrjedha e pranueshme ekologjikisht) - Mbrojtja nga dukuritë natyrore (përmbytjet, vërshimet, rryma, erozioni, ndryshimet klimatike, etj.) - Zhvillimi i burimeve ujore (kërkim dhe hetim) Objektivat e Strategjisë Kombëtare të Ujit janë të përfshira në pesë Objektiva Strategjikë. Objektivi Strategjik 1 ka të bëjë me “Alokimin dhe mbikëqyrjen e qëndrueshme të së drejtës për shfrytëzimin e burimeve ujore të Kosovës në mesin e përdoruesve të ujit në mënyrë që të garantohet qasje në ujë të pijes të sigurt për shëndetin për të gjithë dhe të maksimizohen përfitimet ekonomike nga përdorimet e tjera të ujit duke marrë parasysh ndryshimin e regjimeve hidrologjike, eliminimin e mungesës së ujit dhe respektimin e parimeve të menaxhimit të qëndrueshëm. Strategjia e Ndryshimeve Klimatike 2019-2028 dhe Plani i Veprimit 2019-2021 Burimet ujore; Cilësia e ujit të lumenjve në Kosovë është e dobët për shkak të mungesës së impianteve për trajtimin e ujërave të zeza, depozitimit të mbeturinave përgjatë/ose afër brigjeve të lumenjve, mirëmbajtjes së dobët ose mungesës së shtretërve të lumenjve. Zakonisht cilësia e lumenjve në rrjedhën e sipërme përbën një habitat ujor të shëndetshëm dhe plotëson standardet mjedisore. Disa nga lumenjtë kryesorë në rrjedhën e poshtme të komunave dhe industrive më të mëdha janë shumë të ndotur dhe uji nuk mund të përdoret për furnizim me ujë ose për qëllime ujitjeje. Lumenjtë kryesorë në Kosovë i përkasin kategorisë së ndotjes 2 dhe 3, ndërsa Lumi Sitnica është kategorizuar si "lum i vdekur". |

- RELEVANCA STRATEGJIKE

| Shpjegoni veçoritë e projektit në lidhje me: |  |
| --- | --- |
| Përfitimet e drejtpërdrejta për mjedisin |  |
| Kontributin në reduktimin e CO2 dhe/ose zhurmave dhe/ose emetimeve të tjera të dëmshme |  |
| Numrin e personave që do të përfitojnë nga projekti | 100,000 banorë. |
| Shkallën në të cilën kontribuon në uljen e ndotjes në një rajon më të gjerë rreth vendndodhjes së tij |  |
| Përballueshmërinë e shërbimeve për përdoruesit fundorë | Nuk do të ndikojë në përballueshmërinë e përdoruesve fundorë. |
| Rreziqet që lidhen me projektin | Vonesat në shpronësimin dhe pronësinë e tokës. |
| Partneritetin e organizatave dhe institucioneve të përfshira | Kompania Rajonale e Ujësjellësit (KRU) Hidromorava Sh.A. Komuna e Gjilanit, Ministria e Ekonomisë, Autoriteti Rregullativ për Shërbimet e Ujit, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe infrastrukturës |

# Pjesa e dytë

- MATURITETI

| Studimet dhe dokumentet në dispozicion | Gati dhe të miratuara | Duke u punuar | Nuk ka filluar ende |
| --- | --- | --- | --- |
| Idea konceptuale |  |  | x |
| Studimi paraprak i fizibilitetit |  |  | x |
| Projektimi konceptual |  |  | x |
| Studimi i fizibilitetit + AKP |  |  | x |
| Studimi i VNM (nëse nevojitet) |  |  | x |
| Dokumentet e vlefshme të planifikimit hapësinor |  |  | x |
| Prona tokë e zgjidhur |  |  | x |
| Projektimi paraprak |  |  | x |
| Projektimi kryesor/projektimi i detajuar |  |  | x |
| Dokumentacioni i tenderit |  |  | x |
| Lejet e ndërtimit dhe të tjera |  |  | x |
| Kontrata e ndërtimit është nënshkruar |  |  | x |

- PËRCAKTIMI I BURIMIT TË FINANCIMIT

|  | Po | Arsyetimi | Jo |
| --- | --- | --- | --- |
| A e përmirëson projekti lidhjen? |  |  | x |
| A ka projekti ndikim ndërkufitar apo në vendet e tjera të rajonit? |  |  | x |
| A mundet projekti në ndonjë mënyrë tjetër të caktohet si projekt rajonal? |  |  | x |

- PLANIFIKIMI I SHPENZIMEVE

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kostot (në euro) të: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Përgatitja e projektit (TA) |  |  |  | 1,150,000 |  |  |  |  |  |
| Investimi |  |  |  |  | 9,350,000 | 9,500,000 |  |  |  |

- ASPEKTE TË TJERA

| A janë konsultuar IFN-të ose donatorë të tjerë për projektin? Kur? Cili ishte gjykimi i tyre? | Një takim konsultues me donatorët u zhvillua më 23 janar 2024, ku IFN-të dhe donatorët e tjerë u ftuan të merrnin pjesë në një diskutim të përgjithshëm mbi projektet e LPP në sektorin e Mjedisit përpara validimit dhe miratimit të tij. |
| --- | --- |
| Mbështetja ekzistuese e BE-së ose WBIF (TA): shuma, qëllimi | Jo |
| A është konsultuar Ministria e Financave për projektin? Përshkruani reagimet. | Jo |
| A gjeneron projekti të ardhura nga përdoruesit fundorë? | Jo |
| Përshkrimi i ekipit të projektit për zbatim | Departamenti teknik i kompanisë. |