# Formulari i identifikimit të projektit (FIP): Sektori i Energjisë

# Pjesa e parë

- INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

| Titulli i projektit | Përforcimi i rrjetit të transmisionit 400 kV dhe 110 kV |
| --- | --- |
| Sektori | Energjia/Transmisioni |
| Përfituesi/propozuesi kryesor i projektit | Ministria e Ekonomisë / KOSTT - Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut sh.a. |
| Institucioni që është autor i propozimit të projektit | KOSTT - Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut sh.a. |
| Vendndodhja/Harta | Fig.1 Harta e rrjetit të transmisionit në territorin e Republikës së Kosovës Projekti përbëhet nga katër komponentë të vendosur në Kosovë dhe Shqipëri. |
| Investimi total i parashikuar: - Aktivitetet përgatitore (dokumentacioni planifikues, dokumentacioni teknik, marrja e tokës etj.) - Punimet ndërtimore - Mbikëqyrja | Investimi total i parashikuar: 61,641,600.00 Euro Nga të cilat: Aktivitetet përgatitore dhe mbikëqyrja: 4,281,600.00 Euro LOT 1: Punimet ndërtimore: 53,520,000.00 Euro LOT 2: Punimet ndërtimore: 3,840.000.00 Euro |
| Personi përgjegjës ose i autorizuar për kontakt | Alban Imeri |
| Emri – Pozita | Alban Imeri - Drejtor i Departamentit të Zhvillimit të Rrjetit dhe Projekteve |
| Adresa e emailit - Telefoni | alban.imeri@kostt.com, tel: 00383 5016011040 |

- PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

| Qëllimi i projektit infrastrukturor | Projekti përfshin një paketë të investimeve prioritare që dalin nga Plani Zhvillimor i Rrjetit të Transmisionit të Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të Kosovës - KOSTT. Masat do të kontribuojnë në sigurinë e furnizimit, rritjen e fleksibilitetit të sistemit të transmisionit dhe integrimin e energjive të ripërtëritshme. Projekti do të varet kryesisht nga zhvillimet në sektorin e energjisë në të dy vendet si dhe në rajon gjatë 5 viteve të ardhshme. Integrimi i 1400 MW shtesë nga BRE në konfigurimin aktual të rrjetit të transmisionit do të jetë mjaft sfiduese për KOSTT-in. Nëse mendohet dekarbonizimi i plotë i sektorit të energjisë elektrike deri në vitin 2050, atëherë tani është koha për të bërë projektimet afatgjata të një konfigurimi optimal të rrjetit 400 kV në Kosovë dhe Shqipëri. |
| --- | --- |
| Rezultatet e projektit infrastrukturor | Popullata e synuar që përfiton nga ky projekt janë të gjitha amvisëritë, institucionet publike, bizneset dhe burimet e ardhshme të ripërtëritshme të energjisë së Republikës së Kosovës, pasi të gjitha kategoritë e konsumatorëve të energjisë do të mund të përdorin furnizim efikas dhe të pandërprerë me energji të cilësisë adekuate. Rezultatet e pritshme të projektit janë si më poshtë: - Mundëson tranzicionin energjetik dhe dekarbonizimin e sektorit përmes integrimit të kapaciteteve të reja gjeneruese nga BRE; - Krijon kushte për integrimin e aftësive të BRE përtej objektivave të Strategjisë së Energjisë 2022-2031; - Rritja e cilësisë dhe sigurisë së furnizimit; - Krijon kushte teknike për arritjen e kriterit 70% të shfrytëzimit të kapaciteteve të ndërlidhjes për tregun e energjisë elektrike, në përputhje me Rregulloren e BE-së (2019/943); - Rrit besueshmërinë dhe sigurinë e rrjetit rajonal 400 kV; - Ndihmon në sigurinë e shkëmbimeve të energjisë elektrike ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë dhe vendeve të rajonit, apo transiteve të energjisë elektrike që kalojnë përmes rrjetit horizontal; - Mundëson rikonfigurimin e rrjetit 110 kV në mënyrë që të optimizohen rrjedhat e fuqisë si dhe të optimizohen sistemet operative të Kosovës dhe Shqipërisë; - Zhvillimi ekonomik; - Rritja e shkëmbimeve tregtare. |
| Përshkrimi i përgjithshëm | Kosova ka kufij me katër nga gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor. Për shkak të pozicionit të tij gjeografik, rrjeti i transmisionit përbën një lidhje jetike midis sistemeve të transmisionit të rajonit për krijimin e tregut dhe rritjen e efikasitetit për sistemin rajonal. Kur të përfundohen, masat e projektit do të kontribuojnë në lidhjen rajonale duke (i) përmirësuar zgjidhjen e disbalancave dhe (ii) duke mundësuar tregtinë shtesë ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë dhe optimizimin e sistemeve të tyre energjetike. Projektet do të varen kryesisht nga zhvillimet në sektorin e energjisë në të dy vendet si dhe në rajon gjatë 5 viteve të ardhshme. Integrimi i 1400 MW shtesë nga BRE në konfigurimin aktual të rrjetit të transmisionit do të jetë mjaft sfiduese për KOSTT-in. Nëse mendohet dekarbonizimi i plotë i sektorit të energjisë elektrike deri në vitin 2050, atëherë tani është koha për të bërë projektimet afatgjata të një konfigurimi optimal të rrjetit 400 kV në Kosovë dhe Shqipëri. Projekti LOT1 “Rikonfigurimi i rrjetit 400 kV dhe linja e re e interkonjeksionit 400 kV NS Nashec (Prizren 2) – NS Fierza” do të realizohet në dy faza: Faza e Parë. • Ndërtimi i Nënstacionit ndërlidhës. Stacioni i shpërndarjes në Gjakovë, 400 kV i cili do të ketë linja 400 kV dhe një nënstacioni ndërlidhës. W. Gjakova është e pozicionuar shumë afër linjës interkonektive 400 kV NS Kosova B – NS Koman. • Ndërtimi i NS Nashec 400/110 kV i cili fillimisht do të ketë të instaluar një autotransformator 300 MVA. Nënstacioni do të pozicionohet në seksionin vijues të NS Prizreni 2, ku do të shfrytëzohen binarët ekzistues 110 kV, me ndryshimin e vendosjes së ndarësit tërthorë të shufrave 110 kV. Nënstacioni parashikon ndërtimin e zhytjeve të dyfishta 400 kV të cilat do të përmbajnë dy zona me linja 400 kV dhe hapësirë të mjaftueshme për linjat e tjera dhe transformatorët. Dy nënstacionet do të punojnë paralelisht në anën 110 kV, që nënkupton përdorimin e autotransformatorëve ekzistuese e M.V.A 3x150 të NS Prizreni 2 deri në fund të ciklit të tyre jetësor. • Nënstacioni ndërlidhës Gjakova 3, 400kV do të lidhet përmes linjës 400kV, 2x490mm2 (1316MVA/1900A) me gjatësi 31.5 km në NS Prizreni 4, 400/110kV. Faza e parë është planifikuar të ndërtohet në vitin 2031. Faza e dytë: • Ndërtimi i linjës së dytë të ndërlidhur 400 kV me Shqipërinë, NS Nashec 400/220/110 kV - NS Fierza 400/220/110 kV me gjatësi rreth 71 km (45 km në territorin e Kosovës). • Paraqet fazën e mbylljes së unazës, me ndërtimin e linjës 400 kV, 35.5 km nga NS Prizreni 4 deri në NS Peja 3. Ndërtimi i kësaj linje mund të kryhet brenda periudhës kohore dhe duhet të jetë në koordinim kohor me projektet e planifikuara për rritjen e kapaciteteve gjeneruese nga BRE bazuar në strategjinë e energjisë 2022-2031. LOT 2: “Ndërtimi i linjës së re të interkonjeksionit 110KV NS-Deçan - NS-Bajram Curr” Të gjithë treguesit teknikë dhe ekonomikë favorizojnë variantin e koneksionit NS Deçan në NS Bajram Curr. Projekti parasheh ndërtimin e linjës së re të interkonjeksionit. Linja e interkonjeksionit 110 kV do të jetë seksion standard 240/49 mm2 dhe përçues mbrojtës OPGW (48 48 fije) dhe dy fole të linjës 110 kV me pajisje të kompletuara (një gji në NS Deçan dhe një gji në NS Bajram Curri). Gjatësia totale e linjës është 33 km: 19 km në territorin e Kosovës dhe 14 km ne territorin e Shqipërisë. KOSTT (Operator i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të Kosovës) dhe O.S.T. (Operatori i Sistemit të Transmetimit të Shqipërisë) në vazhdën e thellimit të bashkëpunimit dhe nisjes së funksionimit të O.S.T. dhe KOSTT në bllokun e përbashkët rregullator A.K. Objektivi kryesor i këtij studimi është vlerësimi i përfitimeve për Projektin e dytë për ndërtimin e linjës së re të ndërlidhur 110 kV në mes të KOSTT-it. Studimi analizon variante të ndryshme të lidhjes së NS Bajram Curri në formularin e unazës për plotësimin e kriterit të sigurisë N-1. Studimi përmban analiza të rrjedhës së fuqisë për skenarë të ndryshëm gjenerimi dhe kërkesash të bllokut rregullator A.K. Viti referencë i zgjedhur është marrë viti 2028. |

- KUALIFIKUESHMËRIA

| Koherenca me politikat dhe strategjitë e vlefshme të BE-së | Projekti është në përputhje me tri objektivat bazë të politikës energjetike të BE-së dhe me qëllimin e Agjendës së Gjelbër për dekarbonizimin, paketën e BE-së për energji të pastër: • rritja e sigurisë së furnizimit në përputhje me acquis të BE-së • integrimi i gjenerimit të burimeve të ripërtëritshme • krijimi i tregut të brendshëm të energjisë elektrike në Evropë. Projekti është në përputhje dhe në koherencë me politikat e BE-së dhe Direktivën (BE) 2018/2002 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 11 dhjetor 2018 që ndryshon Direktivën 2012/27/BE për efiçencën e energjisë Neni 1: Kjo direktivë vendos një kornizë të përbashkët masash për të promovuar efiçencën e energjisë brenda Unionit, në mënyrë që të sigurohet që objektivat kryesore për 2020 të Unionit për efiçencën e energjisë prej 20% dhe objektivat e tij kryesore për vitin 2030 mbi efiçencën e energjisë prej të paktën 32.5% janë përmbushur dhe kanë trasuar rrugën për përmirësime të mëtejshme të efikasitetit të energjisë përtej këtyre datave. Kjo Direktivë paraqet rregulla të krijuara për të hequr barrierat në tregun e energjisë dhe për të tejkaluar dështimet e tregut që pengojnë efiçiencën në furnizimin dhe përdorimin e energjisë, dhe parasheh vendosjen e caqeve dhe kontributeve kombëtare treguese të efiçiencës së energjisë për 2020 dhe 2030. Kjo direktivë kontribuon në zbatimin e parimit të parë të efiçiencës së energjisë. KOMISIONI EVROPIAN: PLANI EKONOMIK DHE INVESTIV PËR BALLKANIN PERËNDIMOR V. Investimi në energjinë e pastër Mbështetja në fushën e energjisë do të përforcohet. Theks i fuqishëm do t’i vihet integrimit të tregut të energjisë, dekarbonizimit dhe energjisë së pastër, tranzicionit të drejtë, rritjes së digjitalizimit të sistemit dhe rrjeteve inteligjente, efiçencës së energjisë, duke përfshirë modernizimin e ngrohjes qendrore dhe sigurisë së energjisë. Dekarbonizimi është një shtyllë kryesore e këtij Plani Ekonomik dhe Investiv në përputhje me synimet e Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane. Rritja e konektivitetit dhe shtrirja e Unionit të Energjisë në Ballkanin Perëndimor do të jetë gjithashtu thelbësore për një tranzicion të suksesshëm të energjisë së pastër në rajon. Rritja e përdorimit të burimeve e ripërtëritshme të energjisë duhet të mbështetet, në përputhje me potencialin e rajonit dhe planet e përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike. DEKLARATA E SOFJES PËR AGJENDËN E GJELBËR PËR BALLKANIN PERËNDIMOR Ky projekt është në përputhje me një nga pesë shtyllat e Agjendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor; Veprimi klimatik, duke përfshirë dekarbonizimin, energjinë dhe lëvizshmërinë. - Vendosni objektiva largpamëse për energjinë dhe klimën 2030 në përputhje me kornizën e Komunitetit të Energjisë dhe acquis të BE-së, si dhe zhvilloni dhe zbatoni plane të integruara për Energjinë dhe Klimën me masa të qarta të dizajnuara për të reduktuar emetimet e gazeve serrë në ekonomitë e Ballkanit Perëndimor duke integruar veprimet klimatike në të gjitha politikat përkatëse sektoriale; - Prioritetizojnë efiçencën e energjisë dhe përmirësimin e tij në të gjithë sektorët; - Rritjen e pjesës së burimeve të ripërtërishme të energjisë dhe sigurimin e kushteve të nevojshme investimi, në përputhje me acquis dhe objektivin e BE-së dhe Komunitetit të Energjisë; |
| --- | --- |
| Kontributi në objektivat e vlefshme të zhvillimit kombëtar | Programi i Qeverisë 2021-2025 2.14.1: Krijimi i kushteve për furnizim të qëndrueshëm me energji Qeveria do të zotohet të krijojë kushte të favorshme për furnizim me energji të qëndrueshme dhe të përballueshme, për të gjithë qytetarët dhe ndërmarrjet në Kosovë, duke marrë parasysh ndikimin në mjedis. Ndër të tjera, qeveria do të punojë për përmirësimin e menaxhimit të kapaciteteve ekzistuese të energjisë, si bazë për sigurinë në furnizimin me energji elektrike dhe një rrugë të gjatë të drejtë të tranzicionit në dekarbonizim të energjisë. |
| A mbulohet projekti nga strategjia sektoriale përkatëse, nga një plan veprimi sektorial apo nga një masterplan sektori? | Projekti është në përputhje me objektivat e Strategjisë Energjetike të Republikës së Kosovës 2022-2031. Objektivi strategjik 1: Përmirësimi i qëndrueshmërisë së sistemit Përmirësimi i qëndrueshmërisë së sistemit përfshin të gjitha aktivitetet që ofrojnë siguri në furnizim duke garantuar funksionimin e qetë të sistemit energjetik. Kjo kërkon kapacitete të madhësisë adekuate, besueshmëri, fleksibilitet dhe efikasitet në lidhje me njësitë gjeneruese, elementët e rrjetit dhe tregjet e lidhura. Këto gamë të gjera fushash kapen nga katër objektivat specifike të mëposhtme: (i) rritja e fleksibilitetit të sistemit, (ii) modernizimi i rrjeteve dhe reduktimi i humbjeve në rrjet, (iii) rehabilitimi i kapaciteteve ekzistuese të prodhimit të energjisë elektrike dhe (iv) sigurimi kibernetik i sektorit të energjisë. Objektivi strategjik 2: Dekarbonizimi dhe promovimi i energjisë së ripërtëritshme Objektivi specifik 2,1: Zbatimi gradual i çmimit të karbonit Kosova synon të reduktojë emetimet e karbonit. Si nënshkruese e Agjendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor dhe si Palë Kontraktuese e Komunitetit të Energjisë, Kosova ka të drejta por edhe obligime lidhur me çmimin e karbonit. Objektivi specifik 2,2: Promovimi i energjisë së ripërtëritshme në konsumin e energjisë elektrike Rritja e pjesës së burimeve të ripërtëritshme në sektorin e energjisë elektrike është thelbësore për të arritur objektivat e dekarbonizimit dhe për të siguruar një tranzicion të drejtë energjetik në Kosovë. Diversifikimi i përzierjes së energjisë është jetik për përpjekjet e Kosovës për dekarbonizimin dhe ruajtjen e sigurisë së furnizimit. Objektivi strategjik 3: Rritja e efiçiencës së energjisë Rritja e efiçencës së energjisë është thelbësore për arritjen e të katër qëllimeve të Strategjisë së Energjisë: lehtëson furnizimin e nevojave për energji dhe zvogëlon varësinë nga importi (siguria e furnizimit), zvogëlon barrën e konsumatorëve (përballueshmërinë) dhe redukton emetimet e GHG dhe ndotjen e ajrit (qëndrueshmëria). Objektivi strategjik 4: Forcimi i bashkëpunimit rajonal dhe funksionimi i tregut Kosova është e përkushtuar në zbatimin e të gjitha obligimeve të Traktatit të Komunitetit të Energjisë për krijimin e një tregu të lirë, të integruar dhe konkurrues të energjisë elektrike. Objektivi specifik 4: Forcimi i bashkëpunimit rajonal Objektivi kryesor për këtë objektiv strategjik është arritja e integrimit të tregut me Shqipërinë në vitin 2023 Objektivi strategjik 5: Mbrojtja dhe fuqizimi i konsumatorëve Objektivi specifik 5,3: Ruajtja e shëndetit të njeriut dhe mjedisit Minimizimi i ndikimeve negative mjedisore të sektorit të energjisë është thelbësor për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve në Kosovë dhe ruajtjen e ekosistemit të saj. |

- RELEVANCA STRATEGJIKE

| Shpjegoni veçoritë e projektit në lidhje me: |  |
| --- | --- |
| Përfshirja në listën e fundit PECI | Po, është përfshirë. |
| Koherenca me planet e zhvillimit të infrastrukturës ENTSO-E, ENTSOG | Projekti është në koherencë me ENTSO-E me përmbushjen e kërkesave teknike të ENTSO-E të cilat janë të detyrueshme për çdo Operator Transmisioni që operon në zonën sinkrone të përbashkët evropiane. |
| Kontributi në përmirësimin e sigurisë së furnizimit | Projekti do të kontribuojë në përmirësimin e sigurisë së furnizimit duke shmangur mbitensionet në rrjetin e transmisionit, rritja e kapacitetit të rrjetit, përmbushja e Kriterit të Sigurisë N-1, parandalimi i ndërprerjeve të energjisë, reduktimi i energjisë së padërguar tek klientët. Me zbatimin e projektit do të zvogëlohen humbjet dhe do të reduktohet energjia e pafurnizuar |
| Ndikimi në përmirësimin e infrastrukturës lokale | Projekti do të ketë një ndikim pozitiv në infrastrukturën kombëtare dhe lokale duke siguruar një furnizim të sigurt me energji. Me ringritjen e NS Prizreni 2 në NS Prizreni 4 me transformim 400/220/110 kV, krijimi i unazës 400 kV Pejë 3-Gjakovë-Prizren dhe linjës së re të ndërlidhur 400 kV dhe linjës 110 kV me Shqipërinë sjell këto përfitime: - Mundëson tranzicionin energjetik dhe dekarbonizimin e sektorit përmes integrimit të kapaciteteve të reja gjeneruese nga BRE. - Krijon kushte për integrimin e aftësive të BRE përtej objektivave të Strategjisë së Energjisë 2022-2031. - Krijon kushte teknike për arritjen e kriterit 70% të shfrytëzimit të kapaciteteve të ndërlidhjes për tregun e energjisë elektrike, në përputhje me BE. Rregullorja (2019/943). Rrit besueshmërinë dhe sigurinë e rrjetit rajonal 400 kV dhe 110. |
| Rritja e burimeve të ripërtërishme të energjisë dhe/ose efiçencës së energjisë | Me përforcimin e rrjetit dhe një sistem transmisioni më fleksibël, burime shtesë të ripërtëritshme të energjisë (BRE) mund të lidhen me sistemin e transmisionit. Ky projekt do të mundësojë integrimin e 245 MW BRE shtesë. |
| Reduktimi i emetimeve të CO2 | Reduktimi i CO2 duke mbështetur 600 MW burime të rinovueshme dhe reduktim të humbjeve në transmetimit të energjisë. Ky projekt do të reduktojë CO2 me sasia prej 1.15 milion ton, ose 1.15/7=16.5% e emetimeve aktuale. |
| Kontributi në rritjen e përgjithshme ekonomike | Projekti do të kontribuojë në efiçencën e energjisë, në një furnizim të besueshëm dhe të sigurt me energji elektrike, do të mbështesë integrimin e BRE që do të ketë ndikim në rritje ekonomike në vend, duke krijuar vende pune, ulje të kostove të energjisë dhe stimulim të investimeve në zonë. |
| Integrimi me projekte të tjera | Projekti është i lidhur me projektet shtesë për Përforcimin e rrjetit të transmisionit, sistemi i rinovimit dhe projekti mbështetës |
| Rreziqet që lidhen me projektin | Kriza globale, vonesa në shpronësimin e pronave. |

# Pjesa e dytë

- MATURITETI

| Studimet dhe dokumentet në dispozicion | Gati dhe të miratuara | Duke u punuar | Nuk ka filluar ende |
| --- | --- | --- | --- |
| Idea konceptuale |  |  |  |
| Studimi paraprak i fizibilitetit |  |  |  |
| Projektimi konceptual |  |  |  |
| Studimi i fizibilitetit + AKP (për LOT 2) | - (AKP) |  | - (Studim fizibiliteti) |
| Studimi i VNM (nëse nevojitet) |  |  |  |
| Dokumentet e vlefshme të planifikimit hapësinor |  |  |  |
| Prona tokë e zgjidhur |  |  |  |
| Projektimi paraprak |  |  |  |
| Projektimi kryesor/projektimi i detajuar |  |  |  |
| Dokumentacioni i tenderit |  |  |  |
| Lejet e ndërtimit dhe të tjera |  |  |  |
| Kontrata e ndërtimit është nënshkruar |  |  |  |

- PËRCAKTIMI I BURIMIT TË FINANCIMIT

|  | Po | Arsyetimi | Jo |
| --- | --- | --- | --- |
| A e përmirëson projekti ndërlidhshmërinë? |  | Projekti do të forcojë integrimin dhe lidhjen rajonale. |  |
| A ka projekti ndikim ndërkufitar apo në vendet e tjera të rajonit? |  | Po, projekti do të ketë një ndikim ndërkufitar (Kosovë dhe Shqipëri). Projekti përfshin ndërtimin e linjës së re 400kV të interkonjeksionit (AL) – Kosovë (KS), dhe linjës 110 kV NS Deçan (KS) deri në NS Bajram Curr (AL) që do të rrisë kapacitetet e interkonjeksionit ndërmjet KOSTT-it dhe OST-së. |  |
| A mundet projekti në ndonjë mënyrë tjetër të caktohet si projekt rajonal? |  | Ndërtimi i linjës 400 kV është projekt rajonal |  |

- PLANIFIKIMI I SHPENZIMEVE

|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kostot (në milion euro) të: | 0 | 0.4 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 10 | 9.6 | 6.14 |
| Përgatitja e projektit (TA) | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.38 |
| Investimi | 0 | 0 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 9.4 | 9.0 | 5.76 |