# Formular za identifikaciju projekta (FIP): Transportni sektor

Prvi deo

- OPŠTE INFORMACIJE

| Naziv projekta: | Izgradnja autoputa, trasa 7 (Vrh Dulje - Štimlje- Lipljan), 31 km |
| --- | --- |
| Sektor | Transport |
| Podsektor* (vidi spisak na poslednjoj strani) | Putevi |
| Vodeći korisnik projekta/predlagač: | Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture (MŽSPPI) |
| Institucija autor predloga projekta | MŽSPPI |
| Lokacija/mapa |  |
| Ukupna procenjana investicija: - Pripremne aktivnosti (planska dokumentacija, tehnička dokumentacija, kupovima zemljišta, itd.) - Građevinski radovi - Nadzor | Ukupna investicija: 425.000.000,00 EUR Od čega: - Pripremne aktivnosti: 18.000.000,00 EUR - Građevinski radovi: 400.000.000,00 EUR - Nadzor radova: 7.000.000,00 EUR |
| Odgovorno ili ovlašćeno lice za kontakt: | Redže Osmanaj |
| Naziv - radno mesto: | Redže Osmanaj - v.d. direktora Odeljenja za infrastrukturu |
| E-mail adresa - telefon: | Rexhe.Osmanaj@rks-gov.net, 044 220 517 |

- OPIS PROJEKTA

| Svrha infrastrukturnog projekta | Projekat se nalazi na produžetku Panevropskog koridora X / krak X c/. Ima očiglednu stratešku dimenziju sa regionalnog aspekta, što je razlog da se potvrdi kao deo trase 7 u sveobuhvatnoj osnovnoj transportnoj mreži koju definiše SEETO. Opšti cilj projekta je podrška razvoju saobraćajne infrastrukture kao i reformskim procesima u sektoru saobraćaja na Kosovu i regionu u skladu sa relevantnim direktivama i uredbama EU. Specifični cilj projekta je nastavak autoputa – Put 7 koji počinje od granice Albanije/Kosova i završava se na raskrsnici, izlaz Priština sever. Sprovođenjem ove deonice, put 7 će biti završen, a deonica od južnog izlaza Prištine do severnog izlaza Prištine biće u potpunosti funkcionalna. Osnovna regionalna transportna mreža jugoistočne Evrope uspostavljena je projektom REBIS (Studija regionalne infrastrukture Balkana) koji finansira EU i usvojen 2003. godine od strane vlada regiona. Kroz Kosovo prolaze dve rute ove mreže, i to: • Put 6 koja povezuje Koridor VIII u Severnoj Makedoniji (Skoplje) preko Prištine sa putem 4 u istočnom delu Crne Gore; • Put 7 koji povezuje Koridor X u Srbiji (Niš) preko Prištine do jadranske/jonske obale u Albaniji. Izgradnja autoputa između Ćafa Dulje - Štimlje - Lipljan (segment puta 7) smatra se regionalnim projektom koji povezuje Kosovo i susedne zemlje; doprinosi regionalnoj koheziji i pomoći će u razvoju besprekornih veza za putnike i teret na zapadnom Balkanu. Ovo je glavna direktna putna veza između Albanije, Srbije i Kosova, koja bi obezbedila nesmetan protok ljudi i robe. |
| --- | --- |
| Rezultati infrastrukturnog projekta | Realizacija projekta će direktno uticati na poboljšanje putne veze sa Albanijom, Severnom Makedonijom i Srbijom i doprineće integraciji Kosova u transportni sistem regiona i cele Evrope. Takođe, u regionu jugoistočne Evrope ovaj projekat doprinosi značajnom povećanju obima tranzitnog saobraćaja između SEETO mreže i ostatka Evrope. Ovaj projekat će takođe rezultirati sledećim: - smanjenje vremena putovanja; - smanjenje troškova održavanja putne infrastrukture; - isplativost u pogledu zaštite životne sredine, udesa i gužvi na graničnom prelazu Merdare i urbanom području u blizini postojeće saobraćajnice u odnosu na konkurentske puteve; - podsticanje razvoja zapadnog Balkana kroz bolje veze; - ekonomski rast i društveni razvoj; - olakšavanje trgovinskih i ekonomskih veza sa susednim zemljama i državama članicama EU; - poboljšanje uslova puteva i putovanja u skladu sa prioritetima EU i SEETO, - obezbeđivanje sigurnih i pouzdanih putovanja i poboljšan kapacitet puteva. Rezultat ažuriranja studije izvodljivosti biće utvrđivanje prostorne, ekološke, socijalne, finansijske i ekonomske opravdanosti investicije, stvaranje osnova za donošenje odluke o opravdanosti investicije i pokretanje postupka za izdavanje građevinske saglasnosti. Takođe će definisati svrhu, položaj, trasu, poprečni presek, kapacitet, tehničke, tehnološke i funkcionalne karakteristike puta 7. |
| Opšti opis | Segment Ćafa Dulje - Štimlje - Lipljan (31 km) je poslednja deonica puta 7, a po završetku tekućeg puta 6, Kosovo će imati brzu i bezbednu vezu sa Koridorom X i Koridorom VIII. Ovo će povećati ulazni i izlazni saobraćaj na Kosovu što će dovesti do većih prihoda kroz opuštanje transporta za trgovinska tržišta i olakšavanje turizma za samo Kosovo, ili kao tranzitni put za Jadransko/Jonsko more u Albaniji. Put 7 se takođe može koristiti kao alternativna trasa za Koridor X i VII, jer omogućava brzu vezu Srbije sa Jadransko/Jonskom obalom, održavajući iste bezbedne uslove na putu. Deo puta 7 je izgrađen od Vrbnice (granica sa Albanijom) do Prištine i put je otvoren za transport od 2013. Ove trase predstavljaju glavne veze sa susednim glavnim gradovima i sa regionalnom transportnom mrežom u jugoistočnoj Evropi. U isto vreme, one povezuju neke od glavnih gradova i privrednih centara na Kosovu. Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine (MIPT) je 2006. godine naručilo izradu sveobuhvatne studije izvodljivosti i procene životne sredine za dve trase. Studiju je sproveo konzorcijum na čelu sa COWI A/S (Danska). Izgradnja puta koji povezuje Ćafa Dulje – Štimlje – Lipljan predstavlja logičan nastavak građevinskih radova na putu 7. Trenutna i hitna potreba da bi se krenulo sa izgradnjom novog puta je ažuriranje Studije izvodljivosti uporedo sa ažuriranjem Idejnog projekta za put 7 na Kosovu, od Ćafe Dulje - Štimlje - Lipljan (dužina od 31 km ) u cilju povezivanja sa postojećim autoputem Priština – albanska granica (Vrbnica). |

- PODOBNOST

| Usklađenost sa važećim politikama i strategijama EU | U Ekonomskom i investicionom planu za zapadni Balkan, Brisel, 6.10.2020, navodi se da će „EU dati prioritet projektima i programima indikativnog proširenja transevropske transportne mreže (TEN-T) koji su od strateškog interesa za regionu i EU“. Takođe, u Planu se navodi da su brze i efikasne transportne veze, kako unutar regiona, tako i sa susednim državama članicama EU, i održivi transport sa daljim ulaganjem u železnicu i unutrašnje plovne puteve od ključne važnosti. Ovo promoviše dalju regionalnu saradnju i integraciju povezujući glavne gradove u regionu i EU. Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA III) za 2021-2027 navodi da je poboljšanje održive povezanosti unutar korisnika IPA III, kao i između njih i Evropske unije, ključni faktor za rast i da će doneti jasne koristi privredama i građanima regiona. Saobraćajni sektor ima snažan potencijal da doprinese konkurentnosti i trgovini. Konkurentna, održiva i ekološki prihvatljiva transportna rešenja zahtevaće efikasno kombinovanje vidova transporta drumskim, železničkim, pomorskim i unutrašnjim plovnim putevima. IPA III će takođe posvetiti pažnju bezbednosti i sigurnosti transporta, posebno u drumskom saobraćaju, i pravima putnika u skladu sa uslovima EU i ciljevima za smanjenje smrtnih slučajeva i ozbiljnih povreda na putevima. Takođe, IPA III će podržati izgradnju nove saobraćajne infrastrukture i nadogradnju postojeće infrastrukture, sa ciljem dovođenja osnovne saobraćajne mreže u skladu sa standardima EU. Takođe će podržati intermodalne veze i postepeni prelazak sa individualnog drumskog prevoza na javnu ili zajedničku mobilnost. |
| --- | --- |
| Doprinos važećim nacionalnim razvojnim ciljevima | Projekat je u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), između Kosova i Evropske unije kao što je navedeno u članu 113 ovog sporazuma: „Saradnja između strana će se fokusirati na prioritetne oblasti koje se odnose na pravnu tekovinu EU u oblasti saobraćaja. Saradnja bi mogla posebno da ima za cilj restrukturiranje i modernizaciju saobraćajnih sistema Kosova i poboljšanje povezane infrastrukture (uključujući i regionalne veze koje je identifikovala Transportna opservatorija jugoistočne Evrope), poboljšanje slobodnog kretanja putnika i robe, postizanje standarda koji su interoperabilni i uporedivi sa onima koji preovlađuju u EU i usklađivanje transportnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, ukoliko objektivne okolnosti to dozvoljavaju. Saradnja će imati za cilj da doprinese progresivnom međusobnom pristupu transportnim tržištima i objektima EU i Kosova kako je predviđeno ovim sporazumom, razvoj transportnog sistema na Kosovu kompatibilnog, interoperabilnog i usklađenog sa sistemom EU, i poboljšanje zaštite životne sredine u oblasti transporta.” Izveštaj EU za Kosovo 2023 navodi da Kosovo treba da primeni preporuke izveštaja CONNECTA radi poboljšanja kvaliteta putne mreže i akcija." Nacionalni program za evropske integracije 2023-2027 promoviše modernu i bolju drumsku i železničku saobraćajnu infrastrukturu, u cilju povezivanja na panevropske koridore. Jedan od glavnih prioriteta vlade je ulaganje u putnu infrastrukturu. Program ekonomskih reformi 2024-2026 u reformskoj meri 13 bavi se daljim razvojem i modernizaciju saobraćaja. |
| Usklađenost sa nacionalnim strateškim okvirom sektora saobraćaja | Strategija multimodalnog transporta 2030 ima za cilj da donese održiv i integrisan transportni sistem jačanjem različitih vidova (drumski, železnički i vazdušni), kao što su pogodnost, brzina, cena, pouzdanost, predvidljivost, itd., i u kombinaciji, može ponuditi efikasnija transportna rešenja za ljude i robu što će pomoći da se smanji pritisak na našim zakrčenim putevima i da ceo sektor učini ekološki prihvatljivijim, bezbednijim i isplativijim. |

- STRATEŠKA RELEVANTNOST

| Objasnite karakteristike projekta u smislu: |  |
| --- | --- |
| Poboljšanje intermodalnosti | Postoji snažna posvećenost Vlade Kosova da poboljša aspekt intermodalnosti transportnog sistema na Kosovu. Izgradnju puta 7 treba posmatrati u širem smislu kada je u pitanju intermodalnost, kao pokretač izgradnje intermodalnih centara. Naime, izgradnjom deonice autoputa između Ćafe Dulje – Štimlje – Lipljan, ekonomski aktivne zone u tom delu Kosova mogle bi da se razviju u intermodalne čvorove koji bi podstakli socio-ekonomski razvoj, ne samo same zemlje (Kosova), već i za susedne zemlje, kao što su Srbija i Albanija, jer ova trasa olakšava Srbiji pristup jadranskoj/jonskoj obali. |
| Povećanje međunarodnog saobraćaja (teret, lica) | Štimlje - Lipljan sa priključkom na Koridor X, E-75, će doprineti razvoju kapaciteta mreže, što će rezultirati bržom integracijom puta 7 u Panevropski i regionalni sistem / Sveobuhvatnu mrežu JIE. Opravdano se očekuje da će saobraćaj ljudi i robe biti značajno povećan. |
| Uključen u najnoviji višegodišnji plan (MAP) SEETO-a | Uključen je u najnoviji višegodišnji plan (MAP) SEETO-a, http://www.seetoint.org/library/multi-annual-plans/ |
| Obezbeđivanje veze sa TEN-T koridorima | Projekat se nalazi na produžetku panevropskog koridora X / krak X c/. Ima očiglednu stratešku dimenziju sa regionalnog aspekta, što je razlog da se potvrdi da ova deonica puta 7 spada u osnovnu transportnu mrežu koju definiše SEETO. |
| Njegov doprinos poboljšanju uslova bezbednosti | Izgradnja autoputa Ćafe Dulje – Štimlje – Lipljan će značajno poboljšati bezbednosne uslove na ovom delu putne mreže Kosova. Naime, izgradnjom autoputa sa savremenim standardima bezbednosti značajno će se smanjiti broj nezgoda, koje je sada posledica prolaska puta kroz veoma naseljen i ekonomski aktivan region Kosova. |
| Nova, nadograđena ili rehabilitovana infrastruktura | Nova infrastruktura će biti izgrađena nakon novog usklađivanja. |
| Zadovoljavanje godišnjeg rasta potražnje saobraćaja | Godišnji rast saobraćaja je trenutno 6%. Prema studiji izvodljivosti, nove karakteristike puta će se prilagoditi rastućem saobraćaju. |
| Smanjenje vremena putovanja | Izgradnja autoputa između Ćafe Dulje - Štimlja - Lipljana će značajno smanjiti vreme putovanja. |
| Njegov efekat na smanjenje emisije CO2 i buke | Da, na osnovu prethodne/preliminarne ESIA koju je uradio COWI 2006. godine. |
| Njegov doprinos ukupnom ekonomskom rastu | Projekat bi stvorio značajan potencijal ekonomskog rasta, prema procenama SEETO; EIRR iznosi 8,25%, što se smatra značajnim na zapadnom Balkanu. |
| Njegova integracija sa drugim projektima | Projekat je integrisan sa završenom deonicom autoputa koji povezuje Prištinu sa Kukešom i Dračem u Albaniji, čime će se skratiti udaljenost do povezivanja sa Koridorom X. Stoga se ovaj projekat smatra kao nastavak ulaganja u modernizaciju putne transportne mreže Kosova. Pored toga, put 7 će povezati zapadno Kosovo preko puta 6 sa Koridorom VII, obezbeđujući dalju integraciju sa tekućim i predstojećim projektima. |
| Postojanje alternativa | U Studiji izvodljivosti analiziraju se moguće alternativne opcije i odabrana opcija je dokazana kao najadekvatnija i izvodljiva. |

Drugi deo

- ZRELOST

| Dostupne studije i dokumenti | Spremno i odobreno | Radi se na njima | Još nije počelo |
| --- | --- | --- | --- |
| Konceptualna ideja | X |  |  |
| Prethodna studija izvodljivosti | X |  |  |
| Konceptualni dizajna | X |  |  |
| Studija izvodljivosti + CBA | X |  |  |
| Studija EIU (ako je neophodna) | X |  |  |
| Važeći dokumenti za prostorno planiranje | X |  |  |
| Imovinska pitanja rešena |  |  | X |
| Preliminarni dizajn | X |  |  |
| Glavni dizajn/detaljni dizajn |  |  | X |
| Tenderska dokumentacija |  |  | X |
| Građevinska i ostale dozvole |  |  | X |
| Ugovor o gradnji potpisan |  |  | X |

- ODREĐIVANJE IZVORA FINANSIRANJA

|  | Da | Obrazloženje | Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| Da li projekat poboljšava povezanost? | X | Ovo je regionalni projekat koji povezuje Kosovo, Albaniju i Srbiju; doprinosi regionalnoj koheziji i pomoći će u razvoju besprekornih veza za putnike i teret na zapadnom Balkanu. |  |
| Da li projekat ima prekogranični uticaj ili uticaj na druge zemlje u regionu? | X | Ovo je jedna od glavnih direktnih putnih veza između Albanije, Srbije i Kosova, koja se uglavnom koristi za teretni transport. |  |
| Da li se projekat na bilo koji drugi način može označiti kao regionalni projekat? | X | Projekat se povezuje sa zemljama u regionu kao što su Albanija i Srbija i takođe obezbeđuje vezu sa Koridorom X, E-75 koji dalje povezuje Kosovo sa ostatkom Evrope. |  |

- RASPORED POTROŠNJE

|  | 2015-2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena (u EUR) od čega: |  |  |  |  | 5 | 13 | 152 | 153 | 102 |  |  |
| Priprema projekta (TA) |  |  |  |  | 5,0 | 13,0 | 2 | 3 | 2 |  |  |
| Ulaganje |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 | 100 |  |  |

- OSTALI ASPEKTI

| Da li su u projekat uključene MFI ili drugi donatori? Kada? Koje je bilo njihovo mišljenje? | Konsultativni sastanak sa donatorima održan je 10. maja 2023. godine, gde su međunarodne finansijske institucije i drugi donatori pozvani da učestvuju u opštoj diskusiji o projektima u saobraćajnom sektoru pre njihovog potvrđivanja i odobrenja. EBRD je spremna da podrži projekat kao vodeća MFI. |
| --- | --- |
| Postojeća podrška EU ili WBIF (TA): iznos, svrha | Zasad ne. |
| Da li je Ministarstvo finansija konsultovano u vezi sa projektom? Opišite povratne informacije. | Da, oni su odobrili projekat. |
| Da li projekat ostvaruje prihode od krajnjih korisnika? | Moguće u budućnosti kao deo celog koridora. |
| Opis projektnog tima za realizaciju | JRP postoji za sva projektna ulaganja od grantova i sporazuma o zajmovima. |