# Formulari i identifikimit të projektit (FIP): Sektori i Energjisë

# Pjesa e parë

- INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

| Titulli i projektit | Rritja e pjesës së burimeve të ripërtëritshme të energjisë në sektorin e energjisë në Kosovë - ndërtimi i kapaciteteve gjeneruese të erës |
| --- | --- |
| Sektori | Prodhimi i Energjisë |
| Përfituesi/propozuesi kryesor i projektit | Ministria e Ekonomisë /ndërmarrja publike (të krijohet) |
| Institucioni që është autor i propozimit të projektit | Ministria e Ekonomisë / Departamenti i Energjisë |
| Vendndodhja/Harta |  |
| Investimi total i parashikuar: - Aktivitetet përgatitore (dokumentacioni planifikues, dokumentacioni teknik, marrja e tokës etj.) - Punimet ndërtimore - Mbikëqyrja | Gjithsej investimi: 100,000,000 EUR Nga të cilat: - Asistencë teknike për përgatitjen e projektit: 200,000 EUR - Përgatitja teknike e projekteve specifike për vendin, duke përfshirë matjet e erës dhe raportet e EIA: 2,000,000 EUR - Ndërtimi dhe punimet (70 MW): 95,800,000 EUR - Planet emergjente: 2,000,000 EUR |
| Personi përgjegjës ose i autorizuar për kontakt | Miftar Nika; Shqipe Gashi |
| Emri – Pozita | Miftar Nika - Shef i Divizionit për Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë; Shqipe Gashi - Zyrtare e Lartë për Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë |
| Adresa e emailit - Telefoni | Miftar.nika@rks-gov.net; Shqipe.n.gashi@rks-gov.net; +383 38 200 215 20 |

- PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

| Qëllimi i projektit infrastrukturor | Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është të sigurojë furnizim të besueshëm dhe të pastër me energji në Kosovë duke rritur pjesën e burimeve të ripërtëritshme të energjisë dhe duke lehtësuar tranzicionin drejt një sektori të energjisë të dekarbonizuar. Në përputhje me detyrimet tona që rrjedhin si palë kontraktuese ndaj Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë dhe objektivave të përcaktuara në Strategjinë e Energjisë 2022-2031, projekti synon: - rritje të sigurisë së furnizimit; - rritje të peshës së BRE; - zvogëlim të emetimeve të CO2; - zvogëlim të varësisë nga linjiti për prodhimin e energjisë elektrike. |
| --- | --- |
| Rezultatet e projektit infrastrukturor | Në vijim janë rezultatet e pritshme të Projektit: - Ndërtimi i centraleve të erës në pronësi publike; - Përmirësimi i sigurisë së furnizimit; - Kontributi drejt arritjes së objektivit të miratuar prej 32% të aksioneve të BRE-së sipas Vendimit 2022/02/MC -EnC në Këshillin Ministror të Komunitetit të Energjisë më 15 dhjetor 2022; - Kontributi në arritjen e objektivit prej 1300 MW të BRE siç është përcaktuar në Strategjinë e Energjisë për periudhën 2022-2031; - Përmirësimi i mbrojtjes së mjedisit nëpërmjet reduktimit të emetimeve të gazeve të dëmshme serrë (GHG) dhe emetimeve të dioksidit të karbonit (CO2); - Diversifikimi i burimeve të energjisë në prodhimin e energjisë elektrike; - Reduktimi i varësisë nga importi i energjisë elektrike. |
| Përshkrimi i përgjithshëm | Foto e sektorit të energjisë elektrike në Kosovë (prodhimi i energjisë elektrike, aksioni i BRE-ve, kriza energjetike) Sektori i energjisë në Kosovë varet shumë nga linjiti, ku shumica e prodhimit të energjisë elektrike vjen nga dy termocentrale të vjetra me bazë linjiti: TC Kosova A dhe TC Kosova B. Prodhimi i përgjithshëm i energjisë elektrike në vitin 2022 ishte 6,315 GWh, nga të cilat 5,678 GWh janë prodhuar nga termocentralet e linjitit që përbëjnë 90% të prodhimit vendas të energjisë elektrike. Pjesa e mbetur, që arrin në 637 GWh, është prodhuar nga burimet e ripërtërishme të energjisë (BRE). Kjo përbën një rritje prej 1.7% të prodhimit të energjisë elektrike me bazë BRE krahasuar me vitin 2021. Aktualisht, Kosova ka një kapacitet operativ të BRE prej 279 MW, prej të cilave 137 MW prodhohen nga centralet me erë. Këto centrale me erë u zhvilluan kryesisht nën skemën mbështetëse të Tarifave nxitëse (FiT), e dhënë përmes një procedure administrative të bazuar në bazën "i pari shërbehet". Gjithashtu, ka plane për të ndërtuar 350 MW kapacitet diellor fotovoltaik (PV) gjatë viteve 2023-2026. Kjo do të përfshijë një kombinim të investimeve private dhe publike, qoftë mbi baza tregtare ose nëpërmjet kontratave afatgjata si Marrëveshjet e Blerjes së Energjisë Elektrike (MBE). Në maj të vitit 2024, Kosova përfundoi ankandin e parë pilot dhe nënshkroi kontratën për ndërtimin e centralit 100 MW diellor PV në Kramovik, dhe në të ardhmen e afërt planifikohet të iniciohen edhe disa tenderë të tjerë. Për shkak të furnizimit të pamjaftueshëm vendor, centraleve jo të besueshme, kriza energjetike ndikoi negativisht në sektorin energjetik në Kosovë përmes importit të energjisë elektrike. Prandaj, ndërtimi i kapaciteteve gjeneruese të erës pritet të përmirësojë sigurinë e furnizimit. Projekti i centralit me erë: Në këtë kontekst, Ministria e Ekonomisë ka iniciuar një studim fizibiliteti në kuadër të Kornizës së Investimeve të Ballkanit Perëndimor Asistenca Teknike e Instrumentit të Projektit për Infrastrukturë 7 (IPI 7). Qëllimi i këtij studimi është të identifikojë tokën publike më të përshtatshme për ndërtimin e impianteve me erë dhe atyre diellore, duke shfrytëzuar ose investime publike ose private nëpërmjet proceseve transparente dhe konkurruese – siç janë ankandet. Në këtë studim, janë identifikuar trembëdhjetë (13) lokacione me erë, nga të cilat tetë (8) lokacione janë përzgjedhur në këtë fazë bazuar në rreziqet e tyre të krahasueshme të zhvillimit të ulët për projektet e erës. Kjo përzgjedhje mori parasysh një sërë kriteresh dhe parametrash të ndryshëm si: - Largësia nga rrjeti i transmetimit; - Disponueshmëria e kapaciteteve transmetuese; - Analiza e orografisë së terrenit (pjerrësia, përjashtimi i zonës së mbrojtur dhe zonës së papërshtatshme siç janë vendet e ndërtuara, toka bujqësore, infrastruktura dhe trupat ujorë); - Burimi i erës, për sa i përket një shpejtësie mesatare të erës. Analiza e vazhdueshme e studimit të fizibilitetit për tetë lokacionet e përzgjedhura përfshin: - Kryerjen e imazheve gjatë ecjes në këmbë dhe dronit për inspektimin e vendeve të përzgjedhura; - Sqarimin e çështjeve të pronësisë brenda lokacioneve të identifikuara; - Kryerjen e vlerësimeve mjedisore dhe; - Kryerjen e analizave të lidhjeve si analiza e rrjedhës së fuqisë (N-1), pajtueshmëria e kodit të rrjetit, simulimi i qarkut të shkurtër dhe analiza e stabilitetit kalimtar. Studimi pritet të kryhet në TM1 2024. Njëkohësisht, një ndërmarrje publike (NP) do të themelohet për të menaxhuar pasuritë. Pas përfundimit të studimit, Ministria do të posedojë një databazë të detajuar të tetë (8) lokacioneve të erës, duke përfshirë analizën e detajuar të lidhjeve në rrjet, informacionin mbi pronësinë, informacionin mbi potencialin e burimeve të erës dhe informacione të tjera përkatëse të terrenit. Ministria më pas do të vazhdojë me veprime shtesë, duke përfshirë fillimin e një raporti të detajuar të Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS), blerjen e pajisjeve matëse të erës dhe ndërmarrjen e përgatitjeve të tjera teknike për ndërtimin e fermës me erë, si dhe fokusimin në ngritjen e kapaciteteve brenda NP të krijuar. Kapaciteti i saktë dhe shtrirja e impiantit për çdo vendndodhje do të përcaktohet pasi të jenë finalizuar të gjitha studimet dhe zgjidhjet e sakta teknike. Kapaciteti i instaluar mund të variojë nga afërsisht 50 MW deri në 200 MW, edhe pse për qëllime të analizës në këtë fazë të hershme, një kapacitet mesatar prej 70 MW do të përdoret si referencë për llogaritjen e çmimit. |

- KUALIFIKUESHMËRIA

| Koherenca me politikat dhe strategjitë e vlefshme të BE-së | DIREKTIVA (BE) 2018/2001 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT e datës 11 dhjetor 2018 për promovimin e përdorimit të energjisë nga burimet e ripërtëritshme Neni 3 - Objektivi i përgjithshëm i Komunitetit të Energjisë për vitin 2030 - Palët Kontraktuese do të sigurojnë që pjesa e energjisë nga burimet e ripërtëritshme në konsumin përfundimtar bruto të energjisë nga palët kontraktuese në vitin 2030 të kontribuojë në objektivin e përgjithshëm të Komunitetit të Energjisë të vendosur në pjesën A të Shtojcës I (Synimi për pjesën e energjisë nga burimet e ripërtëritshme në konsumin bruto finale të energjisë, 2030 për Kosovën është 32%); - Bashkimi Evropian do të përpiqet të mbështesë ambicien e lartë të Palëve Kontraktuese nëpërmjet një kornize mundësues që përfshin përdorimin e zgjeruar të fondeve në dispozicion, duke përfshirë fonde shtesë për të lehtësuar një tranzicion të drejtë të rajoneve me intensitet karboni drejt rritjes së aksioneve të energjisë së ripërtëritshme, në veçanti instrumenteve financiare veçanërisht për qëllimet e mëposhtme: (b) zhvillimin e projekteve dhe programeve për integrimin e burimeve të ripërtëritshme në sistemin e energjisë. Neni 15 - Procedurat administrative, rregulloret dhe kodet Palët Kontraktuese do të sigurojnë që çdo rregull kombëtar në lidhje me procedurat e autorizimit, certifikimit dhe licencimit që zbatohen për impiantet dhe rrjetet shoqëruese të transmetimit dhe shpërndarjes për prodhimin e energjisë elektrike, ngrohjen ose ftohjen nga burimet e ripërtëritshme, në procesin e transformimit të biomasës në biokarburant, bio-lëngjet, lëndët djegëse të biomasës ose produkte të tjera energjetike, dhe lëndë djegëse të ripërtëritshme të transportit të lëngshme dhe të gaztë me origjinë jobiologjike janë proporcionale dhe të nevojshme dhe kontribuojnë në zbatimin e parimit të parë të efiçencës së energjisë KOMISIONI EVROPIAN Komunikimi për plan ekonomik dhe investiv për Ballkanin Perëndimor V: Investimi në energjinë e pastër Mbështetja në fushën e energjisë do të përforcohet. Theks i fuqishëm do t’i vihet integrimit të tregut të energjisë, dekarbonizimit dhe energjisë së pastër, tranzicionit të drejtë, rritjes së digjitalizimit të sistemit dhe rrjeteve inteligjente, efiçencës së energjisë, duke përfshirë modernizimin e ngrohjes qendrore dhe sigurisë së energjisë. Dekarbonizimi është një shtyllë kryesore e këtij Plani Ekonomik dhe Investiv në përputhje me synimet e Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane. Rritja e konektivitetit dhe shtrirja e Unionit të Energjisë në Ballkanin Perëndimor do të jetë gjithashtu thelbësore për një tranzicion të suksesshëm të energjisë së pastër në rajon. DEKLARATA E SOFJES PËR AGJENDËN E GJELBËR PËR BALLKANIN PERËNDIMOR Klima, energjia, lëvizshmëria - Vendosni objektiva largpamëse për energjinë dhe klimën 2030 në përputhje me kornizën e Komunitetit të Energjisë dhe acquis të BE-së, si dhe zhvilloni dhe zbatoni plane të integruara për Energjinë dhe Klimën me masa të qarta të dizajnuara për të reduktuar emetimet e gazeve serrë në ekonomitë e Ballkanit Perëndimor duke integruar veprimet klimatike në të gjitha politikat përkatëse sektoriale; - Rritja e pjesës së burimeve të ripërtërishme të energjisë dhe sigurimi i kushteve të nevojshme investimi, në përputhje me acquis dhe objektivin e BE-së dhe Komunitetit të Energjisë. |
| --- | --- |
| Kontributi në objektivat e vlefshme të zhvillimit kombëtar | Strategjia Kombëtare për Zhvillim 2030 ## 6.3. Agjenda e Gjelbër Në këtë drejtim, efikasiteti i burimeve mbështetet në zhvillimin ekonomik të emetimeve të ulëta, promovimin e përmirësimeve të energjisë, efiçencës së energjisë dhe burimeve të ripërtëritshme për të reduktuar emetimet e karbonit dhe varësinë nga lëndët djegëse fosile, duke përmirësuar transportin dhe mekanizmat për t'u mbështetur më pak në ndotjen. Plani Kombëtare për Zhvillim 2030 3.3 Rritja e pjesëmarrjes së burimeve të ripërtërishme në përzierjen e energjisë Programi i Qeverisë 2024-2026 Pika 2.1. Rritja e sigurisë, qëndrueshmërisë dhe përballueshmërisë së furnizimit me energji Rritja e shumëllojshmërisë së burimeve energjetike dhe krijimi i kushteve të favorshme për furnizim me energji të qëndrueshme dhe të përballueshme, për të gjithë qytetarët dhe ndërmarrjet në Kosovë, duke marrë parasysh ndikimin në mjedis. |
| A mbulohet projekti nga strategjia sektoriale përkatëse, nga një plan veprimi sektorial apo nga një masterplan sektori? | Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2022-2031. Objektivi strategjik 2: Dekarbonizimi dhe promovimi i energjisë së ripërtëritshme Objektivi specifik 2.2: Promovimi i energjisë së ripërtëritshme në konsumin e energjisë elektrike Rritja e pjesës së burimeve të ripërtëritshme në sektorin e energjisë elektrike është thelbësore për të arritur objektivat e dekarbonizimit dhe për të siguruar një tranzicion të drejtë energjetik në Kosovë. Diversifikimi i përzierjes së energjisë është jetik për përpjekjet e Kosovës për dekarbonizimin dhe ruajtjen e sigurisë së furnizimit. Rritja e kapacitetit lokal për prodhimin e energjisë nga burimet e ripërtëritshme. Rruga e reduktimit të emetimeve të CO2 të sektorit do të shoqërohet me zhvillimin e kapaciteteve të BRE-ve në shkallë të gjerë, bazuar në potencialin e tyre teknik dhe ekonomik. Reduktimi i prodhimit të energjisë elektrike me bazë linjiti kontribuon në reduktimin e ndotjes dhe emetimeve të GHG, por efektet e tij në sigurinë e furnizimit dhe përshtatshmërinë e prodhimit kompensohen duke u mbështetur gjithnjë e më shumë në burimet e pastra të energjisë vendase. Kapacitetet e reja të BRE-ve, me teknologji ekzistuese dhe inovative, do të zëvendësojnë gradualisht përdorimin e qymyrit, duke arritur largimin e qymyrit më së voni deri në vitin 2050. Plani i zbatimit të Strategjisë së Energjisë 2022-2025 Objektivi strategjik 2: Dekarbonizimi dhe promovimi i energjisë së ripërtëritshme II.2. Objektivi specifik: Promovimi i energjisë së ripërtëritshme në konsumin e energjisë elektrike II. 2.10. Veprimi: Studim fizibiliteti për identifikimin e tokës publike të përshtatshme për PV dhe erë (faza e tretë). |

- RELEVANCA STRATEGJIKE

| Shpjegoni veçoritë e projektit në lidhje me: |  |
| --- | --- |
| Përfshirja në listën e fundit PECI | Jo |
| Koherenca me planet e zhvillimit të infrastrukturës ENTSO-E, ENTSOG | Jo |
| Kontributi në përmirësimin e sigurisë së furnizimit | Duke rritur peshën e BRE-ve në prodhimin e energjisë elektrike, projekti kontribuon drejtpërdrejt në përmirësimin e sigurisë së përgjithshme të furnizimit. |
| Ndikimi në përmirësimin e infrastrukturës lokale | Do të përmirësojë rrjetin në nivel lokal në Kosovë. |
| Rritja e burimeve të ripërtërishme të energjisë dhe/ose efiçencës së energjisë | Ky projekt do të siguronte kapacitete të reja shtesë të instaluara të burimeve të rinovueshme të energjisë, të cilat do të kishin ndikim të drejtpërdrejtë në rritjen e peshës së burimeve të rinovueshme në sektorin e energjisë elektrike. |
| Reduktimi i emetimeve të CO2 | Ka një ndikim pozitiv në reduktimin e emetimeve të CO2. |
| Kontributi në rritjen e përgjithshme ekonomike | Do të përmirësojë rritjen ekonomike duke investuar në investime afatgjata kapitale dhe duke krijuar vende të reja pune për qytetarët e Kosovës. |
| Integrimi me projekte të tjera | Jo |
| Rreziqet që lidhen me projektin | Nëse nuk realizohet ky projekt do të vazhdohet varësia ndaj prodhimit të energjisë elektrike nga linjiti dhe kjo do të rrezikojë edhe më tej sigurinë e furnizimit me energji elektrike. Gjithashtu, rrezik për projektin është afati kohor i zhvillimit të projektit, inflacioni dhe mungesa e kapaciteteve institucionale në zbatimin e projekteve të reja siç janë impiantet e erës. |

# Pjesa e dytë

- MATURITETI

| Studimet dhe dokumentet në dispozicion | Gati dhe të miratuara | Duke u punuar | Nuk ka filluar ende |
| --- | --- | --- | --- |
| Idea konceptuale |  | X |  |
| Studimi paraprak i fizibilitetit |  | X |  |
| Projektimi konceptual |  |  | X |
| Studimi i fizibilitetit + AKP |  | X |  |
| Studimi i VNM (nëse nevojitet) |  |  | X |
| Dokumentet e vlefshme të planifikimit hapësinor |  |  | X |
| Prona tokë e zgjidhur |  | X |  |
| Projektimi paraprak |  | X |  |
| Projektimi kryesor/projektimi i detajuar |  |  | X |
| Dokumentacioni i tenderit |  |  | X |
| Lejet e ndërtimit dhe të tjera |  |  | X |
| Kontrata e ndërtimit është nënshkruar |  |  | X |

- PËRCAKTIMI I BURIMIT TË FINANCIMIT

|  | Po | Arsyetimi | Jo |
| --- | --- | --- | --- |
| A e përmirëson projekti ndërlidhshmërinë? | X |  |  |
| A ka projekti ndikim ndërkufitar apo në vendet e tjera të rajonit? | X | Ai ka një ndikim rajonal pasi rrit sigurinë e furnizimit përmes integrimit të tregut rajonal dhe mbështet qëllimet e konkurrencës duke optimizuar tregjet e shitjes me shumicë dhe rezervë për efikasitet të përmirësuar. |  |
| A mundet projekti në ndonjë mënyrë tjetër të caktohet si projekt rajonal? |  |  | X |

- PLANIFIKIMI I SHPENZIMEVE

|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kostot (në euro) të: | - | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 50,000,000 | 45,000,000 | 2,800,000 | 200,000 |
| Përgatitja e projektit (TA) | - | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |  |  |  |  |
| Investimi |  |  |  |  | 50,000,000 | 45,000,000 | 2,800,000 | 200,000 |