# Formulari i identifikimit të projektit (FIP): Sektori i Mjedisit

# Pjesa e parë

- INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

| Titulli i projektit | Përmirësimi i furnizimit me ujë dhe mbrojtja e burimeve ujore të Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit (KRU) “Gjakova” |
| --- | --- |
| Sektori | Mjedisi |
| Nënsektori | Projektet e furnizimit me ujë |
| Përfituesi/propozuesi kryesor i projektit: | Kompania Rajonale e Ujësjellësit (KRU) Gjakova |
| Institucioni që është autor i propozimit të projektit | KRU Gjakova |
| Vendndodhja/Harta | Harta e Komunës së Gjakovës – zonë urbane |
| Investimi total i parashikuar: - Aktivitetet përgatitore (dokumentacioni planifikues, dokumentacioni teknik, marrja e tokës etj.) - Punimet ndërtimore - Mbikëqyrja | Gjithsej investimi: 17,886,945 EUR Nga të cilat: Zëvendësimi / heqja e tubave AC, duke përfshirë transportin dhe ruajtjen e përafërsisht 17 ton mbeturina tubash AC: 15,699,372 EUR Krijimi i sistemit të monitorimit të cilësisë së ujit: 167,573 EUR Shumat e përkohshme: 720,000 EUR Asistencë teknike dhe mbikëqyrje: 1,000,000 EUR |
| Personi përgjegjës ose i autorizuar për kontakt: | Hasan Krasniqi |
| Emri – Pozita: | Hasan Krasniqi – KShE, KRU Gjakova |
| Adresa e emailit - Telefoni: | hasan.krasniqi@kru-gjakova.com; +383 49 732-772 |

- PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

| Qëllimi i projektit infrastrukturor | Objektivat kryesore të projektit janë ofrimi i shërbimeve më efikase dhe më cilësore sa i përket furnizimit me ujë në KRU Gjakova, për rreth 200,000 banorë në zonën e shërbimit të KRU Gjakovës. Projekti synon të zëvendësojë tubacionet e asbest-çimentos, të cilat do të minimizojnë humbjet teknike dhe ndotjen e ujit duke siguruar një furnizim të rregullt me ujë për konsumatorët gjatë gjithë kohës. Së fundi, ngritja e një sistemi monitorimi të cilësisë së ujit do të sigurojë monitorimin dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të standardeve të cilësisë së ujit. |
| --- | --- |
| Rezultatet e projektit infrastrukturor | - Ndërrimi i 140 km gypave AC të rrjetit të ujësjellësit në zonën urbane të Komunës së Gjakovës, Komunës së Rahovecit dhe fshatrave të Prizrenit dhe zvogëlimi i humbjeve teknike deri në 18%; - Reduktimi i UPA nga një bazë e vitit 2022 prej 47% në 30% deri në vitin 2029; - Përmirësimi i gjendjes financiare duke reduktuar humbjet e dukshme nga një bazë e vitit 2022 prej rreth 14% të vëllimit të hyrjes së sistemit (VHS) në rreth 4.5% të VHS deri në vitin 2029; - Ruajtja e qëndrueshmërisë financiare të KRU; - Sigurimi i shërbimit të vazhdueshëm të furnizimit me ujë 24/7 për zonën e shërbimit të KRU Gjakovës; - Siguria e qytetarëve dhe furnizimi me ujë të cilësisë së lartë për 200,000 banorët që furnizohen nga liqeni; - Sigurimi i ujit të cilësisë së lartë që garanton shëndetin e banorëve të kësaj zone. |
| Përshkrimi i përgjithshëm | KRU Gjakova ka bërë Studimin e Fizibilitetit, VNMS dhe Projektimin e Detajuar për zëvendësimin e gypave të asbestit me PE. Studimi i VNMS-së, është përgatitur në përputhje me Direktivën e KE-së për EIA dhe standardet M&S të EIB-së, dhe siguron që të gjitha ndikimet, të drejtpërdrejta dhe të tërthorta, veçanërisht faktorët mjedisorë, socialë dhe ekonomikë të lidhur me projektin, të shqyrtohen dhe adresohen plotësisht. Gypat e rrjetit aktual janë prej materiali asbest-çimento me diametër Ø 80-800 mm, nëpër rrugët dhe rrugët e pjesës së vjetër të Gjakovës, të cilat për një periudhë të gjatë kohore kanë qenë subjekt i trafikut të rënduar dhe urave mbi lumin Krena dhe Erenik. Këta gypa janë mbi 35-40 vjeç dhe janë riparuar shumë shpesh me kapëse riparimi tubash dhe aktualisht janë të gjithë në gjendje të keqe teknike. Ato shtrihen në një pjesë të Komunës së Rahovecit dhe një numër fshatrash të Komunës së Prizrenit që janë pjesë e zonës së shërbimit të KRU Gjakova dhe furnizohen me ujë nga KRU Gjakova. Ky rrjet ujësjellës ka edhe presion të pamjaftueshëm në periudhat e rritjes së kërkesave për ujë, duke kufizuar kështu mundësinë e furnizimit me mbrojtje nga zjarri. Rrjedhja nga këto tubacione ka gjithashtu një ndikim mjedisor. Ndërrimi i gypave të asbest-çimentos në fshatrat e Komunës së Gjakovës dhe Komunës së Rahovecit. Tubacioni kryesor ekzistues i ujësjellësit në fshatin Fotesë deri në fshatin Piranë, është ndërtuar në vitin 1986, i bërë nga gypa të tipit AC të profileve të ndryshme. Në fillim është AC Ø400 dhe në fund në drejtim të lagjes Piranë është AC Ø250, ndërsa në një pjesë të rajonit të Hasit janë tubat AC Ø250 dhe AC Ø400. Ujësjellësi kryesor në Fortesë, degëzohet në dy drejtime, njëri drejt Komunës së Rahovecit dhe tjetri është ujësjellësi në drejtim nga Xërxa në fshatin Piranë. Nënsistemi rajonal i ujësjellësit Lumbardhi ka filluar në vitin 1986/1987, duke furnizuar me ujë të pijshëm 14 fshatra dhe zona në Komunën e Rahovecit dhe Prizrenit, fshatrat si Fortesë, Celinë, Krushë e Madhe, Nagavc, Hoçë e Vogël, Brestovc, Krushë e Vogël, Randobravë, Bregdri, Krajk, Karashëngjergj, Piranë, Reti e Poshtme dhe Reti i Epërme. Këto punime (ndërrimi i tubave) do të ndihmojnë në uljen e rrjedhjeve të ujit, uljen e kostos së funksionimit dhe mirëmbajtjes, sigurimin e furnizimit me ujë të pijes të besueshëm dhe cilësor. Punimet fillimisht do të kryhen në drejtim të fshatrave Fortesë-Celinë-Krushë e Madhe-Krushë e Vogël-Piranë. Ky projekt parasheh ndërrimin e tubacionit kryesor të ujësjellësit Ujë-Rugova. Tubacioni ekzistues është prej materiali asbest-çimento AC Ø300mm, gjatësi me presion 10 bar. Tubacioni i ri parashikohet të jetë material tubi Ø 400mm RC PEHD100. Këta tuba tregohen si tubat e cilësisë më të lartë. Nevoja për ndërrimin e tubacionit është se materiali i tubacionit ekzistues është asbest-çimento me presion 10 bar, por presioni normal në këtë seksion është afërsisht 10 bar, dhe shpesh kur ka mbipresion ka defekte të shpeshta të tubave. Prandaj, kompania do të menaxhojë tubin RCPE me një presion prej 16 bar. Gjithashtu ky tub kryesor duhet të vendoset me diametër më të madh (DN400) pasi gjatë periudhës së furnizimit në rrjetin e furnizimit janë shtuar disa fshatra që fillimisht nuk ishin planifikuar të furnizoheshin me tubin kryesor. Prandaj, është e nevojshme të rritet diametri i këtij tubacioni për të përmirësuar furnizimin me ujë të pijes për klientët e kësaj zone. Ndërrimi i tubacionit kryesor AC Ǿ300 / 250/200 Xërxë-Gexhë-Radostë-Dejnë prej L = 10,700 m me material RC PEHD - DN 300/250/200/16 bar. Tubi ekzistues është gjithashtu prej materiali asbest-çimento që varion nga Ø300 mm deri në Ø200 në diametër me presion 10 bar. Gjatë punimeve tubi do të zhvendoset nga prona private dhe do të jetë kryesisht në trotuare dhe margjina rrugore të rrugës kryesore. Ndërrimi i gypit AC Xërxë-Gexhë-Radostë-Dejnë, përveç sigurimit të tubit RC PEHD të cilësisë së lartë, do t'i mundësojë KRU-së të sigurojë furnizimin e duhur me ujë të fshatrave Gexhë, Radostë, Ratkoc, Dejnë si dhe fshatrat Vrajakë dhe Bratotin që janë në lartësi më të larta. Gjithashtu, me këtë do të mundësohet furnizimi me ujë edhe nga drejtimi i kundërt: Dejnë - Xërxë nga impianti për trajtimin e ujit. Në veçanti, do të arrihen reduktime të ndjeshme të humbjeve të ujit për shkak të trasesë së re të tubacionit që do të kalojë jashtë pronave private, ku aktualisht funksionon tubi ekzistues. KRU supozon se shumë konsumatorë të pavetëdijshëm kanë kryer shumë lidhje ilegale që gjenerojnë humbje të konsiderueshme të ujit. Rritja e diametrit të tubit nga tubi ekzistues Ø160 mm në 315 mm diametër, do të sigurohet ujë i mjaftueshëm për një periudhë shumë të gjatë kohore për të gjitha fshatrat që furnizohen para Stacionit të Pompimit (Dol, Petrushan, Raçë). Tubacioni ekzistues Ø160mm, për një periudhë të gjatë kohore nuk ka mundur të sigurojë ujë të mjaftueshëm për banorët e kësaj zone. Humbjet e ujit gjithashtu do të zvogëlohen pasi cilësia e tubacionit ekzistues është e pamjaftueshme dhe ka defekte të shpeshta. |

- KUALIFIKUESHMËRIA

| Koherenca me politikat dhe strategjitë e vlefshme të BE-së | Instrumenti për Asistencën e Para-Anëtarësimit (IPA III) Korniza Programuese për periudhën 2021-2027 Dritarja 3: Agjenda e gjelbër dhe lidhshmëria e qëndrueshme Prioriteti tematik 1: Mjedisi dhe ndryshimi klimatik Plani ekonomik dhe investiv për Ballkanin Perëndimor Fusha prioritare VI. Gjelbërimi i Ballkanit Perëndimor – Investimi në mjedis dhe klimë; FLAGSHIP 7 – Menaxhimi i mbeturinave dhe ujërave të zeza Agjenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor Shtylla e katërt: Pastërtia: e ajrit, ujit dhe tokës; Uji Ballkani Perëndimor është shtëpia e disa prej lumenjve të fundit të pacenuar të kontinentit, por mbrojtja e tyre mbetet një sfidë. Agjenda e Reformës Evropiane (ARE) II Faza e Dytë e Prioriteteve Politike BE-Kosovë: Shtylla II: Konkurrueshmëria, Investimet dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm 2.3. Trajtojnë sfidat prioritare mjedisore: Reflektojnë objektivat e Agjendës së Gjelbër të Ballkanit Perëndimor në zbatimin e politikave në fushën e mjedisit duke u fokusuar në: Reduktimi i ndotjes së ajrit dhe ujit dhe përmirësimi i menaxhimit të mbeturina. Raporti i BE-së për Kosovën (2023) Uji: Kosova ka arritur progres të kufizuar në përafrimin e legjislacionit për ujerat me acquis të BE-së. Mekanizmi monitorues i Strategjisë së Ujërave 2017-2036 dhe zbatimi i Ligjit për Ujërat kanë nevojë për përmirësime të mëtejshme. Kosova duhet të vendosë urgjentisht sistemet e monitorimit me të dhëna në dispozicion të publikut. Direktiva për ujin e pijes 2015/1787 ka të bëjë me cilësinë e ujit të destinuar për konsum njerëzor dhe është pjesë e rregullimit të furnizimit me ujë dhe kanalizime në Bashkimin Evropian. Direktiva e ujit të pijes zbatohet për: - Të gjitha sistemet e shpërndarjes që shërbejnë më shumë se 50 persona ose furnizojnë më shumë se 10 metër kub në ditë, por edhe sistemet e shpërndarjes që shërbejnë më pak se 50 persona/furnizimi më pak se 10 metër kub në ditë nëse uji furnizohet si pjesë e një aktiviteti ekonomik. |
| --- | --- |
| Kontributi në objektivat e vlefshme të zhvillimit kombëtar | Programi i Reformave Ekonomike (PRE) 2024 – 2026 Në çështjet mjedisore, ndotja e ajrit, ndotja e ujit dhe kërcënimet nga pasiguria e ujit në aspektin e disponueshmërisë, menaxhimit të mbeturinave të rrezikshme dhe komunale, degradimi i pyjeve dhe ndotja e tokës nga minierat dhe aktivitetet e tjera industriale janë ndër sfidat e shumta mjedisore të Kosovës që dikur kanë një ndikim negativ të thellë në mirëqenien e qytetarëve të Kosovës dhe produktivitetin e biznesit të saj. Sasia e vogël e ujërave në rrjedhat ujore lokale, ku sasia vjetore mesatare është më e vogël se 100 m3/s, nënkupton nevojën për ndërtimin e Impianteve të Trajtimit të Ujërave të Zeza Urbane dhe Industriale (ITUZ). Aktualisht, janë 5 ITUZ në funksion (Skënderaj, Prizren, Junik, Pejë dhe Gjakovë). Përveç ITUZ urbane, ka edhe 13 impiante të vogla në disa zona rurale. Komuna e Prishtinës është në proces të kompletimit të dokumentacionit për fillimin e punimeve të ndërtimit të impiantit rajonal për trajtimin e ujërave të zeza (përfshirë komunën e Fushë Kosovës, Obiliqit dhe Graçanicës). Strategjia Kombëtare për Zhvillim (SKZh) 2030 Shtylla 1: Zhvillimi i Qëndrueshëm Ekonomik - Ekonomi inovative, qarkore dhe konkurruese - Infrastrukturë me cilësi të lartë, të qëndrueshme dhe të integruar - Mjedis i pastër dhe shfrytëzim i qëndrueshëm i burimeve natyrore Ky synim zhvillimor do të arrihet përmes këtyre objektivave strategjikë: Menaxhimi i integruar i mbeturinave dhe rritja e qarkullimit të burimeve, qasja e përmirësuar në ujë dhe kanalizime dhe reduktimi i ndotjes së ujit, rritja e pjesës së burimeve të rinovueshme në përzierjen e energjisë, përmirësimi i efiçiencës së energjisë, disponueshmëria dhe efikasiteti i përmirësuar i ujit, promovimi i lëvizshmërisë së qëndrueshme digjitale, menaxhimi dhe përdorimi i qëndrueshëm i burimeve pyjore dhe i mbrojtjes së biodiversitetit, planifikimi përgjegjës dhe zhvillimi i integruar territorial. Programi Kombëtar për Integrimin në BE (2023-2027), është dokumenti kryesor strategjik i Republikës së Kosovës për zbatimin e reformave për integrim në Bashkimin Evropian (BE), i orientuar drejt miratimit të acquis të BE-së në legjislacionin kombëtar dhe zbatimit të tij. Ai përfshin gjithashtu veprime në lidhje me zbatimin e masave afatmesme që adresojnë kërkesat bazuar në kapitullin 27 (Mjedisi) të acquis të BE-së. Kapitulli 27-Promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm dhe mbrojtja e mjedisit janë objektivat e politikave të BE-së në këtë kapitull. Ai bazohet në veprimet parandaluese, përkatësisht parimin “ndotësi paguan”, luftimi i dëmit mjedisor në burim, përgjegjësia e përbashkët dhe integrimi i mbrojtjes së mjedisit në politika të tjera. Programi i Qeverisë së Republikës së Kosovës 2021-2025 2.12.3 Menaxhimi i ujërave dhe zhvillimi i infrastrukturës Menaxhimi efektiv i burimeve ujore është parakusht për sigurimin e ujit në sasi të mjaftueshme, në cilësinë e duhur dhe në kohën dhe vendin e duhur, për nevojat e popullatës dhe zhvillimin ekonomik. Për rrjedhojë, menaxhimi efektiv i burimeve ujore është i një rëndësie themelore për mirëqenien sociale dhe zhvillimin e qëndrueshëm të çdo vendi. Për të arritur objektivat bazë lidhur me menaxhimin e burimeve ujore, që janë mbrojtja e ujit, 36 mbrojtje nga veprimet e dëmshme ujore dhe përdorimi efikas i ujit, ne do të përmirësojmë kornizën ligjore të ujit, i cili përfshin rishikimin e ligjit për ujërat ose hartimin e një ligji të ri, plotësimin e akteve nënligjore që kërkohen për zbatimin e ligjit, veçanërisht për koncesionet dhe hartimin e ligjit për financimin e burimeve ujore. |
| A mbulohet projekti nga strategjia sektoriale përkatëse, nga një plan veprimi sektorial apo nga një masterplan sektori? | Shqyrtimi i Strategjisë Shtetërore për Ujëra 2023 – 2027 dhe Planit të Veprimit 2023 - 2025 Rishikimi i Strategjisë Shtetërore për Ujëra 2023-2027 synon menaxhimin sa më efektiv të burimeve ujore për të siguruar sasinë e ujit dhe cilësinë e duhur të tij, për nevojat e popullsisë dhe zhvillimin ekonomik. Ai përcakton objektivat specifike të burimeve ujore, duke filluar nga gjendja ekzistuese e sektorit të ujit, duke detajuar kërkesat, strukturat menaxhuese, kërkesat për mbrojtjen dhe përmirësimin e gjendjes së cilësisë së ujit dhe mbrojtjen nga uji. Objektivat strategjikë janë riformuluar në kuadër të periudhës 5-vjeçare: Objektivi 1 - Përmirësimi i menaxhimit të ujit dhe konsolidimi i kornizës institucionale; Objektivi 2 - Siguria afatgjatë e ujit për përdoruesit dhe siguria e digave ekzistuese; Objektivi 3 - Mbrojtja e burimeve ujore dhe mbrojtja nga uji, sigurimi i mbrojtjes së ekosistemit dhe popullsisë; Objektivi 4 - Përmirësimi i besueshmërisë dhe cilësisë së shërbimeve të ujit. Strategjia e Ndryshimeve Klimatike 2019-2028 dhe Plani i Veprimit 2019-2021 Burimet ujore; Cilësia e ujit të lumenjve në Kosovë është e dobët për shkak të mungesës së impianteve për trajtimin e ujërave të zeza, depozitimit të mbeturinave përgjatë/ose afër brigjeve të lumenjve, mirëmbajtjes së dobët ose mungesës së shtretërve të lumenjve. Zakonisht cilësia e lumenjve në rrjedhën e sipërme përbën një habitat ujor të shëndetshëm dhe plotëson standardet mjedisore. Disa nga lumenjtë kryesorë në rrjedhën e poshtme të komunave dhe industrive më të mëdha janë shumë të ndotur dhe uji nuk mund të përdoret për furnizim me ujë ose për qëllime ujitjeje. Lumenjtë kryesorë në Kosovë i përkasin kategorisë së ndotjes 2 dhe 3, ndërsa Lumi Sitnica është kategorizuar si "lum i vdekur". Plani Investiv Afatgjatë 2019 - 2028 i KRU Gjakovës. Planet afatgjata të investimeve parashikojnë ndërhyrje në rrjetin dalës që do të mundësojë: Reduktimin e humbjeve, rrjedhjeve të ujit që ndodhin në pjesë të ndryshme të rrjetit; Reduktimin e potencialit të ujit të ndotur në tubacione; dhe reduktimin e ndërhyrjeve për riparimin e rrjetit (aktualisht rreth 2500-3000 në vit). |

- RELEVANCA STRATEGJIKE

| Shpjegoni veçoritë e projektit në lidhje me: |  |
| --- | --- |
| Përfitimet e drejtpërdrejta për mjedisin | Menaxhimi efektiv i burimeve ujore është parakusht për sigurimin e ujit në sasi të mjaftueshme, në cilësinë e duhur dhe në kohën dhe vendin e duhur, për nevojat e popullatës. Ky projekt bazohet në veprimet parandaluese, përkatësisht parimin “ndotësi paguan”, luftimi i dëmit mjedisor në burim, përgjegjësia e përbashkët dhe mbrojtja e burimeve ujore. |
| Kontributin e tij në reduktimin e CO2 dhe/ose zhurmave dhe/ose emetimeve të tjera të dëmshme | Nuk aplikohet |
| Numrin e personave që do të përfitojnë nga projekti | Deri në 200,000 banorë. |
| Shkallën në të cilën kontribuon në uljen e ndotjes në një rajon më të gjerë rreth vendndodhjes së tij | Nuk aplikohet |
| Përballueshmërinë e shërbimeve për përdoruesit fundorë | Përballueshmëria e përdoruesve përfundimtarë nuk do të ndikohet. |
| Rreziqet që lidhen me projektin | Nuk ka rreziqe që lidhen me projektin. |
| Partneritetin e organizatave dhe institucioneve të përfshira | Kompania Rajonale e Ujësjellësit Gjakovë - Si përfitues, përdorues-fundor dhe pronar i infrastrukturës së ujërave të zeza KRU ka një rol kyç për të luajtur. Ata do të kenë përgjegjësinë për shqyrtimin teknik të dizajnit të projektit. Pas pranim-dorëzimit ata do të jenë përgjegjës për financimin e plotë të të gjitha kostove operative dhe të mirëmbajtjes që lidhen me ITUZ. Ministria e Ekonomisë - Ministria e Ekonomisë, përmes Njësisë së saj për Politika dhe Monitorim (NjPM) për Ndërmarrjet Publike mbikëqyr afarizmin e ndërmarrjeve publike (përfshirë kompanitë rajonale të ujësjellësit) në Republikën e Kosovës dhe siguron funksionimin e tyre të përgjegjshëm dhe transparent. MZHE, përmes kësaj Njësie, mbikëqyr të 7 Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit përgjegjës për ofrimin e shërbimeve të ujit (d.m.th., furnizimi me ujë, grumbullimi dhe trajtimi i ujërave të zeza). Prandaj, KRU-të janë përfituesit përfundimtarë të projekteve të tilla dhe janë përgjegjëse para MZHE-së. Ata së bashku janë përgjegjës për financimin e projekteve të infrastrukturës ujore, përfshirë punimet rehabilituese. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës - MMPHI do të ketë një rol jetik në sigurimin e përmbushjes së standardeve mjedisore (vlerat kufitare të shkarkimit, etj.) dhe rrjedhave ujore në zonën e Gjakovës të cilat do të kenë një efekt të dobishëm në rajon. MMPHI është gjithashtu përgjegjës për të gjitha lejet e lëshuara të nevojshme (ujë, ndërtim, VNM, etj.) dhe për shpronësimet. Komuna e Gjakovës - Investitori kryesor në rrjetin e kanalizimeve. Koordinimi me komunën është jetik për të siguruar që infrastruktura e ujërave të zeza të jetë e koordinuar me infrastrukturën tjetër në zonë. |

# Pjesa e dytë

- MATURITETI

| Studimet dhe dokumentet në dispozicion | Gati dhe të miratuara | Duke u punuar | Nuk ka filluar ende |
| --- | --- | --- | --- |
| Idea konceptuale | X |  |  |
| Studimi paraprak i fizibilitetit | X |  |  |
| Projektimi konceptual | X |  |  |
| Studimi i fizibilitetit + AKP | X |  |  |
| Studimi i VNM (nëse nevojitet) | X |  |  |
| Dokumentet e vlefshme të planifikimit hapësinor |  | X |  |
| Prona tokë e zgjidhur | X |  |  |
| Projektimi paraprak | X |  |  |
| Projektimi kryesor/projektimi i detajuar | X |  |  |
| Dokumentacioni i tenderit | X |  |  |
| Lejet e ndërtimit dhe të tjera | X |  |  |
| Kontrata e ndërtimit është nënshkruar |  |  | X |

- PËRCAKTIMI I BURIMIT TË FINANCIMIT

|  | Po | Arsyetimi | Jo |
| --- | --- | --- | --- |
| A e përmirëson projekti lidhjen? |  |  | X |
| A ka projekti ndikim ndërkufitar apo në vendet e tjera të rajonit? |  |  | X |
| A mundet projekti në ndonjë mënyrë tjetër të caktohet si projekt rajonal? |  |  | X |

- PLANIFIKIMI I SHPENZIMEVE

| Kostot (në euro) të: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zëvendësimi / heqja e tubave AC, duke përfshirë transportin dhe ruajtjen e përafërsisht 17 ton mbeturina tubash AC |  | 4,709,812 | 6,279,749 | 4,709,812 | 15,699,372 |
| Krijimi i sistemit të monitorimit të cilësisë së ujit |  | 167,563 |  |  | 167,563 |
| Shumat e përkohshme |  | 216,000 | 288,000 | 216,000 | 720,000 |
| Asistencë teknike dhe mbikëqyrje |  | 300,000 | 400,000 | 300,000 | 1,000.000 |
| Total: |  | 9,168,837 | 12,001,685 | 9,001,264 | 17,886,945 |

- ASPEKTE TË TJERA

| A janë konsultuar IFN-të ose donatorë të tjerë për projektin? Kur? Cili ishte gjykimi i tyre? | Një takim konsultimi me donatorët u zhvillua më 23 janar 2024, ku IFN-të dhe donatorët e tjerë u ftuan të merrnin pjesë në një diskutim të përgjithshëm mbi projektet në sektorin e Mjedisit SPP përpara validimit dhe miratimit të tij. |
| --- | --- |
| Mbështetja ekzistuese e BE-së ose WBIF (TA): shuma, qëllimi | KIBP: 900,000 euro, studim fizibiliteti dhe dizajn përfundimtar përmes Bankës Evropiane të Investimeve (EIB). |
| A është konsultuar Ministria e Financave për projektin? Përshkruani reagimet. | Po, ata ishin të informuar për projektin. |
| A gjeneron projekti të ardhura nga përdoruesit fundorë? | Deri në vitin 2029, efekti i përgjithshëm i projektit në lidhje me UPA bazë 2022 pritet të jetë: › Ulja e VHS nga 16,177 milion m3 në 15,174 milion m3 › Ulja e humbjeve të dukshme nga 2.3 milion m3 në 0.6 milion m3, ose nga 14.2% në 4.5% të VHS › Ulja e humbjeve reale nga 5.1 milion m3 në 3.48 milion m3, ose nga 31.7% në 23% të VHS › Ulja e UPA nga 7,592 milion m3 në 4,628 milion m3, ose nga 46.9% në 30.5% të VHS. |
| Përshkrimi i ekipit të projektit për zbatim | Përfituesi kryesor është Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova” pasi që ajo ka edhe pronësinë e projektit. Ministria e Ekonomisë, e cila është përgjegjëse për administrimin e Kompanive Rajonale të Ujësjellësit. Ministria e Financave, përgjegjëse për inicimin dhe negocimin e marrëveshjes së kredisë me IFN-të. Përgjegjës për dorëzimin e marrëveshjes së huasë në parlament për ratifikim si dhe për dhënien e garancisë shtetërore. Zyra e Kryeministrit/IKKPA, përgjegjëse për koordinimin e aktiviteteve në përgatitjen dhe dorëzimin e aplikacionit. Në kuadër të Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Gjakova” për zbatimin e këtij projekti do të krijohet Njësia për Zbatimin e Projektit. NjZP do të përbëhet nga punonjës të KRU Gjakova dhe do të themelohet në bashkëpunim të ngushtë me IFN-në udhëheqëse. Rolet specifike të stafit të angazhuar në projekt janë përshkruar më poshtë: Koordinatori i projektit- Koordinon zbatimin e punimeve në projekt dhe kujdeset për mbarëvajtjen e zbatimit. Inxhinierët e ndërtimit - do të angazhohet në mbikëqyrjen dhe monitorimin e zbatimit të projektit. Zyrtar ligjor - përgjegjës për trajtimin e aspekteve ligjore të projektit (licencat, etj). Inxhinier gjeodet – përgjegjës për monitorimin e të dhënave topografike dhe rilevimin gjatë zbatimit të projektit. Ekonomist – përgjegjës për aspektet financiare të projekteve. |