# Formular za identifikaciju projekta (FIP): Transportni sektor

Prvi deo

- OPŠTE INFORMACIJE

| Naziv projekta: | Izgradnja puta Prizren – granica sa Severnom Makedonijom-Tetovo |
| --- | --- |
| Sektor | Transport |
| Podsektor* (vidi spisak na poslednjoj strani) | Putevi |
| Vodeći korisnik projekta/predlagač: | Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture (MŽSPPI) |
| Institucija autor predloga projekta | MŽSPPI |
| Lokacija/mapa |  |
| Ukupna procenjana investicija: - Pripremne aktivnosti (planska dokumentacija, tehnička dokumentacija, kupovima zemljišta, itd.) - Građevinski radovi - Nadzor | Ukupna investicija: 218.000.000,00 € Od čega: - Pripremne aktivnosti: 15.000.000,00 € - Građevinski radovi: 198.000.000,00 € - Nadzor radova: 5.000.000,00 € |
| Odgovorno ili ovlašćeno lice za kontakt: | Hisen Durmišaj Redže Osmanaj |
| Naziv - radno mesto: | Hisen Durmišaj- šef Komisije za procenu studije izvodljivosti za izgradnju puta Prizren – Granica Severne Makedonije – Tetovo Redže Osmanaj - v.d. direktora Odeljenja za infrastrukturu |
| E-mail adresa - telefon: | Hysen.Durmishi@rks-gov.net, 038 200 28005 Rexhe.Osmanaj@rks-gov.net, 044 220 517 |

- OPIS PROJEKTA

| Svrha infrastrukturnog projekta | Opšti cilj projekta je podrška razvoju transportne infrastrukture na Kosovu i regionu u skladu sa relevantnim direktivama i uredbama EU i nacionalnom strategijom. Specifični cilj projekta je povezivanje Prizrena sa Tetovom (granica sa Severnom Makedonijom). Ovaj projekat će obezbediti vezu između autoputa 7 sa regionalnom mrežom puteva Kosova i Severne Makedonije. |
| --- | --- |
| Rezultati infrastrukturnog projekta | Izgradnjom ove deonice od Prizrena do Tetove stvara se najkraća veza (za skoro polovinu udaljenosti) između putne mreže Kosova i Severne Makedonije. Od velikog je ekonomskog značaja sa stanovišta prevoza robe i putnika između obe zemlje. Ovo skraćivanje udaljenosti opravdava trošak izgradnje, pošto je povraćaj ekonomskih koristi od korišćenja puta veći od troškova izgradnje i korišćenja sa IRR od 25,5% i NPV = 453 m€, na osnovu rezultata studija izvodljivosti. Ovaj projekat će takođe rezultirati sledećim: - smanjenje vremena putovanja; - smanjenje troškova održavanja putne infrastrukture; - bolja povezanost putne mreže Kosova i Severne Makedonije; - poboljšana bezbednost na putevima za korisnike puta od savremenog puta projektovanog po najnovijim propisima i bezbednosnim smernicama. |
| Opšti opis | Grad Tetovo se nalazi u Republici Severnoj Makedoniji, povezan je putem F – 65 (nacionalna klasifikacija M-4), koji počinje od granice sa Albanijom, prolazi kroz Ćafa Tan i Strugu, a zatim Tetovo do Skoplja. Grad Prizren se nalazi na Kosovu, povezujući se sa putem E – 851, koji počinje od Prištine, ide preko Suve Reke do Prizrena, a zatim se povezuje sa Albanijom. Poslednjih nekoliko godina, E-851 je unapređen u autoput koji povezuje Prištinu sa Prizrenom i dalje, preko graničnog prelaza sa Republikom Albanijom. Direktno linearno rastojanje između Tetova i Prizrena je oko 30 km, ali je najkraća postojeća putna veza između njih duga 110 km i prolazi kroz Rečane, Brezovicu, Doganović, Globočicu, zbog postojećeg neravnog terena Šar planine, sa prosečnom brzinom od 20 km/h. Predložena je izgradnja ove deonice u nivou regionalnog puta sa projektovanim brzinama od 60 km/h i 40 km/h, u zavisnosti od uslova terena. Postojeća veza Tetova i Prizrena odvija se indirektno preko okolnih regionalnih puteva R405 na severnomakedonskoj strani, graničnog prelaza Jažince i dalje regionalnim putem R-115 na strani Kosova u Doganoviću. Od raskrsnice Doganović, regionalni put R–115 ide duž severne padine Šar planine koja ima prilično velike nagibe i krivudanja. Područje na koje utiče veza Tetovo – Prizren je značajno zbog postojećeg autoputa Kosova koji povezuje Prizren sa graničnim prelazom sa Albanijom i odatle ka Skadru i Tirani. Preko ove veze i projektovanog puta biće stvorena nova veza koja povezuje Albaniju sa Severnom Makedonijom i dalje na istok sa Bugarskom. Kao rezultat toga, saobraćaj na graničnom prelazu Ćafa Tan biće smanjen. |

- PODOBNOST

| Usklađenost sa važećim politikama i strategijama EU | Ekonomski i investicioni plan za zapadni Balkan, Brisel, 6.10.2020, promoviše „dalju regionalnu saradnju i integraciju, povezujući prestonice u regionu i sa EU“. Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA III) 2021-2027 navodi da je unapređenje održive povezanosti unutar korisnika IPA III, kao i između njih i Evropske unije, ključni faktor rasta i da će doneti jasne koristi za privrede i građane regiona. Saobraćajni sektor ima snažan potencijal da doprinese konkurentnosti i trgovini. Konkurentna, održiva i ekološki prihvatljiva transportna rešenja zahtevaće efikasno kombinovanje vidova transporta drumskim, železničkim, pomorskim i unutrašnjim plovnim putevima. IPA III će takođe posvetiti pažnju bezbednosti i sigurnosti transporta, posebno u drumskom saobraćaju, i pravima putnika u skladu sa uslovima EU i ciljevima za smanjenje smrtnih slučajeva i ozbiljnih povreda na putevima. Takođe IPA III će podržati intermodalne veze i postepeni prelazak sa individualnog drumskog prevoza na javnu ili zajedničku mobilnost. |
| --- | --- |
| Doprinos važećim nacionalnim razvojnim ciljevima | Projekat je u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), između Kosova i Evropske unije kao što je navedeno u članu 113 ovog sporazuma: „Saradnja između strana će se fokusirati na prioritetne oblasti koje se odnose na pravnu tekovinu EU u oblasti saobraćaja. Saradnja bi mogla posebno da ima za cilj restrukturiranje i modernizaciju saobraćajnih sistema Kosova i poboljšanje povezane infrastrukture (uključujući i regionalne veze koje je identifikovala Transportna opservatorija jugoistočne Evrope), poboljšanje slobodnog kretanja putnika i robe, postizanje standarda koji su interoperabilni i uporedivi sa onima koji preovlađuju u EU i usklađivanje transportnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, ukoliko objektivne okolnosti to dozvoljavaju. Saradnja će imati za cilj da doprinese progresivnom međusobnom pristupu transportnim tržištima i objektima EU i Kosova kako je predviđeno ovim sporazumom, razvoj transportnog sistema na Kosovu kompatibilnog, interoperabilnog i usklađenog sa sistemom EU, i poboljšanje zaštite životne sredine u oblasti transporta.” Izveštaj EU za Kosovo 2023 navodi da Kosovo i dalje treba da primeni preporuke izveštaja CONNECTA radi poboljšanja kvaliteta putne mreže i akcija." Nacionalni program EU integracije 2023-2027 promoviše modernu i bolju drumsku i železničku saobraćajnu infrastrukturu, u cilju povezivanja na panevropske koridore. Jedan od glavnih prioriteta vlade je ulaganje u putnu infrastrukturu. Ovaj projekat je predviđen Operativnim strateškim planom Vlade Kosova 2022-2025. |
| Usklađenost sa nacionalnim strateškim okvirom sektora saobraćaja | STRATEGIJA ZA MULTIMODALNI TRANSPORT 2030 navodi da „Najveće mogućnosti za poboljšanje veze sa autoputevima su region Gnjilana, Mitrovice i Peći i veza između Prizrena i Tetova u Severnoj Makedoniji. Takođe, ova strategija ima za cilj da donese održiv i integrisan transportni sistem jačanjem različitih vidova (drumski, železnički i vazdušni), kao što su pogodnost, brzina, cena, pouzdanost, predvidljivost, itd., i u kombinaciji, može ponuditi efikasnija transportna rešenja za ljude i robu što će pomoći da se smanji pritisak na našim zakrčenim putevima i da ceo sektor učini ekološki prihvatljivijim, bezbednijim i isplativijim. |

- STRATEŠKA RELEVANTNOST

| Objasnite karakteristike projekta u smislu: |  |
| --- | --- |
| Poboljšanje intermodalnosti | Postoji snažna posvećenost Vlade Kosova da poboljša aspekt intermodalnosti transportnog sistema na Kosovu. Izgradnju puta od Prizrena do Tetova treba posmatrati u širem smislu kada je u pitanju intermodalnost, kao pokretač izgradnje intermodalnih centara. Naime, izgradnjom autoputa između Prištine i Merdara, ekonomski aktivne zone u tom delu Kosova mogle bi da se postanu intermodalni čvorovi koji bi podstakli socio razvoj, ne samo same zemlje, već i za susedne zemlje, kao što su Srbija i Albanija, jer ova trasa olakšava Srbiji pristup jadranskoj/jonskoj obali. |
| Povećanje međunarodnog saobraćaja (teret, lica) | Izgradnja puta u dužini od 40,7 km, od Prizrena do Tetova sa priključkom na Koridor VIII, E-65, doprineće razvoju kapaciteta mreže, što će za posledicu imati bržu integraciju Prizrena u panevropski (Koridor VIII E-65) i regionalni sistem / sveobuhvatnu mrežu JIE. Broj vozila za koje se očekuje da će koristiti ovaj put do 2043. godine (ili 25-godišnjeg perioda eksploatacije) je u proseku oko 7350 vozila dnevno, dok se u prvoj godini korišćenja očekuje da će putem saobraćati više od 4.300 vozila (prosečan godišnji dnevni saobraćaj). |
| Uključen u najnoviji višegodišnji plan (MAP) SEETO-a | Ne |
| Obezbeđivanje veze sa TEN-T koridorima | Kao što se vidi sa donje mape, predloženi put povezuje Prizren i Tetovo sa E65 i E85, koji se opet povezuju sa Koridorom VIII i Koridorom X. |
| Njegov doprinos poboljšanju uslova bezbednosti | Izgradnja deonice puta će značajno poboljšati bezbednosne uslove na ovom delu putne mreže Kosova i Severne Makedonije. Naime, izgradnjom puta po savremenim bezbednosnim standardima značajno će se smanjiti broj nezgoda, koje je sada uzrokovano prolaskom puta kroz veoma naseljen i ekonomski aktivan region Kosova i Severne Makedonije. |
| Nova, nadograđena ili rehabilitovana infrastruktura | Većina deonica je nova, dok će neke deonice biti sanirane i nadograđene. |
| Zadovoljavanje godišnjeg rasta potražnje saobraćaja | Prema studiji izvodljivosti, nove karakteristike puta će se prilagoditi rastućem saobraćaju, koji je predviđen oko 4% godišnje. |
| Smanjenje vremena putovanja | Skraćivanje puta za više od polovine u odnosu na postojeće puteve i povećanje brzine putovanja će dovesti do značajnog smanjenja vremena putovanja (smanjenje vremena vožnje za najmanje 1 sat). |
| Njegov efekat na smanjenje emisije CO2 i buke | Skraćivanje puta više od polovine doprineće smanjenju najmanje za polovinu emisija CO2. |
| Njegov doprinos ukupnom ekonomskom rastu | Projekat bi omogućio značajan međuregionalni ekonomski rast od njegovog povezivanja Kosova i Severne Makedonije i doprinosi regionalnoj koheziji i pomoći će u razvoju intermodalnog transporta na zapadnom Balkanu. |
| Njegova integracija sa drugim projektima | Projekat je veza između Autoputa – Put 7 sa regionalnom mrežom puteva Kosova i Severne Makedonije. |
| Postojanje alternativa | Studija izvodljivosti je obezbedila različite alternativne trase za projekat, međutim nijedna druga postojeća putna veza između Tetova i Prizrena nije dostupna u dužini od najmanje 200 km (preko R7 i R6 na Kosovu i zatim A2 Severna Makedonija). |

Drugi deo

- ZRELOST

| Dostupne studije i dokumenti | Spremno i odobreno | Radi se na njima | Još nije počelo |
| --- | --- | --- | --- |
| Konceptualna ideja | X |  |  |
| Prethodna studija izvodljivosti | X |  |  |
| Konceptualni dizajna | X |  |  |
| Studija izvodljivosti + CBA | X |  |  |
| Studija EIU (ako je neophodna) |  |  | X |
| Važeći dokumenti za prostorno planiranje |  | X |  |
| Imovinska pitanja rešena |  |  | X |
| Preliminarni dizajn |  |  | X |
| Glavni dizajn/detaljni dizajn |  |  | X |
| Tenderska dokumentacija |  |  | X |
| Građevinska i ostale dozvole |  |  | X |
| Ugovor o gradnji potpisan |  |  | X |

- ODREĐIVANJE IZVORA FINANSIRANJA

|  | Da | Obrazloženje | Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| Da li projekat poboljšava povezanost? | X | Ovo je regionalni projekat koji povezuje Kosovo i Severnu Makedoniju; doprinosi regionalnoj koheziji i pomoći će u razvoju besprekornih veza za putnike i teret na zapadnom Balkanu. |  |
| Da li projekat ima prekogranični uticaj ili uticaj na druge zemlje u regionu? | X | Ovo je jedna od glavnih direktnih putnih veza između Severne Makedonije i Kosova, koja se uglavnom koristi za teretni transport. |  |
| Da li se projekat na bilo koji drugi način može označiti kao regionalni projekat? | X | Projekat povezuje Kosovo i Severnu Makedoniju; takođe obezbeđuje vezu sa koridorom VIII - E-65 sa E 851. |  |

- RASPORED POTROŠNJE

|  | 2015-2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena (u EUR) od čega: |  |  |  |  | 15 | 46,5 | 100 | 56,5 |  |  |  |
| Priprema projekta (TA) |  |  |  |  | 15 | 1,5 | 2 | 1,5 |  |  |  |
| Ulaganje |  |  |  |  |  | 45 | 98 | 55 |  |  |  |

- OSTALI ASPEKTI

| Da li su u projekat uključene MFI ili drugi donatori? Kada? Koje je bilo njihovo mišljenje? | Konsultativni sastanak sa donatorima održan je 10. maja 2023. godine, gde su međunarodne finansijske institucije i drugi donatori pozvani da učestvuju u opštoj diskusiji o projektima u saobraćajnom sektoru pre njihovog potvrđivanja i odobrenja. |
| --- | --- |
| Postojeća podrška EU ili WBIF (TA): iznos, svrha | Nikakva. |
| Da li je Ministarstvo finansija konsultovano u vezi sa projektom? Opišite povratne informacije. | Da, Ministarstvo finansija, rada i transfera je obavešteno o ovom projektu i br. projekta je: 0451-205070-2239679-18980, prema budžetu Kosova za 2022. godinu. |
| Da li projekat ostvaruje prihode od krajnjih korisnika? | Ne. |
| Opis tima za realizaciju projekta | Komisija za procenu Studije izvodljivosti izgradnje puta Prizren – granica sa Severnom Makedonijom – Tetovo obrazuje se Odlukom Vlade br. 17/42, od: 27.10.2021. |