# Formulari i identifikimit të projektit (FIP): Sektori i Mjedisit

# Pjesa e parë

- INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

| Titulli i projektit | Rehabilitimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në Mitrovicë, zvogëlimi i emetimeve të gazrave serrë dhe përmirësimi i cilësisë së furnizimit me ujë |
| --- | --- |
| Sektori | Mjedisi |
| Nënsektori | Projektet e furnizimit me ujë |
| Përfituesi/propozuesi kryesor i projektit: | KRU Mitrovicë, Ministria e Ekonomisë |
| Institucioni që është autor i propozimit të projektit | KRU Mitrovicë |
| Vendndodhja/Harta | Mitrovicë |
| Investimi total i parashikuar: - Aktivitetet përgatitore (dokumentacioni planifikues, dokumentacioni teknik, marrja e tokës etj.) - Punimet ndërtimore - Mbikëqyrja | Investimi total i parashikuar: 10,833,437 EUR Nga të cilat: Aktivitetet përgatitore: 580,000 EUR Punimet ndërtimore: 9,420,437 EUR Mbikëqyrja: 833,000 EUR |
| Personi përgjegjës ose i autorizuar për kontakt: | Emine Peci Mahmuti |
| Emri – Pozita: | Emine Peci Mahmuti - MKRU |
| Adresa e emailit - Telefoni: | emine.peci@kru-mitrovica.com; tel: +383 046 925 555 |

- PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

| Qëllimi i projektit infrastrukturor | Ky projekt infrastrukturor synon të përmirësojë efikasitetin, qëndrueshmërinë dhe cilësinë e rrjetit të furnizimit me ujë duke adresuar shqetësimet mjedisore si emetimet e gazeve serrë. |
| --- | --- |
| Rezultatet e projektit infrastrukturor | Rezultatet e projektit do të çojnë në: - Ndikim pozitiv në ruajtjen e mjedisit - Reduktim të emetimeve të GS - Përmirësim të shërbimit ndaj klientit - Përmirësim të kushteve të punës |
| Përshkrimi i përgjithshëm | Ky projekt përfshin një gamë të gjerë aktivitetesh, të ndara në 3 LOTE: LOT I- Panele diellore fotovoltaike dhe hidrocentrale në tubacionet e ujit të pijes Qëllimi i këtij aktiviteti është instalimi i paneleve fotovoltaike me kapacitet 570 kW/p në Shipol, Lushtë dhe Balincë të cilat do të mundësojnë furnizim të qëndrueshëm dhe të besueshëm me energji elektrike. Ndërtimi i hidrocentralit në tubacionin e ujësjellësit me turbinë të planifikuar me kapacitet 350 KW/h që mund të ndryshohet sipas studimit të fizibilitetit. LOT II- “Zgjerimi i kapaciteteve ekzistuese të ITUZ dhe rrjetit të kanalizimit për 10,000 P/E shtesë në Skënderaj, Ndërtimi i Depove dhe Garazheve – Suhodoll, Skënderaj dhe Vushtrri” për Ndërtesën e Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit në Mitrovicë. Zgjerimi i ITUZ synon grumbullimin dhe trajtimin e të gjithë ujërave të ndotur në zonat urbane të Skënderajt. Përmirësimi i kushteve të shërbimit - përmirësimi i kushteve të punës dhe logjistikës së punëtorëve. Rreth 1,000 m2 Depo dhe Garazh do të ndërtohen në tri njësi operative. LOT III- “Ndërrimi i tubacionit me AC dhe Zn në PE, Zëvendësimi dhe instalimi i pompave në stacionet e pompimit (Tuneli i Parë, Stantërg, Frashër dhe Koshtovë”, Zëvendësimi i tubit Ø700 në Vushtrri, Instalimi i rrjetit të ujësjellësit (fshatrat Tërstenë, Mazhiq, Rashan) Rehabilitimi - Zëvendësimi i rrjetit ekzistues të ujësjellësit me gypa AC-300 dhe Zn është më se i nevojshëm për faktin se ky rrjet është ndërtuar në vitet 1964-1974, i gjithë aktiviteti do të shtrihet në tri zona urbane, duke përjashtuar fushat e Shalës. rajoni (Tërstenë, Mazhiq, Rashan) ku nuk ka fare rrjet ujësjellësi. Zëvendësimi i pompave të vjetruara në stacionet e pompimit me pompa më efikase. Zëvendësimi i tubacionit në Vushtrri 8.5 km. Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit 10.970m, në fshatrat Tërstenë, Mazhiq dhe Rashan ku nuk ka fare rrjet. |

- KUALIFIKUESHMËRIA

| Koherenca me politikat dhe strategjitë e vlefshme të BE-së | Direktiva për trajtimin e ujërave të zeza urbane 2019/904 – Qëllimi i direktivës është të mbrojë mjedisin dhe shëndetin publik duke siguruar që ujërat e zeza urbane të trajtohen siç duhet përpara se të derdhen në lumenj, liqene dhe ujëra bregdetare. Direktiva kërkon që shtetet anëtare të BE-së të krijojnë një sistem lejesh për shkarkimin e ujërave të zeza dhe të sigurojnë që të gjitha ujërat e zeza të grumbullohen dhe trajtohen në përputhje me standarde të caktuara. Sipas direktivës, të gjitha zonat urbane me një popullsi ekuivalente prej më shumë se 2,000 banorë duhet të kenë një impiant për trajtimin e ujërave të zeza që plotëson disa kërkesa teknike. Direktiva përcakton gjithashtu standarde për cilësinë e ujërave të zeza të trajtuara dhe monitorimin e shkarkimeve. Instrumenti për Asistencën e Para-Anëtarësimit (IPA III) Korniza Programuese për periudhën 2021-2027 Dritarja 3: Agjenda e gjelbër dhe lidhshmëria e qëndrueshme Prioriteti tematik 1: Mjedisi dhe ndryshimi klimatik Plani ekonomik dhe investiv për Ballkanin Perëndimor Fusha prioritare VI. Gjelbërimi i Ballkanit Perëndimor – Investimi në mjedis dhe klimë; FLAGSHIP 7 – Menaxhimi i mbeturinave dhe ujërave të zeza Agjenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor Shtylla e katërt: Pastërtia: e ajrit, ujit dhe tokës; Uji Ballkani Perëndimor është shtëpia e disa prej lumenjve të fundit të pacenuar të kontinentit, por mbrojtja e tyre mbetet një sfidë. Agjenda e Reformës Evropiane (ARE) II Faza e Dytë e Prioriteteve Politike BE-Kosovë: Shtylla II: Konkurrueshmëria, Investimet dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm 2.3. Trajtojnë sfidat prioritare mjedisore: Reflektojnë objektivat e Agjendës së Gjelbër të Ballkanit Perëndimor në zbatimin e politikave në fushën e mjedisit duke u fokusuar në: Reduktimi i ndotjes së ajrit dhe ujit dhe përmirësimi i menaxhimit të mbeturina. Raporti i BE-së për Kosovën (2023) Uji: Kosova ka arritur progres të kufizuar në përafrimin e legjislacionit për ujerat me acquis të BE-së. Mekanizmi monitorues i Strategjisë së Ujërave 2017-2036 dhe zbatimi i Ligjit për Ujërat kanë nevojë për përmirësime të mëtejshme. Kosova duhet të vendosë urgjentisht sistemet e monitorimit me të dhëna në dispozicion të publikut. Direktiva për ujin e pijes 2015/1787 ka të bëjë me cilësinë e ujit të destinuar për konsum njerëzor dhe është pjesë e rregullimit të furnizimit me ujë dhe kanalizime në Bashkimin Evropian. Direktiva e ujit të pijes zbatohet për: - Të gjitha sistemet e shpërndarjes që shërbejnë më shumë se 50 persona ose furnizojnë më shumë se 10 metër kub në ditë, por edhe sistemet e shpërndarjes që shërbejnë më pak se 50 persona/furnizimi më pak se 10 metër kub në ditë nëse uji furnizohet si pjesë e një aktiviteti ekonomik. |
| --- | --- |
| Kontributi në objektivat e vlefshme të zhvillimit kombëtar | Programi i Reformave Ekonomike (PRE) 2024 – 2026 Në çështjet mjedisore, ndotja e ajrit, ndotja e ujit dhe kërcënimet nga pasiguria e ujit në aspektin e disponueshmërisë, menaxhimit të mbeturinave të rrezikshme dhe komunale, degradimi i pyjeve dhe ndotja e tokës nga minierat dhe aktivitetet e tjera industriale janë ndër sfidat e shumta mjedisore të Kosovës që dikur kanë një ndikim negativ të thellë në mirëqenien e qytetarëve të Kosovës dhe produktivitetin e biznesit të saj. Sasia e vogël e ujërave në rrjedhat ujore lokale, ku sasia vjetore mesatare është më e vogël se 100 m3/s, nënkupton nevojën për ndërtimin e Impianteve të Trajtimit të Ujërave të Zeza Urbane dhe Industriale (ITUZ). Aktualisht, janë 5 ITUZ në funksion (Skënderaj, Prizren, Junik, Pejë dhe Gjakovë). Përveç ITUZ urbane, ka edhe 13 impiante të vogla në disa zona rurale. Komuna e Prishtinës është në proces të kompletimit të dokumentacionit për fillimin e punimeve të ndërtimit të impiantit rajonal për trajtimin e ujërave të zeza (përfshirë komunën e Fushë Kosovës, Obiliqit dhe Graçanicës). Mitrovica, Ferizaj dhe Gjilani janë në procedurë administrative për kontraktimin e kompanive konsulente. Strategjia Kombëtare për Zhvillim (SKZh) 2030 Shtylla 1: Zhvillimi i Qëndrueshëm Ekonomik - Ekonomi inovative, qarkore dhe konkurruese - Infrastrukturë me cilësi të lartë, të qëndrueshme dhe të integruar - Mjedis i pastër dhe shfrytëzim i qëndrueshëm i burimeve natyrore Ky synim zhvillimor do të arrihet përmes këtyre objektivave strategjikë: Menaxhimi i integruar i mbeturinave dhe rritja e qarkullimit të burimeve, qasja e përmirësuar në ujë dhe kanalizime dhe reduktimi i ndotjes së ujit, rritja e pjesës së burimeve të rinovueshme në përzierjen e energjisë, përmirësimi i efiçiencës së energjisë, disponueshmëria dhe efikasiteti i përmirësuar i ujit, promovimi i lëvizshmërisë së qëndrueshme digjitale, menaxhimi dhe përdorimi i qëndrueshëm i burimeve pyjore dhe i mbrojtjes së biodiversitetit, planifikimi përgjegjës dhe zhvillimi i integruar territorial. Programi Kombëtar për Integrimin në BE 2023-2027, është dokumenti kryesor strategjik i Republikës së Kosovës për zbatimin e reformave për integrim në Bashkimin Evropian (BE), i orientuar drejt miratimit të acquis të BE-së në legjislacionin kombëtar dhe zbatimit të tij. Ai përfshin gjithashtu veprime në lidhje me zbatimin e masave afatmesme që adresojnë kërkesat bazuar në kapitullin 27 (Mjedisi) të acquis të BE-së. Kapitulli 27-Promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm dhe mbrojtja e mjedisit janë objektivat e politikave të BE-së në këtë kapitull. Ai bazohet në veprimet parandaluese, përkatësisht parimin “ndotësi paguan”, luftimi i dëmit mjedisor në burim, përgjegjësia e përbashkët dhe integrimi i mbrojtjes së mjedisit në politika të tjera. Programi i Qeverisë së Republikës së Kosovës 2021/2025 2.12.3 Menaxhimi i ujërave dhe zhvillimi i infrastrukturës Menaxhimi efektiv i burimeve ujore është parakusht për sigurimin e ujit në sasi të mjaftueshme, në cilësinë e duhur dhe në kohën dhe vendin e duhur, për nevojat e popullatës dhe zhvillimin ekonomik. Për rrjedhojë, menaxhimi efektiv i burimeve ujore është i një rëndësie themelore për mirëqenien sociale dhe zhvillimin e qëndrueshëm të çdo vendi. Për të arritur objektivat bazë lidhur me menaxhimin e burimeve ujore, që janë mbrojtja e ujit, 36 mbrojtje nga veprimet e dëmshme ujore dhe përdorimi efikas i ujit, ne do të përmirësojmë kornizën ligjore të ujit, i cili përfshin rishikimin e ligjit për ujërat ose hartimin e një ligji të ri, plotësimin e akteve nënligjore që kërkohen për zbatimin e ligjit, veçanërisht për koncesionet dhe hartimin e ligjit për financimin e burimeve ujore. |
| A mbulohet projekti nga strategjia sektoriale përkatëse, nga një plan veprimi sektorial apo nga një masterplan sektori? | Shqyrtimi i Strategjisë Shtetërore për Ujëra 2023 – 2027 dhe Planit të Veprimit 2023 - 2025 Rishikimi i Strategjisë Shtetërore për Ujëra 2023-2027 synon menaxhimin sa më efektiv të burimeve ujore për të siguruar sasinë e ujit dhe cilësinë e duhur të tij, për nevojat e popullsisë dhe zhvillimin ekonomik. Ai përcakton objektivat specifike të burimeve ujore, duke filluar nga gjendja ekzistuese e sektorit të ujit, duke detajuar kërkesat, strukturat menaxhuese, kërkesat për mbrojtjen dhe përmirësimin e gjendjes së cilësisë së ujit dhe mbrojtjen nga uji. Objektivat strategjikë janë riformuluar në kuadër të periudhës 5-vjeçare: Objektivi 1 - Përmirësimi i menaxhimit të ujit dhe konsolidimi i kornizës institucionale; Objektivi 2 - Siguria afatgjatë e ujit për përdoruesit dhe siguria e digave ekzistuese; Objektivi 3 - Mbrojtja e burimeve ujore dhe mbrojtja nga uji, sigurimi i mbrojtjes së ekosistemit dhe popullsisë; Objektivi 4 - Përmirësimi i besueshmërisë dhe cilësisë së shërbimeve të ujit. Strategjia e Ndryshimeve Klimatike 2019-2028 dhe Plani i Veprimit 2019-2021 Burimet ujore; Cilësia e ujit të lumenjve në Kosovë është e dobët për shkak të mungesës së impianteve për trajtimin e ujërave të zeza, depozitimit të mbeturinave përgjatë/ose afër brigjeve të lumenjve, mirëmbajtjes së dobët ose mungesës së shtretërve të lumenjve. Zakonisht cilësia e lumenjve në rrjedhën e sipërme përbën një habitat ujor të shëndetshëm dhe plotëson standardet mjedisore. Disa nga lumenjtë kryesorë në rrjedhën e poshtme të komunave dhe industrive më të mëdha janë shumë të ndotur dhe uji nuk mund të përdoret për furnizim me ujë ose për qëllime ujitjeje. Lumenjtë kryesorë në Kosovë i përkasin kategorisë së ndotjes 2 dhe 3, ndërsa Lumi Sitnica është kategorizuar si "lum i vdekur". |

- RELEVANCA STRATEGJIKE

| Shpjegoni veçoritë e projektit në lidhje me: |  |
| --- | --- |
| Përfitimet e drejtpërdrejta për mjedisin | Zgjerimi i kapacitetit të impiantit të trajtimit të ujërave të zeza urbane do të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e ujit në lumenj dhe trupa të tjerë ujorë, duke përmirësuar kështu ekosistemet ujore dhe duke reduktuar rreziqet shëndetësore të lidhura me ndotjen. |
| Kontributin e tij në reduktimin e CO2 dhe/ose zhurmave dhe/ose emetimeve të tjera të dëmshme | Realizimi i këtij projekti do të zvogëlojë rrezikun e ndotjes mjedisore të ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore. Projekti i përgjithshëm do të ketë një ndikim të konsiderueshëm përfitues nëpërmjet largimit të ndotjes së mjedisit nga zonat e urbanizuara. Pa projektin, rreziqe të konsiderueshme negative për rrjedhat ujore dhe shëndetin publik do të vazhdonin të përkeqësoheshin. |
| Numrin e personave që do të përfitojnë nga projekti | 210000 |
| Shkallën në të cilën ai kontribuon në uljen e ndotjes në një rajon më të gjerë rreth vendndodhjes së tij | Kontribuon në uljen e nivelit të ndotjes së ujit në lumenj, duke ndikuar pozitivisht në një rajon më të gjerë. |
| Përballueshmërinë e shërbimeve për përdoruesit fundorë |  |
| Rreziqet që lidhen me projektin | Zgjerimi i një impianti për trajtimin e ujërave të zeza në Skënderaj do të duhet të sigurojë përputhshmëri me teknologjinë në impiantin ekzistues dhe të zvogëlojë rrezikun e kostos indirekte. |
| Partneritetin e organizatave dhe institucioneve të përfshira | Kompania Rajonale e Ujësjellësit Mitrovicë - Si përfitues, përdorues-fundor dhe pronar i infrastrukturës së ujërave të zeza KRU ka një rol kyç për të luajtur. Ata do të kenë përgjegjësinë për shqyrtimin teknik të dizajnit të projektit. Pas pranim-dorëzimit ata do të jenë përgjegjës për financimin e plotë të të gjitha kostove operative dhe të mirëmbajtjes që lidhen me ITUZ. Ministria e Ekonomisë - Ministria e Ekonomisë, përmes Njësisë së saj për Politika dhe Monitorim (NjPM) për Ndërmarrjet Publike mbikëqyr afarizmin e ndërmarrjeve publike (përfshirë kompanitë rajonale të ujësjellësit) në Republikën e Kosovës dhe siguron funksionimin e tyre të përgjegjshëm dhe transparent. MZHE, përmes kësaj Njësie, mbikëqyr të 7 Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit përgjegjës për ofrimin e shërbimeve të ujit (d.m.th., furnizimi me ujë, grumbullimi dhe trajtimi i ujërave të zeza). Prandaj, KRU-të janë përfituesit përfundimtarë të projekteve të tilla dhe janë përgjegjëse para MZHE-së. Ata së bashku janë përgjegjës për financimin e projekteve të infrastrukturës ujore, përfshirë punimet rehabilituese. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës - MMPHI do të ketë një rol jetik në sigurimin e përmbushjes së standardeve mjedisore (vlerat kufitare të shkarkimit, etj.) dhe rrjedhave ujore në zonën e Mitrovicës të cilat do të kenë një efekt të dobishëm në rajon. MMPHI është gjithashtu përgjegjës për të gjitha lejet e lëshuara të nevojshme (ujë, ndërtim, VNM, etj.) dhe për shpronësimet. Komuna e Mitrovicës - Investitori kryesor në rrjetin e kanalizimeve. Koordinimi me komunën është jetik për të siguruar që infrastruktura e ujërave të zeza të jetë e koordinuar me infrastrukturën tjetër në zonë. |

# Pjesa e dytë

- MATURITETI

| Studimet dhe dokumentet në dispozicion | Gati dhe të miratuara | Duke u punuar | Nuk ka filluar ende |
| --- | --- | --- | --- |
| Idea konceptuale | X |  |  |
| Studimi paraprak i fizibilitetit |  |  | x |
| Projektimi konceptual |  |  | x |
| Studimi i fizibilitetit + AKP |  |  | x |
| Studimi i VNM (nëse nevojitet) |  |  | x |
| Dokumentet e vlefshme të planifikimit hapësinor |  |  | x |
| Prona tokë e zgjidhur |  |  | x |
| Projektimi paraprak |  |  | x |
| Projektimi kryesor/projektimi i detajuar |  |  | x |
| Dokumentacioni i tenderit |  |  | x |
| Lejet e ndërtimit dhe të tjera |  |  | x |
| Kontrata e ndërtimit është nënshkruar |  |  | x |

- PËRCAKTIMI I BURIMIT TË FINANCIMIT

|  | Po | Arsyetimi | Jo |
| --- | --- | --- | --- |
| A e përmirëson projekti lidhjen? |  |  | X |
| A ka projekti ndikim ndërkufitar apo në vendet e tjera të rajonit? |  |  | X |
| A mundet projekti në ndonjë mënyrë tjetër të caktohet si projekt rajonal? |  |  | X |

- PLANIFIKIMI I SHPENZIMEVE

|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kostot (në euro) të: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Përgatitja e projektit (TA) |  |  | 580.000 |  |  |  |  |  |
| Investimi |  |  |  | 5,000,000 | 5,253,437 |  |  |  |

- ASPEKTE TË TJERA

| A janë konsultuar IFN-të ose donatorë të tjerë për projektin? Kur? Cili ishte gjykimi i tyre? | Një takim konsultimi me donatorët u zhvillua më 23 janar 2024, ku IFN-të dhe donatorët e tjerë u ftuan të merrnin pjesë në një diskutim të përgjithshëm mbi projektet në sektorin e Mjedisit SPP përpara validimit dhe miratimit të tij. |
| --- | --- |
| Mbështetja ekzistuese e BE-së ose WBIF (TA): shuma, qëllimi | Jo |
| A është konsultuar Ministria e Financave për projektin? Përshkruani reagimet. | Jo |
| A gjeneron projekti të ardhura nga përdoruesit fundorë? | Po. |
| Përshkrimi i ekipit të projektit për zbatim | ME do të themelojë një NjZP në kuadër të Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit Mitrovicë për këtë projekt. |