# Formular za identifikaciju projekta (FIP): Transportni sektor

Prvi deo

- OPŠTE INFORMACIJE

| Naziv projekta: | Izgradnja i Modernizacija železničke pruge Priština – Kosova Polje – Prištinski aerodrom “Adem Jašari, 16,87 km |
| --- | --- |
| Sektor | Transport |
| Podsektor* (vidi spisak na poslednjoj strani) | Železnica |
| Vodeći korisnik projekta/predlagač: | Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture (MŽSPPI) i Ministarstvo ekonomije (ME) Železnička infrastuktura Kosovo - INFRAKOS A.D. |
| Institucija autor predloga projekta | Železnička infrastuktura Kosova A.D.– INFRAKOS, MŽSPPI |
| Lokacija/mapa | Projektna oblase se prostire na tri opštine: Priština, Kosovo Polje i Lipljan. |
| Ukupna procenjana investicija: - Pripremne aktivnosti (planska i tehnička dokumentacij, - kupovina zemljišta, itd.) - Građevinski radovi - Nadzor | Ukupna investicija: 53.821.600 EUR Od čega: - Pripremne aktivnosti: 3.500.000,00 EUR - veći zahtevi za kupovinom zemljišta (13,2 ha u poređenju sa 2,8 ha), što će opet dovesti do većih investicionih troškova (poljoprivredno zemljište): 15.940.600 - Građevinski radovi: 32.681.000,00 EUR - Nadzor projekta: 1.700.000,00 EUR |
| Odgovorno ili ovlašćeno lice za kontakt: | Naser Krasnići |
| Naziv - radno mesto: | Izvršni direktor Železničke infrastukture Kosova A.D. - INFRAKOS |
| E-mail adresa - telefon: | naser.krasniqi@kosovorailway.com; Tel: +383 38 550 550 lok.505 |

- OPIS PROJEKTA

| Svrha infrastrukturnog projekta | Postojeće železničke linije na Kosovu su u lošem stanju. Vladina strategija je razvoj železničkog saobraćaja i Vlada Kosova je bila angažovana u širokom programu železničke reforme kako bi se sektor uskladio sa direktivama EU. Dakle, specifični cilj ovog projekta je da se izgradi karika koja nedostaje na postojećoj pruzi i modernizuje železnička pruga između Prištine – Kosova Polja – Prištinskog aerodroma „Adem Jašari“. Ovaj projekat se smatra veoma značajnim za razvoj budućeg putničkog i teretnog saobraćaja. Studija izvodljivosti koju finansira WBIF i sprovodi "IPF Technical Assistance" je sprovedena tokom 2012/2013. Kao najpovoljnija opcija za ovu prugu se pokazalo generalna sanacija i elektrifikacija pruge. Sledeći korak ka realizaciji ovog projekta je izrada glavnog projekta u prvoj fazi, a izgradnja nedostajućeg dela i generalna sanacija i modernizacija u drugoj fazi. |
| --- | --- |
| Rezultati infrastrukturnog projekta | Glavni rezultat ovog projekta biće uspostavljanje bezbedne i nezagađujuće veze između glavnog grada Prištine i Prištinskog aerodroma. Nova direktna železnička veza do Međunarodnog aerodroma Priština trebalo bi da dovede do poboljšane transportne povezanosti putnika i tereta. Projekat, u vezi sa tekućim aktivnostima za rehabilitaciju ključnih železničkih veza na Kosovu, je od velikog društvenog i ekonomskog značaja. Realizacija ovog projekta omogućiće: - poboljšanje saobraćajne povezanosti putnika i tereta; - povećanje ekonomskog rasta i društvenog razvoja; - smanjenje saobraćajnih gužvi u glavnom gradu; - smanjienje velikih kašnjenja učesnika u saobraćaju; - smanjenje prigradskog zagađenja kroz manje emisije CO2. |
| Opšti opis | Generalna rehabilitacija postojeće železničke pruge od Prištine do Prištinskog aerodroma, izgradnja karike koja nedostaje od postojeće pruge (oko 2 km u blizini ulaza na aerodrom) do terminala i izgradnja železničkog terminala u okviru aerodroma je veoma važna za razvoj putničkog saobraćaja kao i prevoza tereta. Osim što povezuje Prištinu i Prištinski aerodrom, imaće značajan uticaj na ekonomski razvoj Prištinskog aerodroma, železnice i šire. Koncept železničke veze sa Međunarodnim aerodromom Priština je prvobitno bio zasnovan na pretpostavci da se završi karika koja nedostaje od oko 1 km od postojeće železničke linije Kosovo Polje – Peć. Nakon završene analize lokalne situacije u okruženju, studija izvodljivosti je definisala dva moguća rešenja ovog koncepta i oba se razlikuju od početne pretpostavke. Koncept železničke veze sa aerodromom podrazumeva rad redovna linija vozova od stanice Priština preko Kosova Polja do aerodroma, korišćenjem postojeće infrastrukture koliko je to moguće. To praktično znači da bi redovna linija voza saobraćala na deonici Priština – Kosovo Polje na pruzi Podujevo – Kosovo Polje i na deonici Kosovo Polje – Belaćevac na pruzi Kosovo Polje – Peć, što je ukupne dužine 13 km vozom u jednom pravcu. Međutim, redovna linija voza još ne stiže do terminalne zgrade aerodroma. Da bi se to postiglo, redovni voz treba da saobraća duž industrijske linije Belaćevac - Magura od nekih 5 km dodatno, a zatim da koristi moguću sporednu liniju od 2 km do terminalne zgrade aerodroma. Ukupno bi ova veza bila duga oko 20 km od prestonice do aerodroma u jednom pravcu. Revodni vozovi obično rade na 15 ili 30 minuta u vršnim satima na aerodromu i na 60 minuta u van vršnih sati. Ovi zahtevi će teško biti ispunjeni ako voz prvo treba da stigne do stanice Belaćevac, a zatim da saobraća duž industrijske pruge. Ovo rešenje bi zahtevalo značajna poboljšanja industrijske linije i velike promene u radu vozova u stanici Belaćevac, uključujući i prilagođavanje redova vožnje za druge vozove. Preliminarna studija izvodljivosti analizira još jedno rešenje, koje eliminiše glavna ograničenja nametnuta prethodnim rešenjem. Umesto da stigne do stanice Belaćevac, voz će skrenuti preko sporednog puta do aerodroma, koji se nalazi nekih 2 km južno od stanice Kosovo Polje, u blizini mosta preko reke Glogovac. Novi kolosek do aerodroma bio bi dugačak 6,6 km, što je ukupno putovanje vozom od nekih 15 km od prestonice u jednom pravcu. Imajući u vidu radove na sanaciji postojećih deonica ove veze i otklanjanje potrebe za korišćenjem stanice Belaćevac i industrijske pruge za redovan saobraćaj redovnih vozova, uključujući i dodatna ulaganja, predlog je da se nastavi sa detaljnim razradama ovog rešenja. Glavne prednosti ovog rešenja su: - smanjena udaljenost za redovne vozove za 5 km u jednom pravcu; - nema potrebe za korišćenjem stanice Belaćevac za vožnju redovnog voza, što dovodi do smanjenja ukupnog vremena rada ovog voza; - kontrola redovnog voza može se upravljati iz CTC centra u Kosovu Polju; - nema sukoba sa teretnim vozovima koji saobraćaju duž pruge Baelaćevac-Magura; - Nisu potrebna dalja ulaganja za prilagođavanje infrastrukture na delu pruge Belaćevac-Magura. Glavni nedostaci ovog rešenja su: - veći investicioni troškovi za novu liniju, posebno u okviru opcije dvokolosečne veze i elektrifikacije, i - veći zahtevi za kupovinom zemljišta (13,2 ha u odnosu na 2,8 ha), što će opet dovesti do većih investicionih troškova (poljoprivredno zemljište). |

- PODOBNOST

| Usklađenost sa važećim politikama i strategijama EU | Integracija Kosova u regionalne (železničke) transportne mreže biće olakšana preko Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF) i relevantnih regionalnih programa. U skladu sa Evropskim zelenim dogovorom, Brisel 11.12.2019, navodi da „znatan deo od 75 odsto unutrašnjeg tereta koji se danas prevozi drumom, treba da bude prebačen na železnicu i unutrašnje plovne puteve. Smernice za sprovođenje Zelene agende za Zapadni Balkan, Brisel, 6.10.2020, smatraju revitalizaciju železničke mreže kao glavni prioritet i promocija multimodalnih transportnih rešenja i modalne promene je potrebna, kroz ciljane politike, uključujući i ulaganja u unutrašnje plovne puteve. Takođe, navodi se da treba obezbediti „implementaciju tehničkih standarda EU u svim vidovima transporta, a posebno u Evropskom sistemu upravljanja železničkim saobraćajem“. Strategija održive i pametne mobilnosti, Brisel, 9.12.2020, glasi „Mobilnost u Evropi treba da se zasniva na efikasnom i međusobno povezanom multimodalnom transportnom sistemu, kako za putnike tako i za teret, poboljšanom pristupačnom brzom železničkom mrežom, obilnim infrastrukturamaza punjenje i dopunu goriva za vozila sa nultom emisijom i snabdevanje obnovljivim i niskougljeničnim gorivima, čistijom i aktivnijom mobilnošću u zelenijim gradovima koji doprinose dobrom zdravlju i blagostanju svojih građana.” Ista strategija kaže da su „luke i aerodromi ključni za našu međunarodnu povezanost, za evropsku ekonomiju i za njihove regione“ i „u njihovoj tranziciji ka čvorovima sa nultim emisijama, najbolje prakse koje slede najodrživi aerodromi i luke moraju postati nova normalnost i omogućavati održivije oblike povezivanja. Luke i aerodromi treba da postanu multimodalna mobilnost i transportna čvorišta, povezujući sve relevantne vidove. Ovo će poboljšati kvalitet vazduha na lokalnom nivou i time doprineti poboljšanju zdravlja obližnjih stanovnika." Strategija za održivu i pametnu mobilnost na Zapadnom Balkanu, jul 2021. navodi da su „potrebne intervencije da bi se povećao kapacitet železnice i omogućile konkurentnije železničke usluge“. Strategija za transportni sektor (2019-2024), EBRD: - „Ulaganje u sanaciju i proširenje nacionalne, regionalne i prigradske železničke infrastrukture i signalizacije, kako bi se poboljšao pristup tržištima i uslugama, i stvorile veze sa ključnim transportnim mrežama i koridorima, uključujući TEN-T, VBCN, CAREC, TRACECA i BRI u ekonomijama u koje Banka investira. - Povećanje ulaganja u manje zagađujuće vidove, na primer, železnicu, unutrašnje plovne puteve, intermodalne vidove i logistiku kako bi se podstakla modalna promena. - Promovisanje elektrifikacije na aerodromima (na primer, terenske flote, električni tegljači na zemlji) i lukama (na primer, hladno peglanje plovila, električni tegljači/barže). - Integrisanje gradskog i nacionalnog transporta, kao što je tramvaj do železnice, namenska povezanost sa transportnim čvorištima, kao što su aerodromi i luke” Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA III) 2021-2027 navodi "Unapređenje održive povezanosti unutar korisnika IPA III, kao i između njih i Evropske unije, ključni faktor rasta i da će doneti jasne koristi za privrede i građane regiona. Saobraćajni sektor ima snažan potencijal da doprinese konkurentnosti i trgovini. Konkurentna, održiva i ekološki prihvatljiva transportna rešenja zahtevaće efikasno kombinovanje vidova transporta drumskim, železničkim, pomorskim i unutrašnjim plovnim putevima. Stoga postoji posebna potreba za većom multimodalnošću, dekarbonizacijom i elektrifikacijom.” Takođe promoviše modernu mrežu infrastrukture koja će služiti maloj svrsi ako institucionalni i regulatorni okviri ne budu ojačani i usklađeni sa uslovima EU. Takođe, napominje se da su „ključne brze i efikasne transportne veze, kako unutar regiona, tako i sa susednim državama članicama EU, i ozelenjavanje saobraćaja uz dalja ulaganja u železnicu i plovne puteve. U tom kontekstu, da bi se dalje podstakla regionalna saradnja i integracija, povezivanje prestonica u regionu i sa EU biće važan prioritet. |
| --- | --- |
| Doprinos važećim nacionalnim razvojnim ciljevima? | Projekat je u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), između Kosova i Evropske unije kao što je navedeno u članu 113 ovog Sporazuma: „Saradnja između strana će se fokusirati na prioritetne oblasti koje se odnose na pravnu tekovinu EU u oblasti saobraćaja. Saradnja bi mogla posebno da ima za cilj restrukturiranje i Kosova i poboljšanje povezane infrastrukture (uključujući i regionalne veze koje je identifikovala Transportna opservatorija jugoistočne Evrope), poboljšanje slobodnog kretanja putnika i robe, postizanje standarda koji su interoperabilni i uporedivi sa onima koji preovlađuju u EU i usklađivanje transportnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, ukoliko objektivne okolnosti to dozvoljavaju. Saradnja će imati za cilj da doprinese progresivnom međusobnom pristupu transportnim tržištima i objektima EU i Kosova kako je predviđeno ovim sporazumom, razvoj transportnog sistema na Kosovu kompatibilnog, interoperabilnog i povezanog sa sistemom EU, i poboljšanje zaštite životne sredine u oblasti transporta.” Nacionalni program za evropske integracije 2023-2027 promoviše modernu i bolju regionalnu železničku infrastrukturu, u cilju povezivanja na panevropske koridore. U Programu Vlade Republike Kosovo 2021 – 2025, Vlada naglašava svoju posvećenost stvaranju integrisanog sistema drumskog, železničkog i vazdušnog saobraćaja, u cilju ekonomskog razvoja, i modernizacije i razvoja železničke infrastrukture, kako bi se pružile održivije usluge. Izveštaj EU za Kosovo 2023 kaže: „Proširenje i rehabilitacija železničke mreže i usvajanje višegodišnjeg plana održavanja su solidna osnova za obezbeđivanje boljih, pouzdanijih i održivijih usluga za putnike i teret. Strateški i operativni planovi Vlade Kosova 2021-2025 (SOP) predviđaju sanaciju i izgradnju ove linije. Takođe, Infrakosov poslovni plan 2021-2023 predviđa ovu železničku vezu. Vlada namerava da preko razvojnih banaka finansira gradnju i modernizaciju ove pruge, što će omogućiti jeftiniji prevoz ljudi i robe. Program ekonomskih reformi 2024-2026 predviđa da bi dalje povezivanje sa susednim zemljama ojačalo integraciju zemlje u regionalno tržište. |
| Usklađenost sa nacionalnim strateškim okvirom sektora saobraćaja | Strategija multimodalnog transporta 2030 ima za cilj da donese održiv i integrisan transportni sistem jačanjem različitih vidova (drumski, železnički i vazdušni), kao što su pogodnost, brzina, cena, pouzdanost, predvidljivost, itd., i u kombinaciji, može ponuditi efikasnija transportna rešenja za ljude i robu što će pomoći da se smanji pritisak na našim zakrčenim putevima i da ceo sektor učini ekološki prihvatljivijim, bezbednijim i isplativijim. U njoj se takođe navodi: „Transportna politika EU prirodno je usklađena sa gore navedenim globalnim trendovima. Međutim, može se naglasiti da se posebna pažnja poklanja uvođenju vozila sa nultom emisijom, razvoju železničkog saobraćaja i jačanju jedinstvenog tržišta koje se zasniva na principu korisnik plaća. Strategija tako navodi: „Pored niskog kvaliteta infrastrukture, kosovskoj železnici takođe nedostaje ERTMS. Ovo je ključna komponenta za konkurentnost i bezbednost železničkog saobraćaja i stoga bi svi projekti modernizacije trebalo da uključuju uvođenje ERTMS-a. Kako se većina nesreća na železnici dešava na putno-železničkim prelazima, postavljanje ERTMS-a će takođe pomoći da se smanji broj poginulih u železničkom saobraćaju. |

- STRATEŠKA RELEVANTNOST

| Objasnite karakteristike projekta u smislu: |  |
| --- | --- |
| Poboljšanje intermodalnosti | Sprovodeći izgradnju i opštu rehabilitaciju ove linije u budućnosti, Kosovo će poboljšati i razviti intermodalni transport najvišeg nivoa na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Ovo će olakšati transport „od vrata do vrata“ korišćenjem železničkih i drumskih vozila kroz postojeći teretni terminal u čvorištu Kosovo Polje i Prištinski aerodrom. |
| Povećanje međunarodnog saobraćaja (teret, lica) | Sprovođenjem ovog projekta, Kosovo će povećati putnički i teretni saobraćaj i istovremeno poboljšati uslove za transport. Prema Planu razvoja mreže Infrakosa (2018), nakon uspostavljanja nove železničke veze sa prištinskim aerodromom, do 2035. godine procenjuje se da će prevoziti najmanje 0,7 miliona putnika godišnje, dok će prema master planu aerodroma, obim putnika biti oko 2 miliona godišnje u 2025-2035. |
| Uključen u najnoviji višegodišnji plan (MAP) SEETO-a | Ne, ovaj projekat nije uključen u SEETO MAP 2015. |
| Obezbeđivanje veze sa TEN-T koridorima | Linija će služiti kao buduća veza između Prištinskog aerodroma - železničke trase 10 i TEN-T koridora X. |
| Njegov doprinos poboljšanju uslova bezbednosti | Železnička linija će omogućiti saobraćaj redovnih vozova između prištinskog aerodroma i glavnog grada Prištine, čime će se smanjiti automobilski saobraćaj, a samim tim i nezgode. |
| Nova, nadograđena ili rehabilitovana infrastruktura | Rehabilitacija postojeće železničke linije između Prištine i Kosova Polja i izgradnja nedostajuće veze sa prištinskim aerodromom. |
| Zadovoljavanje godišnjeg rasta potražnje saobraćaja | Projekat ispunjava tražene kriterijume za rast saobraćaja. U izveštaju o preliminarnoj studiji izvodljivosti dnevna potražnja za železničkom vezom je opisana na sledeći način: „Procene potražnje putnika su napravljene za ključne vremenske horizonte železničkog projekta (tj. 2025. godina otvaranja, prva godina perioda stabilizacije 2030, prva godina dugoročnog ekonomskog perioda 2040. i poslednja 2054. godina). Prema osnovnom scenariju (tj. umeren rast BDP-a i umereni udeo u železničkom modalitetu), prosečna dnevna potražnja (oba smera) železničke veze bila bi jednaka 2.136 putnika u 2025. godini, 2.557 putnika u 2030. godini, 3.397 putnika u 2040. godini i 4.798 putnika u 2054. godini. Tokom najprometnijeg meseca (avgusta), ove brojke bi bile povećane za približno 30%. Frekvencije usluge od 30 minuta bile bi adekvatne za period do 2044. godine, s obzirom na to da su raspoređeni vozovi sa 3 vozila. Nakon tog datuma, kapacitet vozova će morati da se poveća dodavanjem jednog vozila po vozu, kako bi se zadovoljila potražnja putnika u špicu tokom letnjih meseci, a posebno tokom avgusta.” |
| Smanjenje vremena putovanja | Rehabilitacija ove linije će olakšati kraće i bezbednije putovanje između Prištine – Kosova Polja i prištinskog aerodroma između pijaca za više od jednog sata. |
| Njegov efekat na smanjenje emisije CO2 i buke | Ovaj projekat ima održivost u odnosu na ekološke aspekte, jer je poznato da vozovi imaju veoma nisku emisiju C02 u poređenju sa drumskim vozilima. Na taj način ćemo imati čist ekološki ambijent duž železničke pruge. Ovaj projekat će uzeti u obzir implikacije na životnu sredinu, tako da će svaki negativni uticaj na životnu sredinu biti ili izbegnut ili ublažen tokom trajanja projekta. Dakle, sprovođenje ovog projekta će dovesti do toga da se veći deo drumskog teretnog saobraćaja prebaci na železnicu, što bi značajno uticalo na smanjenje emisije CO2 i buke. |
| Njegov doprinos ukupnom ekonomskom rastu | Unapređenje saobraćajne infrastrukture širom zapadnog Balkana je ključni element za osiguranje povezanosti, održivog ekonomskog rasta i kohezije između regionalnih strana i Evropske unije. Projekat će omogućiti značajan međuregionalni ekonomski rast i doprineti regionalnoj koheziji i pomoći u razvoju besprekornih veza za putnike i teret na Zapadnom Balkanu, pre svega povezivanjem Kosova i susednih zemalja. Jačanje povezanosti unutar zapadnog Balkana predstavlja strateški interes za obe strane. Povećanje saobraćajnih veza omogućiće veću konkurentnost, ekonomski rast i sigurnost snabdevanja, a istovremeno je važan preduslov za ekonomsku integraciju u okviru zapadnog Balkana. |
| Njegova integracija sa drugim projektima | Ovaj projekat je direktno povezan sa rehabilitacijom puta 10 i puta 7 na Kosovu, koji su prepoznati kao važan regionalni projekat, sa jakim aspektom „povezanosti“. |
| Postojanje alternativa | Alternativne opcije su analizirane i dalje će se razvijati u toku pripreme projekta. |

Drugi deo

- ZRELOST

| Dostupne studije i dokumenti | Spremno i odobreno | Radi se na njima | Još nije počelo |
| --- | --- | --- | --- |
| Konceptualna ideja | X |  |  |
| Prethodna studija izvodljivosti | X |  |  |
| Konceptualni dizajna |  |  |  |
| Studija izvodljivosti + CBA |  |  | X |
| Studija EIU (ako je neophodna) |  |  | X |
| Važeći dokumenti za prostorno planiranje |  |  | X |
| Imovinska pitanja rešena |  |  | X |
| Preliminarni dizajn |  |  | X |
| Glavni dizajn/detaljni dizajn |  |  | X |
| Tenderska dokumentacija |  |  | X |
| Građevinska i ostale dozvole |  |  | X |
| Ugovor o gradnji potpisan |  |  | X |

- ODREĐIVANJE IZVORA FINANSIRANJA

|  | Da | Obrazloženje | Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| Da li projekat poboljšava povezanost? | X | Realizacija projekta će imati direktan uticaj na povezanost zbog direktne veze između ovog projekta i Međunarodnog aerodroma Priština. |  |
| Da li projekat ima prekogranični uticaj ili uticaj na druge zemlje u regionu? |  |  | X |
| Da li se projekat na bilo koji drugi način može označiti kao regionalni projekat? | X | Ovo je nacionalni projekat, ali je važan za razvoj intermodalnog transporta, a ima i regionalni značaj. |  |

- RASPORED POTROŠNJE

|  | 2015-2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena (u milionima EUR) od čega: |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 16,94 | 21,7 | 13,681 |
| Uslov kupovine zemljišta: |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,94 |  |  |
| Priprema projekta (TA) |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,7 | 1 |
| Ulaganje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 12,681 |

- OSTALI ASPEKTI

| Da li su u projekat uključene MFI ili drugi donatori? Kada? Koje je bilo njihovo mišljenje? | Konsultativni sastanak sa donatorima održan je 10. maja 2023. godine, gde su međunarodne finansijske institucije i drugi donatori pozvani da učestvuju u opštoj diskusiji o projektima u saobraćajnom sektoru pre njihovog potvrđivanja i odobrenja. |
| --- | --- |
| Postojeća podrška EU ili WBIF (TA): iznos, svrha | Br. |
| Da li je Ministarstvo finansija konsultovano u vezi sa projektom? Opišite povratne informacije. | Ministarstvo finansija, rada i transfera je obavešteno o ovom projektu i podržava ga. |
| Da li projekat ostvaruje prihode od krajnjih korisnika? | Ovaj projekat je preduslov za budući razvoj i ostvariće prihode od železničkih operatera. |
| Opis projektnog tima za realizaciju | INFRAKOS će formirati jedinicu za realizaciju projekta (JRP) za ovaj projekat. |