# Formulari i identifikimit të projektit (FIP): Sektori i Mjedisit

# Pjesa e parë

- INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

| Titulli i projektit | Ndërtimi i sistemit hidro-teknik Desivojcë-Kremenatë-Gjyrishevc |
| --- | --- |
| Sektori | Mjedisi |
| Nënsektori | Furnizimi me ujë |
| Përfituesi/propozuesi kryesor i projektit: | Përfituesit kryesorë: Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI), Ministria e Ekonomisë (ME) Përfitues të tjerë: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Komuna e Kamenicës, KRU “Hidromorava”, Kompanitë e Ujitjes |
| Institucioni që është autor i propozimit të projektit | Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës |
| Vendndodhja/Harta | Territori Administrativ i Komunës së Kamenicës, pjesa Lindore e Republikës së Kosovës, rreth 100 km nga Prishtina. |
| Investimi total i parashikuar: - Aktivitetet përgatitore (dokumentacioni planifikues, dokumentacioni teknik, marrja e tokës etj.) - Punimet ndërtimore - Mbikëqyrja | Investimi total i parashikuar: 50,900,000 EUR Nga të cilat: Aktivitetet përgatitore: 5,000,000 EUR Punimet ndërtimore: 43,400,000 EUR Mbikëqyrja: 2,500,000 EUR |
| Personi përgjegjës ose i autorizuar për kontakt: | Naser Hafizi |
| Emri – Pozita: | Naser Hafizi, Drejtor, Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore / MESPI |
| Adresa e emailit - Telefoni: | naser.afizi@rks-gov.net; +383 (0) 38 200 74 056 |

- PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

| Qëllimi i projektit infrastrukturor | Ndërtimi i Sistemit Hidroteknik Desivojcë - Kremenatë - Gjyrishevc synon furnizimin me ujë të pijes për rreth 45,000 banorë të këtyre komunave, mundëson ujitjen e rreth 6,000 ha tokë bujqësore, mbrojtjen e qytetarëve nga përmbytjet, sigurimin e rezervave ujore prej rreth 35 milionë m3, sigurimin e furnizimit me ujë për industrinë prej rreth 5 milionë m3. |
| --- | --- |
| Rezultatet e projektit infrastrukturor | - Rregullimi i regjimit të ujit dhe mbrojtja nga erozioni dhe përmbytjet; - Uji i rezervuar rreth 35 milion m3; - Rritja e nivelit të shërbimeve të furnizimit me ujë (deri në 5 milionë m3 të ujit të pijes); - Ujitja e 6,000 ha tokë bujqësore; - Deri në 5 milionë m3 ujë të furnizuar për industrinë. |
| Përshkrimi i përgjithshëm | Zonat ku është planifikuar të ndërtohet hidrosistemi Desivojcë - Kremenatë - Gjyrishevc ndodhen në pjesën lindore të Republikës së Kosovës, konkretisht në rrethin administrativ të komunës së Kamenicës. Kjo pjesë e vendit përkufizohet si pjesa më e thatë e Republikës së Kosovës, me reshje mesatare vjetore prej 570 mm në vit, dhe rrjedhje relativisht të pakta ujore sipërfaqësore, burime ujore me prurje nën 5 l/s dhe horizontet e akuifereve nëntokësore në një shkallë të ulët studimi. Në këtë zonë është planifikuar të ndërtohen tre akumulatorë të ujërave sipërfaqësore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 176 km² dhe një vëllim total ujor prej 34 milionë m3.. Akumulimet bazohen në përdorimin e ujit për qëllime të shumëfishta si: furnizimi me ujë i popullsisë me një sasi vjetore uji rreth 5 milionë m3., ujitja e 6,000 hektarëve tokë bujqësore, plotësimi i nevojave ujore të industrisë me një sasi uji vjetore rreth 5 milion m3. Lartësia e digave varion ndërmjet 44m në Hogosht, 52m në Kremanatë dhe 55m në Desivojcë. Pellgu ujëmbledhës i tri digave të planifikuara |

- KUALIFIKUESHMËRIA

| Koherenca me politikat dhe strategjitë e vlefshme të BE-së | Instrumenti për Asistencën e Para-Anëtarësimit (IPA III) Korniza Programuese për periudhën 2021-2027 Dritarja 3: Agjenda e gjelbër dhe lidhshmëria e qëndrueshme Prioriteti tematik 1: Mjedisi dhe ndryshimi klimatik Plan ekonomik dhe investiv për Ballkanin Perëndimor 2021-2027 Mjedisi dhe Klima; FLAGSHIP 7 – Menaxhimi i mbetjeve dhe ujërave të zeza Agjenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor Shtylla e katërt: Pastërtia: e ajrit, ujit dhe tokës; Uji Ballkani Perëndimor është shtëpia e disa prej lumenjve të fundit të pacenuar të kontinentit, por mbrojtja e tyre mbetet një sfidë Agjenda e Reformës Evropiane (ARE) II Faza e Dytë e Prioriteteve Politike BE-Kosovë: Shtylla II: Konkurrueshmëria, Investimet dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm 2.3. Trajtojnë sfidat prioritare mjedisore: Reflektojnë objektivat e Agjendës së Gjelbër të Ballkanit Perëndimor në zbatimin e politikave në fushën e mjedisit duke u fokusuar në: Reduktimi i ndotjes së ajrit dhe ujit dhe përmirësimi i menaxhimit të mbeturina Direktiva për ujin e pijes 2015/1787 ka të bëjë me cilësinë e ujit të destinuar për konsum njerëzor dhe është pjesë e rregullimit të furnizimit me ujë dhe kanalizime në Bashkimin Evropian. Direktiva e ujit të pijes zbatohet për: - Të gjitha sistemet e shpërndarjes që shërbejnë më shumë se 50 persona ose furnizojnë më shumë se 10 metër kub në ditë, por edhe sistemet e shpërndarjes që shërbejnë më pak se 50 persona/furnizimi më pak se 10 metër kub në ditë nëse uji furnizohet si pjesë e një aktiviteti ekonomik. |
| --- | --- |
| Kontributi në objektivat e vlefshme të zhvillimit kombëtar | Programi i Reformave Ekonomike (PRE) 2024-2026: Masa e reformës #9: Reduktimi i ndotjes së mjedisit dhe ruajtja e biodiversitetit. Sasia e vogël e ujërave në rrjedhat ujore lokale, ku sasia vjetore mesatare është më e vogël se 100 m3/s, nënkupton nevojën për ndërtimin e Impianteve të Trajtimit të Ujërave të Zeza Urbane dhe Industriale (ITUZ). Raporti i BE-së për Kosovën (2023): Kosova ka arritur progres të kufizuar në përafrimin e legjislacionit për ujerat me acquis të BE-së. Mekanizmi monitorues i Strategjisë së Ujërave 2017-2036 dhe zbatimi i Ligjit për Ujërat kanë nevojë për përmirësime të mëtejshme. Strategjia Kombëtare për Zhvillim (SKZh) 2030 Shtylla 1: Zhvillimi i Qëndrueshëm Ekonomik - Ekonomi inovative, qarkore dhe konkurruese - Infrastrukturë me cilësi të lartë, të qëndrueshme dhe të integruar - Mjedis i pastër dhe shfrytëzim i qëndrueshëm i burimeve natyrore Ky synim zhvillimor do të arrihet përmes këtyre objektivave strategjikë: Menaxhimi i integruar i mbeturinave dhe rritja e qarkullimit të burimeve, qasja e përmirësuar në ujë dhe kanalizime dhe reduktimi i ndotjes së ujit, rritja e pjesës së burimeve të rinovueshme në përzierjen e energjisë, përmirësimi i efiçiencës së energjisë, disponueshmëria dhe efikasiteti i përmirësuar i ujit, promovimi i lëvizshmërisë së qëndrueshme digjitale, menaxhimi dhe përdorimi i qëndrueshëm i burimeve pyjore dhe i mbrojtjes së biodiversitetit, planifikimi përgjegjës dhe zhvillimi i integruar territorial. Programi Kombëtar për Integrimin në BE (PKIE 2023-2027), si dokumenti kryesor kombëtar i politikave për anëtarësimin në BE, vendos një kuadër gjithëpërfshirës afatmesëm të të gjitha reformave të nevojshme për të përmbushur detyrimet që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit. Ai përfshin gjithashtu veprime në lidhje me zbatimin e masave afatmesme që adresojnë kërkesat bazuar në kapitullin 27 (Mjedisi) të acquis të BE-së. Kapitulli 27 i acquis të BE-së mbulon politikën mjedisore të BE-së që synon të promovojë zhvillimin e qëndrueshëm dhe të mbrojë mjedisin për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm. Ai bazohet në veprimet parandaluese, përkatësisht parimin “ndotësi paguan”, luftimi i dëmit mjedisor në burim, përgjegjësia e përbashkët dhe integrimi i mbrojtjes së mjedisit në politika të tjera të BE-së. Programi i Qeverisë së Republikës së Kosovës 2021-2025 2.12.3 Menaxhimi i ujërave dhe zhvillimi i infrastrukturës Menaxhimi efektiv i burimeve ujore është parakusht për sigurimin e ujit në sasi të mjaftueshme, në cilësinë e duhur dhe në kohën dhe vendin e duhur, për nevojat e popullatës dhe zhvillimin ekonomik. Për rrjedhojë, menaxhimi efektiv i burimeve ujore është i një rëndësie themelore për mirëqenien sociale dhe zhvillimin e qëndrueshëm të çdo vendi. Për të arritur objektivat bazë lidhur me menaxhimin e burimeve ujore, që janë mbrojtja e ujit, 36 mbrojtje nga veprimet e dëmshme ujore dhe përdorimi efikas i ujit, ne do të përmirësojmë kornizën ligjore të ujit, i cili përfshin rishikimin e ligjit për ujërat ose hartimin e një ligji të ri, plotësimin e akteve nënligjore që kërkohen për zbatimin e ligjit, veçanërisht për koncesionet dhe hartimin e ligjit për financimin e menaxhimit të burimeve ujore. |
| A mbulohet projekti nga strategjia sektoriale përkatëse, nga një plan veprimi sektorial apo nga një masterplan sektori? | Shqyrtimi i Strategjisë Shtetërore për Ujëra 2023 – 2027 dhe Planit të Veprimit 2023 - 2025 Rishikimi i Strategjisë Shtetërore për Ujëra 2023-2027 synon menaxhimin sa më efektiv të burimeve ujore për të siguruar sasinë e ujit dhe cilësinë e duhur të tij, për nevojat e popullsisë dhe zhvillimin ekonomik. Ai përcakton objektivat specifike të burimeve ujore, duke filluar nga gjendja ekzistuese e sektorit të ujit, duke detajuar kërkesat, strukturat menaxhuese, kërkesat për mbrojtjen dhe përmirësimin e gjendjes së cilësisë së ujit dhe mbrojtjen nga uji. Objektivat strategjikë janë riformuluar në kuadër të periudhës 5-vjeçare: Objektivi 1 - Përmirësimi i menaxhimit të ujit dhe konsolidimi i kornizës institucionale; Objektivi 2 - Siguria afatgjatë e ujit për përdoruesit dhe siguria e digave ekzistuese; Objektivi 3 - Mbrojtja e burimeve ujore dhe mbrojtja nga uji, sigurimi i mbrojtjes së ekosistemit dhe popullsisë; Objektivi 4 - Përmirësimi i besueshmërisë dhe cilësisë së shërbimeve të ujit. Strategjia e Ndryshimeve Klimatike 2019-2028 dhe Plani i Veprimit 2019-2021 Burimet ujore; Cilësia e ujit të lumenjve në Kosovë është e dobët për shkak të mungesës së impianteve për trajtimin e ujërave të zeza, depozitimit të mbeturinave përgjatë/ose afër brigjeve të lumenjve, mirëmbajtjes së dobët ose mungesës së shtretërve të lumenjve. Zakonisht cilësia e lumenjve në rrjedhën e sipërme përbën një habitat ujor të shëndetshëm dhe plotëson standardet mjedisore. Disa nga lumenjtë kryesorë në rrjedhën e poshtme të komunave dhe industrive më të mëdha janë shumë të ndotur dhe uji nuk mund të përdoret për furnizim me ujë ose për qëllime ujitjeje. Lumenjtë kryesorë në Kosovë i përkasin kategorisë së ndotjes 2 dhe 3, ndërsa Lumi Sitnica është kategorizuar si "lum i vdekur". |

- RELEVANCA STRATEGJIKE

| Shpjegoni veçoritë e projektit në lidhje me: |  |
| --- | --- |
| Përfitimet e drejtpërdrejta për mjedisin | Rregullimi i regjimit të ujit, mbrojtja nga erozioni, përmbytjet e shpejta dhe përmbytjet. Krijimi i kushteve më të mira për zhvillimin e jetës ujore dhe ndikimi pozitiv në mikroklimë. |
| Kontributin e tij në reduktimin e CO2 dhe/ose zhurmave dhe/ose emetimeve të tjera të dëmshme | Nuk aplikohet |
| Numrin e personave që do të përfitojnë nga projekti | Rreth 45,000 banorë (furnizimi me ujë të pijes), komuniteti i fermerëve (për ujitjen e 6,000 ha tokë bujqësore), komuniteti i biznesit (për proceset teknologjike, etj.). Shoqatat për mbrojtjen e mjedisit dhe peshkimit, sportit dhe rekreacionit, etj. |
| Shkallën në të cilën kontribuon në uljen e ndotjes në një rajon më të gjerë rreth vendndodhjes së tij | Nuk aplikohet |
| Përballueshmërinë e shërbimeve për përdoruesit fundorë | Projekti do të zbatohet duke respektuar Parimet e Përmirësimit të Performancës Financiare dhe Operative (PPPFO). Disa nga çështjet kryesore që do të trajtohen gjatë zhvillimit të projektit janë: - Kontabiliteti i kostos për njësi organizative; - Asistencë në përgatitjen dhe zbatimin e kontratës së furnizimit me ujë; - Asistencë në krijimin e një metodologjie për tarifat e ujit; - Kostoja O&M dhe rrjeti kryesor i transmetimit; - Rregullimi i politikës së burimeve njerëzore dhe konfigurimit organizativ; Kjo do të thotë se një plan afatgjatë në lidhje me qëndrueshmërinë e investimit do të përgatitet, miratohet dhe ndiqet nga autoritetet përgjegjëse. |
| Rreziqet që lidhen me projektin | Projekti mund të përbëjë një rrezik të vogël për sa i përket rritjes së shkallës sizmike për shkak të presionit të ujit brenda digës. Për më tepër, shkatërrimi i digës (pas ndërtimit) mund të krijojë një valë përmbytjesh në pjesën e poshtme të rrjedhave të lumit. |
| Partneritetin e organizatave dhe institucioneve të përfshira | Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës; Ministria e Ekonomisë; Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural; Shërbimet Gjeologjike të Kosovës; Universiteti i Prishtinës dhe i Mitrovicës; Komuna e Kamenicës |

# Pjesa e dytë

- MATURITETI

| Studimet dhe dokumentet në dispozicion | Gati dhe të miratuara | Duke u punuar | Nuk ka filluar ende |
| --- | --- | --- | --- |
| Idea konceptuale |  | X |  |
| Studimi paraprak i fizibilitetit |  |  | X |
| Projektimi konceptual |  |  | X |
| Studimi i fizibilitetit + AKP |  |  | X |
| Studimi i VNM (nëse nevojitet) |  | x |  |
| Dokumentet e vlefshme të planifikimit hapësinor | X |  |  |
| Prona tokë e zgjidhur |  |  | X |
| Projektimi paraprak |  |  | X |
| Projektimi kryesor/projektimi i detajuar |  | Projektimi paraprak për Kremenatën ekziston që në vitet '80, por duhet përditësuar | X |
| Dokumentacioni i tenderit |  |  | X |
| Lejet e ndërtimit dhe të tjera |  |  | X |
| Kontrata e ndërtimit është nënshkruar |  |  | X |

- PËRCAKTIMI I BURIMIT TË FINANCIMIT

|  | Po | Arsyetimi | Jo |
| --- | --- | --- | --- |
| A e përmirëson projekti lidhjen? |  |  | X |
| A ka projekti ndikim ndërkufitar apo në vendet e tjera të rajonit? |  |  | X |
| A mundet projekti në ndonjë mënyrë tjetër të caktohet si projekt rajonal? |  |  | X |

- PLANIFIKIMI I SHPENZIMEVE

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kostot (në euro) të: |  |  |  |  |  |  |  |
| Përgatitja e projektit (TA) |  |  | 5 M |  |  |  |  |
| Investimi |  |  |  | 7.65 M | 7.65 M | 15.3 M | 15.3 M |

- ASPEKTE TË TJERA

| A janë konsultuar IFN-të ose donatorë të tjerë për projektin? Kur? Cili ishte gjykimi i tyre? | Një takim konsultimi me donatorët u zhvillua më 23 janar 2024, ku IFN-të dhe donatorët e tjerë u ftuan të merrnin pjesë në një diskutim të përgjithshëm mbi projektet në sektorin e Mjedisit SPP përpara validimit dhe miratimit të tij. |
| --- | --- |
| Mbështetja ekzistuese e BE-së ose WBIF (TA): shuma, qëllimi | Kosova ka dorëzuar kërkesë në KIBP për “Ndërtimin e Digës së Kremenatës: Përditësim i Projektimit të Detajuar, Dosja e Tenderit” me Bankën Botërore si IFN kryesor, dhe është miratuar nga KIBP në vitin 2019 në vlerën 1,000,000.00 EUR. |
| A është konsultuar Ministria e Financave për projektin? Përshkruani reagimet. | Aplikimi është përgatitur bashkërisht. |
| A gjeneron projekti të ardhura nga përdoruesit fundorë? | Jo |
| Përshkrimi i ekipit të projektit për zbatim | OKB, MMPHI dhe KRU Hidromorava kanë krijuar një NjZP për këtë projekt. |