# Formular za identifikaciju projekta (FIP): Transportni sektor

Prvi deo

- OPŠTE INFORMACIJE

| Naziv projekta: | Generalna rehabilitacija i modernizacija južne/zapadne železničke linije Klina – Prizren; 58,831 km |
| --- | --- |
| Sektor | Transport |
| Podsektor* (vidi spisak na poslednjoj strani) | Železnica |
| Vodeći korisnik projekta/predlagač: | Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture (MŽSPPI) i Ministarstvo ekonomije (ME) Železnička infrastuktura Kosova A.D.– INFRAKOS |
| Institucija autor predloga projekta | Železnička infrastuktura Kosova A.D.– INFRAKOS, MŽSPPI |
| Lokacija/mapa |  |
| Ukupna procenjena investicija: - Pripremne aktivnosti (planska dokumentacija, tehnička dokumentacija, kupovima zemljišta, itd.) - Građevinski radovi - Nadzor | Ukupna investicija: 187.675.000,00 EUR Od čega: - Pripremne aktivnosti: 3.000.000,00 EUR - Građevinski radovi: 180.175.000,00 EUR - Nadzor: 4.500.000,00 EUR |
| Odgovorno ili ovlašćeno lice za kontakt: | Naser Krasnići |
| Naziv - radno mesto: | Izvršni direktor INFRAKOS A.D. |
| E-mail adresa - telefon: | naser.krasniqi@kosovorailway.com Tel: +383 38 550 550 lok.505 |

- OPIS PROJEKTA

| Svrha infrastrukturnog projekta | Stoga je glavni cilj ovog projekta sanacija i modernizacija železničke linije Klina - Prizren u cilju povećanja bezbednosti, brzine, kapaciteta, kao i interoperabilne železničke infrastrukture zasnovane na standardima EU, kroz koje će se za razvoj saobraćaj i otvaranje železničkog tržišta na Kosovu i šire. Ova železnička linija je od velikog interesa za Kosovo i ima socijalne i ekološke koristi. Kroz realizaciju ovog projekta, preduzeća i industrija Kosova će imati potencijalni rast i bolje veze sa susednim zemljama i širim regionalnim preduzećima preko železničke trase 10 i veze sa lukom Drač. Ovaj projekat je od velikog društvenog i ekonomskog interesa s obzirom na to da povezanost, posebno saobraćajne veze, doprinosi rastu omogućavajući kretanje roba, usluga, kapitala, ljudi i informacija iunutar Kosova i šire. Kroz ovaj projekat Kosovo će sačuvati putnu infrastrukturu, razviti intermodalni i multimodalni saobraćaj i povećati broj ljudi sa poboljšanim pristupom uslugama. |
| --- | --- |
| Rezultati infrastrukturnog projekta | Razvojem ovog projekta, INFRAKOS će realizovati neophodnu opštu sanaciju i modernizaciju ove pruge kako bi imalo interoperabilnu železničku infrastrukturu kroz koju će se podržati siguran železnički saobraćaj i otvaranje železničkog tržišta za regionalne i međunarodnie železničke operatere. Glavni akteri na koje utiče ovaj projekat državni železničko preduzeće Kosova (TRAINKOS) i sva druga železnička preduzeća (lokalna, regionalna i EU) koji će koristiti ovu infrastrukturu u budućnosti. Generalna rehabilitacija i modernizacija južne/zapadne železničke linije (Klina – Prizren) će za posledicu imati: - bolje uslove bezbednosti i brzine ove linije; - interoperabilna železnička infrastruktura kao veza između susednih zemalja i šireg regiona; - bolji uslovi za razvoj putničkog i teretnog saobraćaja; - povećan ekonomski rast i društveni razvoj; - olakšane trgovinske i ekonomske veze sa susednim zemljama i državama članicama EU; - poboljšanje transportnih kapaciteta; - razvoj multimodalnog i intermodalnog transporta na Kosovu i šire. Takođe, ovaj projekat će uspostaviti železnički saobraćaj između centralnog železničkog čvora u Kosovu Polju i južnog/zapadnog dela Kosova. |
| Opšti opis | Železnička linija jug/zapad pretrpela je značajna oštećenja u periodu 1990-1999, te je kao posledica toga ova pruga van funkcije i potrebna je generalna sanacija. Stoga, da bi se ispunili projektovani uslovi pruge, postoji potreba za opštom sanacijom i modernizacijom kako bi se postigla projektovana brzina (80 km/h do 120 km/h). Linija obuhvata 58,930 km dugačku, jednokolosečnu, neelektrifikovanu železničku prugu standardne trake (1435 mm). Studija izvodljivosti koju finansira WBIF i sprovodi "IPF Technical Assistance" je sprovedena tokom 2012/2013. Najkorisnija opcija za nadogradnju južne/zapadne železničke linije na Kosovu pokazala se kao opšta rehabilitacija i elektrifikacija pruge. Sledeći korak ka realizaciji ovog projekta je izrada glavnog projekta u prvoj fazi, a generalna sanacija i modernizacija u drugoj fazi ove linije. Železnička pruga Jug/Zapad (Klina – Prizren) je veoma važna za buduće povezivanje Koridora X – železničke trase 10 i Koridora VIII. Ovo je regionalni projekat koji će povezati Kosovo i susednu državu (Albaniju) u budućnosti. Doprinosi regionalnoj koheziji i pomoći će u razvoju besprekornih veza za putnike i teret na zapadnom Balkanu. Osim veze za jug/zapad Kosova, ona će služiti kao najkraća direktna železnička veza sa morskom lukom u Draču,Albanija, u budućnosti. U cilju postizanja projektovane brzine i povećanja bezbednosnih uslova, hitna je potreba za opštom sanacijom i modernizacijom ove pruge. |

- PODOBNOST

| Usklađenost sa važećim politikama i strategijama EU | Južna/žapadna železnička linija (Klina – Prizren) je regionalni projekat jer će služiti najkraća direktna železničke veze između morske luke Drač u Albaniji u budućnosti. Ekonomski i investicioni plan za zapadni Balkan promoviše multimodalna transportna rešenja i modalne promene, kroz ciljane politike, uključujući i ulaganja u unutrašnje plovne puteve. Infrastrukturne veze između luka na moru/unutrašnjih plovnih puteva i železničke mreže su trenutno slabe ili ne postoje i smanjenje zagađenja u vezi sa transportom.” Dakle, Plan predviđa da će se „preduzeti radnje na ubrzanju izgradnje nove saobraćajne infrastrukture i nadogradnje postojeće infrastrukture, u cilju dovođenja osnovne saobraćajne mreže do standarda EU“. U skladu sa Evropskim zelenim dogovorom, Brisel 11.12.2019, navodi da „znatan deo od 75 odsto unutrašnjeg tereta koji se danas prevozi drumom, treba da bude prebačen na železnicu i unutrašnje plovne puteve. Smernice za sprovođenje Zelene agende, Brisel 6.10.2020 za Zapadni Balkan smatraju revitalizaciju železničke mreže kao glavni prioritet i promociju multimodalnih transportnih rešenja i modalne promene, kroz ciljane politike, uključujući i ulaganja u unutrašnje plovne puteve. Takođe, navodi se da treba obezbediti „implementaciju tehničkih standarda EU u svim vidovima transporta, a posebno u Evropskom sistemu upravljanja železničkim saobraćajem“. Verodostojna perspektiva proširenja i pojačan angažman EU na Zapadnom Balkanu, Strazbur, 6.2.2018, navodi da je „politički prioritet povezati infrastrukturu i između EU i Zapadnog Balkana i ubrzati razvoj međusobno povezanih transevropskih mreža u oblastima transporta, energetike i digitalnih usluga.” Strategija za održivu i pametnu mobilnost: „Mobilnost u Evropi treba da se zasniva na efikasnom i međusobno povezanom multimodalnom transportnom sistemu, kako za putnike tako i za teret, poboljšanom pristupačnom brzom železničkom mrežom, obilnim infrastrukturamaza punjenje i dopunu goriva za vozila sa nultom emisijom i snabdevanje obnovljivim i niskougljeničnim gorivima, čistijom i aktivnijom mobilnošću u zelenijim gradovima koji doprinose dobrom zdravlju i blagostanju svojih građana.” Ista strategija predviđa da će se do 2030. godine brzi železnički saobraćaj udvostručiti, a da se do 2050. godine udvostruči teretni, a utrostruči brzi železnički saobraćaj. Ista strategija predviđa kroz „FLAGSHIP 4 – EKONOMSKI TERETNI TRANSPORT – Obezbeđivanje drumskih/železničkih veza sa TEN-T lukama/aerodromima, teretnim terminalima i uklanjanje uskih grla za intermodalni transport, do 2025. godine.” Strategija za održivu i pametnu mobilnost na Zapadnom Balkanu, jul 2021. navodi da su „potrebne intervencije da bi se povećao kapacitet železnice i omogućile konkurentnije železničke usluge“. Takođe, u Strategiji se navodi: - Do 2030. godine, železnički teretni saobraćaj će porasti za 20 odsto. Ovo treba da se udvostruči do 2050. godine; - Do 2035. železnički i vodeni intermodalni transport će se ravnopravno takmičiti sa drumskim transportom na zapadnom Balkanu. Četvrti železnički paket EU (2013) predviđa poboljšanje interoperabilnosti i bezbednosti nacionalnih mreža i razvoj infrastrukture železničkog saobraćaja. Jedan od ciljeva EBRD-a navedenih u Strategiji transportnog sektora (2019-2024), oktobar 2019, jeste „ulaganje u sanaciju i proširenje nacionalne, regionalne i prigradske železničke infrastrukture i signalizacije, kako bi se poboljšao pristup tržištima i uslugama, i stvorile veze sa ključnim transportnim mrežama i koridorima, uključujući TEN-T, VBCN, CAREC, TRACECA i BRI u ekonomijama u koje Banka investira.” PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI KOSOVA (2021- 2023), 2021 predviđa da bi dalje povezivanje sa susednim zemljama ojačalo integraciju zemlje u regionalno tržište. |
| --- | --- |
| Doprinos važećim nacionalnim razvojnim ciljevima? | Poboljšanje povezanosti unutar našeg regiona kao i sa EU je ključni faktor za rast i zapošljavanje na ZB. U međuvremenu, putem razvoja ovog projekta, INFRAKOS i Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture ispuniće deo svojih razvojnih strategija. Modernizacija železničke infrastrukture smatra se jednim od vladinih ciljeva Nacionalnog programa za evropske integracije 2023- 2027. Vlada namerava da preko razvojnih banaka finansira rehabilitaciju železničke linije Istok-Zapad Kosova, koja omogućava železničku vezu sa Albanijom i Crnom Gorom; odnosno biće napravljena veza sa morskim lukama na Jadranu. Projekat je u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), između Kosova i Evropske unije kao što je navedeno u članu 113 ovog Sporazuma: „Saradnja između Strana će se fokusirati na prioritetne oblasti koje se odnose na pravnu tekovinu EU u oblasti saobraćaja. Saradnja bi mogla posebno da ima za cilj restrukturiranje i Kosova i poboljšanje povezane infrastrukture (uključujući i regionalne veze koje je identifikovala Transportna opservatorija jugoistočne Evrope), poboljšanje slobodnog kretanja putnika i robe, postizanje standarda koji su interoperabilni i uporedivi sa onima koji preovlađuju u EU i usklađivanje transportnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, ukoliko objektivne okolnosti to dozvoljavaju. Saradnja će imati za cilj da doprinese progresivnom međusobnom pristupu transportnim tržištima i objektima EU i Kosova kako je predviđeno ovim sporazumom, razvoj transportnog sistema na Kosovu kompatibilnog, interoperabilnog i povezanog sa sistemom EU, i poboljšanje zaštite životne sredine u oblasti transporta.” U Programu Vlade Republike Kosova 2021 – 2025, Vlada naglašava svoju posvećenost stvaranju integrisanog sistema drumskog, železničkog i vazdušnog saobraćaja, u cilju ekonomskog razvoja, i modernizacije i razvoja železničke infrastrukture, kako bi se pružile održivije usluge. Izveštaj EU za Kosovo (2023) kaže: „Kosovo treba da sprovede tekuće projekte povezivanja i da ojača institucionalne i administrativne kapacitete za sprovođenje strateških infrastrukturnih projekata. Vlada namerava da preko razvojnih banaka finansira sanaciju zapadne železničke linije, koja omogućava jeftiniji prevoz ljudi i robe. |
| Usklađenost sa nacionalnim strateškim okvirom sektora saobraćaja | Strategija multimodalnog transporta 2030 ima za cilj da donese održiv i integrisan transportni sistem jačanjem različitih vidova (drumski, železnički i vazdušni), kao što su pogodnost, brzina, cena, pouzdanost, predvidljivost, itd., i u kombinaciji, može ponuditi efikasnija transportna rešenja za ljude i robu što će pomoći da se smanji pritisak na našim zakrčenim putevima i da ceo sektor učini ekološki prihvatljivijim, bezbednijim i isplativijim. Takođe navodi se da je „transportna politika EU prirodno usklađena sa gore navedenim globalnim trendovima. Međutim, može se naglasiti da se posebna pažnja poklanja uvođenju vozila sa nultom emisijom, razvoju železničkog saobraćaja i jačanju jedinstvenog tržišta koje se zasniva na principu korisnik plaća. |

- STRATEŠKA RELEVANTNOST

| Objasnite karakteristike projekta u smislu: |  |
| --- | --- |
| Poboljšanje intermodalnosti | Sprovođenjem opšte sanacije ove linije, Kosovo će poboljšati i razviti intermodalni transport na najvišem nivou na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. |
| Povećanje međunarodnog saobraćaja (teret, lica) | Kroz sprovođenje ovog projekta Kosovo će povećati putnički i teretni saobraćaj i istovremeno poboljšati uslove za transport. Prema Studiji izvodljivosti, nakon rehabilitacije železničke mreže, očekuje se značajno poboljšanje obima saobraćaja duž pruga i za putnike i za teret. U 2040. godini obim putničkog saobraćaja bi dostigao 413 hiljada putnika na liniji Klina-Prizren. Istovremeno, obim teretnog saobraćaja bi dostigao 91,2 miliona tona na liniji Klina-Prizren. |
| Uključen u najnoviji višegodišnji plan (MAP) SEETO-a | Ne, ovaj projekat nije uključen u SEETO MAP 2018. |
| Obezbeđivanje veze sa TEN-T koridorima | Linija će služiti kao buduća veza između koridora VII i TEN-T koridora X. |
| Njegov doprinos poboljšanju uslova bezbednosti | Rehabilitacija ove pruge biće urađena u skladu sa savremenim standardima bezbednosti na železnici. Imajući u vidu trenutno stanje dotične železničke linije, ovaj projekat će imati značajan uticaj na poboljšanje uslova bezbednosti. |
| Nova, nadograđena ili rehabilitovana infrastruktura | Generalna rehabilitacija i modernizacija južne/zapadne železničke linije. |
| Zadovoljavanje godišnjeg rasta potražnje saobraćaja. | Projekat ispunjava tražene kriterijume za rast saobraćaja. |
| Smanjenje vremena putovanja | Planom razvoja mreže Infrakosa (2018) sa rehabilitacijom i modernizacijom ove pruge, predviđeno je da smanjenje vremena za putovanja na ovoj liniji bude oko 40 min. |
| Njegov efekat na smanjenje emisije CO2 i buke | Sprovođenje ovog projekta će dovesti do toga da se veći deo drumskog teretnog saobraćaja prebaci na železnicu, što bi značajno uticalo na smanjenje emisije CO2 i buke. Ovaj projekat ima održivost u odnosu na ekološke aspekte, jer je poznato da vozovi imaju veoma nisku emisiju C02 u poređenju sa drumskim vozilima. Na taj način ćemo imati čist ekološki ambijent duž železničke pruge. Ovaj projekat će uzeti u obzir implikacije na životnu sredinu, tako da će svaki negativni uticaj na životnu sredinu biti ili izbegnut ili ublažen tokom trajanja projekta. |
| Njegov doprinos ukupnom ekonomskom rastu | Ova železnička pruga nema direktnu vezu sa međunarodnim saobraćajem, ali se smatra napojnom prugom 10. U budućnosti će projekat omogućiti značajan međuregionalni ekonomski rast jer povezuje Kosovo i susednu zemlju (Albaniju) i doprinosi regionalnoj koheziji i pomaže razvoj neometenih veza za putnike i teret na zapadnom Balkanu. Jačanje povezanosti unutar zapadnog Balkana predstavlja strateški interes za obe strane. Povećanje saobraćajnih veza omogućiće veću konkurentnost, ekonomski rast i sigurnost snabdevanja, a istovremeno je važan preduslov za ekonomsku integraciju u okviru zapadnog Balkana. Zapadni Balkan je geografski okružen državama članicama EU i politički je prioritet povezati infrastrukturu između EU i zapadnog Balkana i ubrzati razvoj međusobno povezanih transevropskih mreža u transportu. |
| Njegova integracija sa drugim projektima | Ovaj projekat je u vezi sa investicijama u železničku trasu 10 na Kosovu, kao i sa investicijama u železničku infrastrukturu u Albaniji. |
| Postojanje alternativa | U pogledu usklađivanja, nije bilo potrebe za alternativnim analizama s obzirom na to da se projekat odnosi na sanaciju postojećeg voda. Međutim, alternativne opcije su istražene kada su u pitanju opcije telekomunikacija, signalizacije i elektrifikacije. |

Drugi deo

- ZRELOST

| Dostupne studije i dokumenti | Spremno i odobreno | Radi se na njima | Još nije počelo |
| --- | --- | --- | --- |
| Konceptualna ideja | X |  |  |
| Prethodna studija izvodljivosti | X |  |  |
| Konceptualni dizajna | N/A |  |  |
| Studija izvodljivosti + CBA | X |  |  |
| Studija EIU (ako je neophodna) | X |  |  |
| Važeći dokumenti za prostorno planiranje | X |  |  |
| Imovinska pitanja rešena | X |  |  |
| Preliminarni dizajn |  |  | X |
| Glavni dizajn/detaljni dizajn |  |  | X |
| Tenderska dokumentacija |  |  | X |
| Građevinska i ostale dozvole |  |  | X |
| Ugovor o gradnji potpisan |  |  | X |

- ODREĐIVANJE IZVORA FINANSIRANJA

|  | Da | Obrazloženje | Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| Da li projekat poboljšava povezanost? | X | Realizacija projekta će imati direktan uticaj na poboljšanje železničke veze unutar Kosova, sa zemljama regiona i Integrisanom mrežom EU. |  |
| Da li projekat ima prekogranični uticaj ili uticaj na druge zemlje u regionu? | X | Ova železnička linija će imati prekogranični uticaj sa Albanijom, a imaće uticaj i na druge susedne zemlje. |  |
| Da li se projekat na bilo koji drugi način može označiti kao regionalni projekat? | X | Uzimajući u obzir SEETO sveobuhvatnu železničku mrežu, povezivanje sa TEN-T i buduće povezivanje sa Albanijom, ovaj projekat se takođe može smatrati regionalnim projektom. |  |

- RASPORED POTROŠNJE

|  | 2015-2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena (u milionima EUR) od čega: |  |  |  |  | 1,50 | 1,50 | 61,50 | 61,50 | 61,675 |  |  |
| Priprema projekta (TA) |  |  |  |  | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  |  |
| Ulaganje |  |  |  |  |  |  | 60,00 | 60,00 | 60,175 |  |  |

- OSTALI ASPEKTI

| Da li su u projekat uključene MFI ili drugi donatori? Kada? Koje je bilo njihovo mišljenje? | Konsultativni sastanak sa donatorima održan je 10. maja 2023. godine, gde su međunarodne finansijske institucije i drugi donatori pozvani da učestvuju u opštoj diskusiji o projektima u saobraćajnom sektoru pre njihovog potvrđivanja i odobrenja. |
| --- | --- |
| Postojeća podrška EU ili WBIF (TA): iznos, svrha | Br. |
| Da li je Ministarstvo finansija konsultovano u vezi sa projektom? Opišite povratne informacije. | Ministarstvo finansija, rada i transfera je obavešteno o ovom projektu i podržava ovaj projekat. |
| Da li projekat ostvaruje prihode od krajnjih korisnika? | Ovaj projekat je preduslov za budući razvoj i ostvariće prihode od železničkih operatera. |
| Opis projektnog tima za realizaciju | INFRAKOS će uspostaviti JRP za ovaj projekat. |